Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. N 2566

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 [N 492](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100005),от 21.05.2020 [N 754](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120868&dst=100005), от 18.12.2020 [N 1971](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126768&dst=100005), от 20.02.2021 [N 238](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100005),от 30.04.2021 [N 778](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100005), от 31.03.2022 [N 589](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136677&dst=100005), от 30.03.2023 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146687&dst=100005),от 05.10.2023 [N 1794](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=151502&dst=100005), от 26.03.2024 [N 501](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156888&dst=100005), от 24.06.2024 [N 1053](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=158910&dst=100005),от 21.03.2025 [N 403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100005)) |  |

В целях реализации [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507882) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=163326) Правительства Удмуртской Республики от 30.11.2023 N 783 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики", в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480&dst=101380) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=100023) Администрации города Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=138055) Администрации города Ижевска от 30.12.2013 N 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", в целях комплексного развития благоустройства территории муниципального образования "Город Ижевск", в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем на территории муниципального образования "Город Ижевск", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166585&dst=102162) города Ижевска, постановляю:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156888&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 26.03.2024 N 501)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P76) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" (прилагается).

1.1. Распределить средства субсидий из бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" следующим образом:

1) на 2020 год:

- 29% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 71% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

2) на 2021 год:

- 45,5% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 54,5% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

3) на 2022 год:

- 30,96% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 69,04% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

4) на 2023 год:

- 34,97% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 65,03% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

5) на 2024 год:

- 14,37% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 85,63% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий.

В случае экономии денежных средств по итогам проведения закупок неизрасходованные денежные средства (за исключением средств собственников помещений в многоквартирных домах) по согласованию с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики перераспределяются следующим образом:

- по результатам торгов на благоустройство дворовых территорий - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2028 гг. на соответствующий период;

- по результатам торгов на благоустройство общественных территорий - 90% от экономии денежных средств направляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2028 гг. на соответствующий период. При этом в случае необходимости увеличения цены муниципального контракта по благоустройству общественных территорий на выполнение дополнительных (непредвиденных) работ экономия направляется на указанные цели;

6) на 2025 год:

- 70% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 30% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

7) на 2026 год:

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

8) на 2027 год:

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий;

9) на 2028 год:

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий.

(пп. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113375) Администрации города Ижевска от 27.12.2017 N 569 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100039) Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=100448) Администрации г. Ижевска от 22.03.2018 N 124/3 "О внесении изменения в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70)";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=102733) Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановлений Администрации города Ижевска от 21.02.2018 N 70 и от 22.03.2018 N 124/3)";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=104924) Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановления Администрации города Ижевска от 04.07.2018 N 354)";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=107646) Администрации г. Ижевска от 29.12.2018 N 1310 "О внесении изменения в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановления Администрации города Ижевска от 24.09.2018 N 551)";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=110139) Администрации г. Ижевска от 03.04.2019 N 688 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановления Администрации города Ижевска от 29.12.2018 N 1310)";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113280) Администрации г. Ижевска от 28.06.2019 N 1303/7 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 N 569 (в ред. постановления Администрации города Ижевска от 03.04.2019 N 688)".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

"Город Ижевск"

О.Н.БЕКМЕМЕТЬЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ИЖЕВСКА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 [N 492](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100014),от 21.05.2020 [N 754](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120868&dst=100006), от 18.12.2020 [N 1971](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126768&dst=100012), от 20.02.2021 [N 238](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100010),от 30.04.2021 [N 778](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100006), от 31.03.2022 [N 589](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136677&dst=100020), от 30.03.2023 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146687&dst=100023),от 05.10.2023 [N 1794](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=151502&dst=100006), от 26.03.2024 [N 501](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156888&dst=100030), от 21.03.2025 [N 403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100038)) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| Подпрограммы | Подпрограммы не формируются |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | 1. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства".2. Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска.3. Администрация Индустриального района г. Ижевска.4. Администрация Октябрьского района г. Ижевска.5. Администрация Устиновского района г. Ижевска.6. Администрация Ленинского района г. Ижевска.7. Администрация Первомайского района г. Ижевска.8. Управление строительства Администрации г. Ижевска.9. МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства".10. Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска.11. Управление имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации г. Ижевска.12. Информационно-аналитическое управление Администрации г. Ижевска.13. Иные организации по согласованию |
| Цели | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" |
| Задачи программы | 1. Благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках программы.2. Благоустройство общественных территорий города Ижевска в рамках программы.3. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100014) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492) |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100039) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2009100,15 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 180999,83 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 1828100,32 тыс. руб.).В том числе:2020 год - 268470,58 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 37164,54 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 231306,04 тыс. руб.);2021 год - 201220,75 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 25076,04 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 176144,71 тыс. руб.);2022 год - 371142,55 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 51136,13 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 320006,42 тыс. руб.);2023 год - 188086,37 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 13402,93 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 174683,44 тыс. руб.);2024 год - 196099,02 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 16353,68 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 179745,34 тыс. руб.);2025 год - 193122,74 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 12036,40 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 181086,34 тыс. руб.);2026 год - 202180,77 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 8661,90 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 193518,87 тыс. руб.);2027 год - 194388,68 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 8584,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 185804,58 тыс. руб.);2028 год - 194388,68 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 8584,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 185804,58 тыс. руб.).Объем средств из иных источников составит 2581,28 тыс. руб., в том числе:2020 год - 2581,28 тыс. руб.;2021 год - 0,00 тыс. руб.;2022 год - 0,00 тыс. руб.;2023 год - 0,00 тыс. руб.;2024 год - 0,00 тыс. руб.;2025 год - 0,00 тыс. руб.;2026 год - 0,00 тыс. руб.;2027 год - 0,00 тыс. руб.;2028 год - 0,00 тыс. руб.Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 2011681,43 тыс. рублей.Объемы финансирования муниципальной программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и на плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100044) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Количество дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы (нарастающим итогом), единицы. С начала 2018 до конца 2028 года количество дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы, планируется увеличить с 38 до 226 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100049) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется муниципальная программа, в том числе

основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития,

а также возможность решения проблем путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Ижевска.

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2019 в городе Ижевске 3416 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 70 лет назад.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Ижевску полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Состояние дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

В ранние периоды проводился ремонт только асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, входных групп, пешеходных тротуаров и проездов к многоквартирным домам.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" общий объем финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=117671&dst=110224) "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" на 2015 - 2020 годы в 2017 году" составил 160595,15 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 99040,60 тыс. рублей;

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 44496,60 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ижевска - 7713,80 тыс. рублей;

- иные источники - 9344,15 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" общий объем финансирования мероприятий муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=113375&dst=113299) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." в 2018 году составил 172179,692 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 129647,4 тыс. рублей;

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 58247,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ижевска - 8207,8 тыс. рублей;

- за счет средств собственников помещений многоквартирных домов (иные источники) - 9344,15 тыс. руб.

В 2018 году выполнено благоустройство 36 дворовых территорий на 51 многоквартирных домах (т.е. в ряде случаев применяется комплексный подход к благоустройству нескольких многоквартирных домов, имеющих одну дворовую территорию). В 2019 выполняются работы по асфальтированию проездов к многоквартирным домам, устройству тротуаров, парковок, оборудованию детских и спортивных площадок, озеленение.

В то же время в вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем:

- отсутствие четких границ между общегородской и дворовой территорией;

- хаотичная парковка;

- отсутствие освещения дворовой территории;

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (пенсионеры, дети, маломобильные группы населения, собаководы, автомобилисты, молодые люди и др.).

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач.

Формирование границ на территории необходимо для обеспечения комфорта и безопасности разных групп пользователей.

Локализация парковок будет способствовать освобождению территории перед окнами домов и около площадок отдыха.

Организация функционального освещения повысит безопасность использования территории.

Для разностороннего развития детей необходима организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп.

Для отдыха взрослого населения следует оборудовать площадки как для занятий спортом, так и для тихого отдыха.

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Организация мест для выгула домашних животных повышает санитарное состояние территории и безопасность для других групп пользователей.

Высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению климатического комфорта во дворах: защите от шума и ветра, солнца, выхлопных газов.

Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи, к собственному муниципальному образованию.

Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется делать выбор между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно с жителями.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории - это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории современного города является неотъемлемой частью развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения в городском пространстве играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.

На территории города за счет разных источников финансирования проводились работы по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения.

За счет средств местного бюджета, а также в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска и Государственного Совета Удмуртской Республики:

1) обустроены:

- сквер Металлургов;

- сквер Вишневый;

- сквер у Администрации г. Ижевска с установкой памятника им. Шувалова;

- сквер между домами N N 38 и 40 по ул. Ленина;

- сквер в микрорайоне N 5 жилого района Восточный по ул. 40 лет Победы - ул. Татьяны Барамзиной;

- сквер между МАОУ "СОШ N 74" и домом N 162 по ул. Ленина (1 очередь);

2) разрабатываются проекты на благоустройство:

- сквера в районе храма Успения Божьей матери (ул. Телегина, 54а);

- зоны отдыха на пересечении ул. Степной и ул. Парашютной (со стороны МБОУ "СОШ N 10");

- сквера на территории за МБОУ "СОШ N 85" вдоль улицы Оружейника Драгунова;

- сквера им. Василия Тарасова перед домом N 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ;

- сквера в районе домов N N 163 - 183а по ул. 9-го Января.

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" по подпрограмме "Формирование современной городской среды" выполнено благоустройство общественной территории - бульвара Гоголя.

Общий объем финансирования мероприятий [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=117671&dst=110224) "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы на 2015 - 2020 годы в 2017 году" по благоустройству общественной территории составил 44851,60 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 30606,80 тыс. рублей;

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 13750,80 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ижевска - 494,00 тыс. рублей.

Однако в городе наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

С целью создания комфортной городской среды и привлекательности объектов граждане и организации готовы принять финансовое и трудовое участие в благоустройстве общественных территорий на безвозмездной основе.

В соответствии со [Сводом правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=22718) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СП 42.13330.2011), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16 кв. м на человека.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования

населения районов Ижевска (по данным Генерального плана)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район города Ижевска | Всего благоустроенных зеленых зон (согласно данным Генплана), га | Численность населения районов, чел. | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования населения районов Ижевска (по данным Генерального плана, утв. в 2006 году) | Норма обеспеченности насаждениями общего пользования в крупных городах (СНиП. Градостроительство) |
| Октябрьский | 180,33 | 135125 | 13,3 кв. м/чел. | 16 кв. м/чел. |
| Индустриальный | 81,84 | 119609 | 6,84 кв. м/чел. |
| Первомайский | 11,14 | 126248 | 0,88 кв. м/чел. |
| Устиновский | 28,68 | 136980 | 2,09 кв. м/чел. |
| Ленинский | 119,02 | 125534 | 9,48 кв. м/чел. |
| В среднем по городу | 421,01 | 643496 | 6,52 кв. м/чел. |

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

- неудовлетворительное состояние и недостаточное развитие парков, скверов, набережных;

- нехватка качественных зон отдыха;

- неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

- территория парков и скверов превращается в нерегулируемую паркинговую зону;

- сокращение количества зеленых насаждений;

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

- замусоренность территорий.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

приведение парков, скверов, набережных, а также малых архитектурных форм в нормативное состояние обеспечит качественное изменение общественных территорий, повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

проблема паркинга требует продуманных решений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории города и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи, к собственному муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т.ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям города Ижевска.

В 2020 - 2028 гг. благоустройство общественных территорий (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) и дворовых территорий будет реализовано с учетом комплексного подхода.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100055) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

1. Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств;

- иные виды работ.

При разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с оборудованием детских и (или) спортивных площадок (установке малых архитектурных форм) рекомендуется предусматривать травмобезопасное резиновое покрытие в соответствии с действующими требованиями ГОСТов и СНиПов.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 5 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

После вступления в силу [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317924) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", дворовые территории включаются в программу при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома дополнительного перечня работ по благоустройству не менее 20 процентов стоимости выполнения работ.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в [приложении 8](#P3472) к программе, при применении которых требуется учитывать индексы и дефляторы очередного года. Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению (в том числе с применением дефляторов и индексов).

2. Благоустройство общественных территорий предусматривает:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт пешеходных тротуаров;

- освещение общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- разработка проектно-сметной документации;

- иные виды работ.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136677&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 589)

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" (далее - программа), необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2028 гг., формируется исходя из физического состояния, с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, согласно приложению 3 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

С 01.01.2025 благоустройство дворовых территорий может осуществляться также в рамках мероприятия "Ижевский дворик - благоустройство дворовых территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Ижевск". Адресный [перечень](#P2775) дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках данного мероприятия, формируется исходя из физического состояния, с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, согласно приложению 3.1 к программе. При реализации указанного мероприятия доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100059) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

В Адресные перечни согласно [приложению 3](#P1933) и [приложению 3.1](#P2775) к муниципальной программе подлежат включению дворовые территории многоквартирных домов согласно [Порядку](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166606&dst=100592) и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" и Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в мероприятие "Ижевский дворик - благоустройство дворовых территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Ижевск", утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428, в соответствии с протоколами комиссий администраций районов г. Ижевска, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100061) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", подлежащих благоустройству, формируется с разбивкой по административным районам города Ижевска с учетом пропорционального распределения средств, предусмотренных программой на благоустройство дворовых территорий, и утверждается программой. При возникновении реальной экономии и при несоблюдении условий о перечислении средств софинансирования заинтересованными лицами в сроки, указанные в [пунктах 2.2](#P3059) и [2.3 раздела 2](#P3060) "Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий" ([приложение 6](#P3044) к настоящей программе), средства направляются на благоустройство дворовых территорий, следующих по порядку в ранжированном перечне, при соответствии затрат на выполнение работ по благоустройству следующих по порядку дворовых территорий. При несоответствии затрат на выполнение работ по благоустройству следующих по порядку дворовых территорий размеру экономии средства направляются на благоустройство дворовых территорий в пределах ранжированного перечня, где затраты на благоустройство дворовых территорий соответствуют размеру экономии, по решению комиссии администрации соответствующего района, оформленному протоколом.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением 10 (не приводится) к программе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом [Порядка](#P3101) разработки, обсуждения, утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий в соответствии с приложением 7 к программе, а также обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167036&dst=100015) представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск", утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428.

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

- размещение списка общественных территорий на сайте Администрации с последующим голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к благоустройству территорий;

- подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Ориентировочный [список](#P3785) общественных территорий, существующих на территории муниципального образования "Город Ижевск", приведен в приложении 9 к программе.

Адресный [перечень](#P2859) общественных территорий города Ижевска, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия программы, формируется исходя из физического состояния, по итогам общественного обсуждения и указаны в приложении 4 к программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.

Адресный [перечень](#P3000) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта, представлен в приложении 5 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", а также общественных территорий города Ижевска осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство".

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Ижевска.

Муниципальное образование "Город Ижевск" вправе:

а) исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования "Город Ижевск" при условии одобрения такого решения на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126768&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 18.12.2020 N 1971)

б) исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: - об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации соответствующей программы, не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167036) Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428, или не приняли решений, предусмотренных программой и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167036) Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428, и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключении дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, в порядке, установленной такой Межведомственной комиссией.

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере

реализации муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения; утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа.

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск".

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках программы;

2) благоустройство общественных территорий города Ижевска в рамках программы;

3) вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды.

(п. 3 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100041) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

1.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100015) Администрации г. Ижевска

от 20.02.2021 N 238)

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом Методических [рекомендаций](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=320603&dst=100008) по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 N 162/пр.

Количество показателей (индикаторов) программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели программы - повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" и решения поставленных задач (Благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках программы и Благоустройство общественных территорий города Ижевска в рамках программы).

Показатель, характеризующий достижение цели программы, - увеличение количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы, определяется как количество дворовых и общественных территорий, благоустройство которых осуществлялось в рамках программы с 2018 года, в единицах (нарастающим итогом).

В целях количественной оценки достижения задач Программы определены следующие показатели:

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100017) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

1) количество дворовых территорий, которые благоустроены в рамках мероприятий Программы;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100019) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

2) доля многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены при участии граждан, организаций в мероприятиях Программы, от общего количества многоквартирных домов (нарастающим итогом);

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100020) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

3) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100021) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

4) доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100022) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

5) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск".

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100023) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100044) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении 1](#P556) к программе.

Расчет целевых показателей (индикаторов) программы производится по формулам, указанным в нижеприведенной таблице.

(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100045) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Расчет показателя (индикатора) |
| формула | буквенное значение переменных в формуле |
| 1 | Количество дворовых территорий, которые благоустроены в рамках мероприятий программы | ед. | Дт | Дт - количество дворовых территорий, которые благоустроены в рамках мероприятий программы |
| 2 | Доля многоквартирных домов, дворовые территорий которых благоустроены при участии граждан, организаций в мероприятиях программы, от общего количества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | МКДбп / МКДв x 100 | МКДбп - количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены с начала 2018 года к окончанию отчетного года в рамках реализации проекта "Формирование современной городской среды" на территории г. Ижевска;МКДв - общее количество многоквартирных домов на территории г. Ижевска по состоянию на 01.01.2019 |
| 3 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | ОФСго | ОФСго - объем финансовых средств граждан и организаций, направленных в качестве софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу на соответствующий год |
| 4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | Отк / Отв x 100 | Отк - количество реализованных в рамках программы комплексных проектов благоустройства общественных территорий в течение планового года на территории г. Ижевска;Отв - общее количество проектов благоустройства общественных территорий, реализованных в рамках программы в течение планового года на территории г. Ижевска |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" | % | Гпу / Гв x 100 | Гпу - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск", которые приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий;Гв - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" по состоянию на 01.01.2019 |

При осуществлении расчетов показателя (индикатора) программы "Доля многоквартирных домов, дворовые территорий которых благоустроены при участии граждан, организаций в мероприятиях программы, от общего количества многоквартирных домов (нарастающим итогом)" значение переменной "МКДв - общее количество многоквартирных домов на территории г. Ижевска по состоянию на 01.01.2019" принимается равным 3416 ед. (количество многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Ижевск" по состоянию на 01.01.2019 согласно данным Управления ЖКХ Администрации города Ижевска).

При осуществлении расчетов показателя (индикатора) программы "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" значение переменной "Гв - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" по состоянию на 01.01.2019" принимается равным 533980 человек (количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" по состоянию на 01.01.2019, согласно данным, размещенным на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике).

1.4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2020 - 2028 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100063) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

1.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

муниципальной программы, в том числе путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Для достижения цели и задач программы осуществляются основные мероприятия:

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города;

- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города;

- обеспечение возможности участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100081) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

1. Для решения задачи 1 "Благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках программы" в рамках основного мероприятия - "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города" осуществляются следующие мероприятия:

а) работы по благоустройству дворовых территорий города Ижевска.

Мероприятие включает в себя:

- оценку состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (в случае, если такие земельные участки не были образованы);

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100083) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100085) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100086) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

- составление Адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству период действия программы;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно дизайн-проекту благоустройства дворовой территории в соответствии с [Порядком](#P3101) разработки, обсуждения, утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий (приложение 7).

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ожидаемый непосредственный результат данного мероприятия характеризуется количеством многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в рамках мероприятий программы, единицы.

Данный показатель определяется количеством многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в рамках мероприятий программы, на соответствующий год;

б) утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100087) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492.

2. В рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города" осуществляются "Работы по благоустройству общественных территорий города Ижевска в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта".

В ходе реализации мероприятия проводится:

- анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными субъектом Российской Федерации;

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия программы в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=167036&dst=100282) представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск", утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.).

С целью реализации мероприятий, предусмотренных [пунктами 1](#P426) и [2](#P442) настоящего раздела, для заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации программы установлены следующие сроки:

- не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100007) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

- не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100008) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

За исключением:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100009) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100011) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100012) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

в) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=129340&dst=100013) Администрации г. Ижевска от 30.04.2021 N 778)

Ожидаемый непосредственный результат данного мероприятия характеризуется количеством общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы, единицы. Показатель определяется количеством общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы, в соответствующем году.

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации программы отражены в [приложении 1](#P556) к настоящей программе.

3. В рамках основного мероприятия "Обеспечение возможности участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды" осуществляется "Создание условий для участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды".

В ходе реализации мероприятия проводится:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- публикация материалов в местных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- размещение и актуализация данных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- подготовка и проведение ежегодного рейтингового голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной программы "Формирования современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" (далее - рейтинговое голосование), порядок организации и проведения которого утверждается Администрацией города Ижевска;

- внесение изменений в программу по результатам рейтингового голосования;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Ожидаемый непосредственный результат данного мероприятия характеризуется количеством граждан в возрасте в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск", которые приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, единицы.

Данный показатель определяется количеством граждан в возрасте в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск", которые приняли участие в рейтинговом голосовании, проведенном в соответствующем году.

(п. 3 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120552&dst=100088) Администрации г. Ижевска от 02.04.2020 N 492)

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках муниципальной программы

В рамках программы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляются. Соответствующее приложение к программе не формируется.

1.7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета города Ижевска и иных источников в соответствии с законодательством.

В целях выполнения государственной программы софинансирование из бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составляет:

- на благоустройство дворовых территорий - не менее 5,1%;

- на благоустройство общественных территорий - не менее 1%.

Абзацы пятый - одиннадцатый утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в [приложении 1](#P556) и в [приложении 2](#P1135) к муниципальной программе.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100064) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

Необходимо отметить, что для финансирования мероприятий в рамках программы к иным источникам относятся:

- средства собственников помещений многоквартирных домов, привлекаемые для финансирования мероприятий;

- внебюджетные источники, привлекаемые для финансирования мероприятий в рамках программы средства организаций и лиц, способствующих на добровольной и безвозмездной основе развитию благоустройства общественных территорий.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с [Порядком](#P3044) аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий согласно приложению 6 к программе.

1.8. Анализ рисков и меры управления рисками

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:

1) финансовые риски, которые связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы.

Для управления финансовыми рисками:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- решением о бюджете города Ижевска устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

2) организационно-управленческие риски, связанные с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

Меры по управлению организационно-управленческими рисками:

- выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий;

- составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий программы и достижение показателей программы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

Последствиями развития вышеуказанных рисков и событий могут быть:

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы;

3) социальные риски, выражающиеся низкой социальной активностью населения, низким уровнем доходов населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

К мерам по управлению социальными рисками относятся:

- широкое информирование мероприятий по благоустройству;

- привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

- привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

1.9. Конечные результаты реализации муниципальной

программы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Так как целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск", то ожидаемым конечным результатом программы будет являться увеличение количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы. С начала 2018 до конца 2028 года количество дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы, планируется увеличить с 38 до 226.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100066) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403)

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий программы предполагается получить в социальной и экономической сферах:

- в социальной сфере:

- улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики городской среды;

- в экономической сфере:

- прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства общественных пространств городского округа, повышение уровня привлекательности города Ижевска.

Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=127659&dst=100024) Администрации г. Ижевска от 20.02.2021 N 238)

Приложение N 1

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 1

к муниципальной программе

города Ижевска

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100068) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 (оценка) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |
| МП | Пп | ОМ М | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 |  |  | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" | Ожидаемый конечный результат: увеличение количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий Программы (нарастающим итогом) | ед. | 38 | 66 | 109 | 131 | 153 | 178 | 190 | 202 | 210 | 218 | 226 |
|  |  |  | Задача 1: благоустройство дворовых территорий города Ижевска при участии граждан и организаций в рамках Программы | 1. Индикатор: количество дворовых территорий, которые благоустроены в рамках мероприятий Программы | ед. | 36 | 23 | 28 | 18 | 20 | 20 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Индикатор: доля многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены при участии граждан, организаций в мероприятиях Программы, от общего количества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 1,55 | 2,72 | 3,63 | 4,36 | 5,15 | 5,74 | 6,00 | 6,26 | 6,47 | 6,67 | 6,88 |
| 3. Индикатор: объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 10281,48 | 12121,70 | 7583,35635 <\*> | 9531,45591 <\*> | 8375,72563 <\*> | 6540,397 <\*> | 2744,421 <\*> | 6707,20 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 01 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города |
| 05 | 0 | 0165551, 0165555, F255551 | Благоустройство дворовых территорий города Ижевска | УБиООС, администрации районов, УЖКХ, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2028 | ФБ | 66800,39 | 80137,65 | 99059,75 | 61087,48 | 25826,46 | 126760,44 | 96759,37 | 92902,28 | 92902,28 | Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в рамках мероприятий Программы | ед. | 53 | 40 | 31 | 25 | 27 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11092,13 | 18503,20 | 19215,11 | 12053,15 | 4898,74 | 548,70 | 977,30 | 938,40 | 938,40 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 166660 | Ижевский дворик - благоустройство дворовых территорий | УБиООС, администрации районов, УЖКХ, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2025 - 2028 | РБ | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в рамках мероприятий Программы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 7 |
| МБ | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Задача 2: благоустройство общественных территорий города Ижевска в рамках Программы | Индикатор: доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планов ого года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | 0 | 02 | Основное мероприятие: реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города |
| 05 | 0 | 0165552, 0165553, F255552, F256140, 0165554, 0165556 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УС, МКУ г. Ижевска "Горстрой" ГУАиГ, УИОиЗР, ИАУ, УО, администрации районов | 2020 - 2028 | ФБ | 164505,65 | 96007,06 | 220946,67 | 113595,96 | 153918,88 | 54325,90 | 96759,50 | 92902,30 | 92902,30 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках мероприятий программы | ед. | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| МБ | 26072,41 | 6572,84 | 31921,02 | 1349,78 | 11454,94 | 11487,70 | 7684,60 | 7645,70 | 7645,70 |
| Иные источники | 2581,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Задача 3: вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Индикатор: доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск" | % | 26,6 | 2,6 | 2,135 | 9,16 | 6,12 | 16,68 | 17,28 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 05 | 0 | 03 | Основное мероприятие: обеспечение возможности участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды |
| 05 | 0 | 0100003 | Создание условий для участия граждан, организаций в мероприятиях в сфере формирования комфортной городской среды | УБиООС, ИАУ, администрации районов | 2020 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании "Город Ижевск", которые приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий | ед. | 141894 | 13962 | 11402 | 34872 | 32660 | 57268 | 63402 | 176213 | 186893 | 197573 | 208252 |
|  |
| Итого по программе | 271051,86 | 201220,75 | 371142,55 | 188086,37 | 196099,02 | 193122,74 | 202180,77 | 194388,68 | 194388,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 271051,86 | 201220,75 | 371142,55 | 188086,37 | 196099,02 | 193122,74 | 202180,77 | 194388,68 | 194388,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 268470,58 | 201220,75 | 371142,55 | 188086,37 | 196099,02 | 193122,74 | 202180,77 | 194388,68 | 194388,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 37164,54 | 25076,04 | 51136,13 | 13402,93 | 16353,68 | 12036,40 | 8661,90 | 8584,10 | 8584,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 231306,04 | 176144,71 | 320006,42 | 174683,44 | 179745,34 | 181086,34 | 193518,87 | 185804,58 | 185804,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2581,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Средства от заинтересованных лиц, учтенные в бюджете муниципального образования "Город Ижевск".

Приложение N 2

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 2

к муниципальной программе

города Ижевска

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100069) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования |
| тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 05 | 0 |  | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" | Всего |  |  |  |  |  | 268470,58 | 201220,75 | 371142,55 | 188086,37 | 196099,02 | 193122,74 | 202180,77 | 194388,68 | 194388,68 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 |  |  |  |  | 113487,35 | 146491,31 | 274217,27 | 188081,87 | 192832,53 | 189622,74 | 202180,77 | 194388,68 | 194388,68 |
| Управление строительства | 914 |  |  |  |  | 154983,23 | 54729,44 | 96925,29 | 4,50 | 3266,49 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 |  | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 500100000 |  | 33874,18 | 22411,99 | 27780,48 | 11633,95 | 11271,59 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 |
| 05 | 0 | 0165551 | Благоустройство дворовых территорий города Ижевска | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165551 | 0 | 2834,02 | 8162,28 | 9838,78 | 4895,71 | 1893,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165551 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165551 | 244 | 2834,02 | 8162,28 | 9838,78 | 4895,71 | 1893,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165552 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165552 | 0 | 23456,80 | 4718,26 | 6530,64 | 0,00 | 2740,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165552 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165552 | 244 | 23456,80 | 4718,26 | 6530,64 | 0,00 | 2740,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165554 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска (распоряжение Адм. г. Ижевска от 16.08.2022 N 308) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165554 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3035,34 | 197,84 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165554 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165554 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3035,34 | 197,84 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165555 | Благоустройство дворовых территорий города Ижевска (средства от заинтересованных лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165555 | 0 | 7583,36 | 9531,46 | 8375,73 | 6540,40 | 2744,42 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 |
| 05 | 0 | 0165555 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165555 | 244 | 7583,36 | 9531,46 | 8375,73 | 6540,40 | 2744,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165555 | Резервные средства | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165555 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 | 6707,20 |
| 05 | 0 | 0165556 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска (распоряжение Администрации города Ижевска N 372 от 13.10.2023) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165556 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165556 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 0500165556 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 |  | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды" | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 500100000 |  | 953,94 | 884,81 | 20123,27 | 4,50 | 3266,49 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165552 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 0500165552 | 0 | 752,79 | 884,81 | 20123,27 | 4,50 | 3266,49 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165552 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 0500165552 | 243 | 752,79 | 884,81 | 20123,27 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165552 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 0500165552 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3266,49 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165553 | Благоустройство общественных территорий города Ижевска (распоряжение Администрации города Ижевска N 109 от 20.04.2020) | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 0500165553 | 0 | 201,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0165553 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 0500165553 | 243 | 201,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 |  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F200000 |  | 79613,17 | 124079,32 | 114360,35 | 176447,92 | 181560,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255551 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий города Ижевска) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F255551 | 0 | 67475,14 | 80947,12 | 100060,35 | 61704,52 | 26087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255551 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F255551 | 244 | 67475,14 | 80947,12 | 100060,35 | 61704,52 | 26087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255552 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий города Ижевска) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F255552 | 0 | 12138,03 | 43132,19 | 14300,00 | 114743,40 | 155473,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255552 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F255552 | 244 | 12138,03 | 43132,19 | 14300,00 | 114743,40 | 155473,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 |  | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050И400000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182915,54 | 195473,57 | 187681,48 | 187681,48 |
| 05 | 0 | F255551 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий города Ижевска) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050И455551 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127309,14 | 97736,67 | 93840,68 | 93840,68 |
| 05 | 0 | F255551 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050И455551 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127309,14 | 97736,67 | 93840,68 | 93840,68 |
| 05 | 0 | F255552 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий города Ижевска) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050И455552 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55606,40 | 97736,90 | 93840,80 | 93840,80 |
| 05 | 0 | F255552 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050И455552 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55606,40 | 97736,90 | 93840,80 | 93840,80 |
| 05 | 0 |  |  | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 050F200000 |  | 154029,29 | 53844,63 | 76802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255552 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий города Ижевска) | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 050F255552 | 0 | 154029,29 | 53844,63 | 76802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F255552 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 050F255552 | 243 | 154029,29 | 53844,63 | 76802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F200000 |  | 0,00 | 0,00 | 132076,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F256140 | Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории общегородского значения "Парк Тишино" за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F256140 | 0 | 0,00 | 0,00 | 132076,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | F256140 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 050F256140 | 244 | 0,00 | 0,00 | 132076,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 166660 | Ижевский дворик - благоустройство дворовых территорий | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 5 | 3 | 166660 | 0 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 166660 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | 861 | 05 | 03 | 166660 | 244 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 - 2028 ГГ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100070) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес дворовой территории | Баллы | Год благоустройства дворовой территории |
| Индустриальный район | 2018 |
| 1 | ул. Дзержинского, 51 | 12 |
| 2 | ул. Воткинское шоссе, 80 | 12 |
| 3 | ул. Воткинское шоссе, 130 | 12 |
| ул. Воткинское шоссе, 132 |
| 4 | ул. Удмуртская, 249а | 12 |
| 5 | ул. Воткинское шоссе, 98 | 11,5 |
| ул. Воткинское шоссе, 100 |
| ул. Воткинское шоссе, 102 |
| ул. Воткинское шоссе, 102а |
| 6 | ул. Удмуртская, 366 | 11 |
| 7 | ул. Воткинское шоссе, 96 | 11 |
| 8 | ул. 9 Января, 187 | 11 |
| 9 | ул. 9 Января, 237 | 10,5 |
| ул. 9 Января, 245а |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Баранова, 61 | 10,2 |
| 2 | ул. Саратовская, 34 | 10,2 |
| 3 | ул. Заречное шоссе, 35 | 10,1 |
| 4 | ул. Клубная, 57, 57а, 57б | 10,1 |
| 5 | ул. Заречное шоссе, 41 | 9,9 |
| 6 | ул. Новостроительная, 30, 30а, 30б | 9,6 |
| 7 | ул. Заречное шоссе, 33 | 9,6 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. Кирова, 125, 127 | 12,6 |
| 2 | ул. Коммунаров, 295 | 11,4 |
| 3 | ул. Школьная, 62 | 10,6 |
| 4 | ул. К. Маркса, 310 | 10,4 |
| 5 | ул. Песочная, 2 | 10,1 |
| 6 | ул. Родниковая, 56 | 9,7 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Первомайская, 12, 14 | 11,4 |
| 2 | ул. Ракетная, 36 | 11 |
| 3 | ул. Коммунаров, 221 | 10 |
| 4 | ул. Коммунаров, 177 | 9,6 |
| 5 | ул. Восточная, 4, 6, 8 | 9,6 |
| 6 | ул. Ключевой поселок, 37 | 9,4 |
| 7 | ул. Восточная, 34, 38, 40 | 8,6 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Спортивная, 27 | 13 |
| 2 | ул. Труда, 8 | 12,4 |
| 3 | ул. Союзная, 135 | 12 |
| 4 | ул. Сабурова, 71 | 11,4 |
| 5 | ул. Труда, 50, 50а, 56 | 11,3 |
| 6 | ул. Союзная, 89 | 11,2 |
| 7 | ул. Молодежная, 19 | 9,6 |
| Индустриальный район | 2019 |
| 1 | ул. Буммашевская, 92 | 10 |
| 2 | ул. Дзержинского, 39 | 10 |
| 3 | ул. Буммашевская, 42 | 9,6 |
| ул. Буммашевская, 46 |
| ул. Буммашевская, 48 |
| ул. Буммашевская, 62 |
| ул. Буммашевская, 64 |
| 4 | ул. Дзержинского, 59 | 9 |
| 5 | ул. 9 Января, 189 | 9 |
| 6 | ул. Холмогорова, 90 | 9 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Баранова, 57 | 8,6 |
| 2 | гор. Машиностроителей, 99 | 8,4 |
| 3 | ул. Баранова, 79 | 8,2 |
| 4 | ул. Клубная, 52 | 8,2 |
| 5 | ул. Клубная, 77 | 8,2 |
| 6 | ул. Клубная, 54 | 8 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, 4а, 4б, 4в | 9,6 |
| 2 | пер. Северный, 45 | 9,2 |
| 3 | ул. Удмуртская, 271 | 9,1 |
| 4 | ул. Лихвинцева, 52 | 8,9 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Ленина, 106, 108, 110 | 8,6 |
| 2 | ул. В. Сивкова, 111, ул. К. Либкнехта, 9 | 8,4 |
| 3 | ул. Степана Разина, 60 | 8,4 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Автозаводская, 36 | 11 |
| 2 | ул. Труда, 76, 78, 80 | 10,9 |
| 3 | ул. Молодежная, 68, 68а, 70, 70а, 72, 72а | 10,7 |
| 4 | ул. Союзная, 5, 5а | 10,4 |
| Индустриальный район | 2020 |
| 1 | ул. Коммунаров, 216б | 9 |
| 2 | ул. Дзержинского, 79 | 8,6 |
| 3 | ул. Буммашевская, 70 | 8,4 |
| 4 | ул. Лихвинцева, 66 | 8,4 |
| 5 | ул. Воткинское шоссе, 92а | 8,4 |
| 6 | ул. Кирова, 131 | 8,4 |
| 7 | ул. Ломоносова, 9 | 8,4 |
| 8 | ул. Удмуртская, 253 | 8,4 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Гагарина, 21 | 7,6 |
| 2 | ул. Баранова, 75, ул. Баранова, 75а | 7,6 |
| 3 | ул. Баранова, 65 | 7,6 |
| 4 | ул. Клубная, 47 | 7,6 |
| 5 | ул. Клубная, 47 (тротуар) | 6,6 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. Пушкинская, 206 | 8,9 |
| 2 | ул. Кирова, 112 | 7,3 |
| 3 | ул. 30 лет Победы, 10 | 7,1 |
| 4 | ул. Кирова, 18 | 7,1 |
| 5 | ул. Школьная, 25а | 7,1 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Краева, 41 | 8,4 |
| 2 | ул. Камбарская, 35 | 8,2 |
| 3 | ул. Удмуртская, 155 | 8,2 |
| 4 | ул. Удмуртская, 143а | 8,2 |
| 5 | ул. Красноармейская, 86б | 8,2 |
| 6 | ул. Пушкинская, 65 | 7,6 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Автозаводская, 8, 10, 12 | 10,6 |
| 2 | ул. Автозаводская, 34 | 10,4 |
| 3 | ул. Ворошилова, 58 | 10,4 |
| 4 | ул. Молодежная, 29 | 9,6 |
| Индустриальный район | 2021 |
| 1 | ул. Тимирязева, 19 | 8,3 |
| ул. Тимирязева, 21а |
| ул. Тимирязева, 29 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Луначарского, 21 | 7,6 |
| 2 | ул. Баранова, 77 | 7,2 |
| 3 | ул. Заречное шоссе, 31 | 6,6 |
| 4 | ул. Джамбула, 65 | 6,6 |
| 5 | ул. Клубная, 36 | 6,6 |
| 6 | ул. Селтинская, 9 | 6,4 |
| 7 | ул. Чайковского, 74 | 5,6 |
| 8 | ул. Клубная, 67 | 5,6 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. Удмуртская, 267/3, 277, 275 | 8,4 |
| 2 | ул. Коммунаров, 289 | 7,1 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Коммунаров, 179, 183 | 7,6 |
| 2 | ул. Ленина, 160 | 7,4 |
| 3 | ул. Красноармейская, 67 | 7,4 |
| 4 | ул. Удмуртская, 187 | 6,8 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Союзная, 145 | 10,2 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, 64, 66 | 10,1 |
| 3 | ул. Союзная, 27, 35 | 10 |
| Индустриальный район | 2022 |
| 1 | ул. Л. Толстого, 7а, 9, 11 | 7,2 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Заречное шоссе, 21 | 5,6 |
| 2 | ул. Клубная, 64 | 5,6 |
| 3 | ул. Заречное шоссе, 71 | 5,6 |
| 4 | ул. Баранова, 59 | 5,6 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. Нижняя, 16 | 7,1 |
| 2 | ул. 50 лет Пионерии, 27 | 7,1 |
| 3 | ул. 30 лет Победы, 32 | 7,1 |
| 4 | ул. 30 лет Победы, 58 | 7,1 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Ленина, 114 | 6,8 |
| 2 | ул. Красноармейская, 142 | 6,8 |
| 3 | ул. Ракетная, 24 | 6,6 |
| 4 | ул. Камбарская, 29 | 6,6 |
| 5 | ул. К. Либкнехта, 62 | 6,6 |
| 6 | ул. Восточная, 9 | 6,6 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Союзная, 55 | 9,6 |
| 2 | ул. Т. Барамзиной, 50, 72 | 9,6 |
| 3 | ул. Т. Барамзиной, 64, 66, 68, 70 | 9,6 |
| 4 | ул. Труда, 48, 48а | 9,6 |
| 5 | ул. Труда, 52 | 8,6 |
| Индустриальный район | 2023 |
| 1 | ул. Оранжерейная, 1 | 6,8 |
| 2 | пр. Редукторный, 12 | 6,6 |
| 3 | ул. Воткинское шоссе, 10 | 6,6 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Баранова, 67 | 11,2 |
| 2 | ул. Гагарина, 12 | 8,8 |
| 3 | ул. Гагарина, 16 | 8,6 |
| 4 | ул. Клубная, 85 | 8,4 |
| 5 | ул. Клубная, 87 | 8,4 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, 26а | 7,1 |
| 2 | ул. К. Маркса, 263 | 7,1 |
| 3 | ул. 50 лет Пионерии, 37 | 7,1 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Орджоникидзе, 25 | 6,6 |
| 2 | ул. Воровского, 126 | 6,6 |
| 3 | ул. Воровского, 102 | 6,6 |
| 4 | ул. Воровского, 145 | 6,6 |
| 5 | ул. Ленина, 7 | 5,8 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Сабурова, 63 | 9,6 |
| 2 | ул. Ворошилова, 33 | 9,4 |
| 3 | ул. Союзная, 71 | 9,4 |
| 4 | ул. Союзная, 95 | 9,4 |
| Индустриальный район |  | 2024 |
| 1 | ул. Воткинское шоссе, 56 | 6,6 |
| Ленинский район |  |  |
| 1 | ул. Гагарина, 14 | 7,8 |
| 2 | ул. Новостроительная, 25 | 7,4 |
| 3 | ул. Выборная, 21 | 8,4 |
| Октябрьский район |  |  |
| 1 | ул. Школьная, 58 | 6,9 |
| 2 | ул. 8-я Подлесная, 82 | 13,0 |
| Первомайский район |  |  |
| 1 | ул. Воровского, 130 | 5,8 |
| Устиновский район |  |  |
| 1 | ул. Молодежная, 60 | 8,8 |
| 2 | ул. Т. Барамзиной, 74 | 8,6 |
| Индустриальный район | 2025 - 2028 |
| 1 | ул. Воткинское шоссе, 57б | 6,5 |
| 2 | ул. Воткинское шоссе, 108 | 5,6 |
| 3 | ул. Воткинское шоссе, 112 | 5,6 |
| 4 | ул. Воткинское шоссе, 104 | 10,5 |
| 5 | ул. 9 Января, 171 | 10,0 |
| 6 | ул. Зенитная, 5 | 9,9 |
| 7 | ул. 9 Января, 191 | 9,4 |
| 8 | ул. Буммашевская, 72, 76, 88, 90 | 9,1 |
| 9 | ул. Воткинское шоссе, 36 | 9,1 |
| 10 | ул. 9 Января, 175 | 9,1 |
| 11 | ул. Воткинское шоссе, 26 | 9,0 |
| 12 | ул. Дзержинского, 13 | 8,6 |
| 13 | ул. Тимирязева, 31 | 8,6 |
| 14 | ул. 9 Января, 165 | 8,4 |
| 15 | ул. 9 Января, 205 | 8,3 |
| 16 | ул. Дзержинского, 15, 17 | 8,3 |
| 17 | ул. Кооперативная, 5 | 8,2 |
| 18 | ул. Сельская, 5 | 8,1 |
| 19 | ул. 9 Января, 173 | 7,6 |
| 20 | ул. Красногеройская, 89 | 7,4 |
| 21 | ул. Дзержинского, 49 | 6,8 |
| 22 | ул. Ломоносова, 9а | 6,6 |
| 23 | ул. Удмуртская, 302 | 5,8 |
| Ленинский район |  |
| 1 | ул. Клубная, 60 | 8,4 |
| 2 | ул. Гастелло, 8 | 7,4 |
| 3 | ул. Крымская, 59 | 7,4 |
| 4 | гор. Машиностроителей, 99а | 7,4 |
| 5 | ул. Баранова, 83 | 6,6 |
| 6 | ул. Баранова, 88 | 6,4 |
| 7 | ул. Баранова, 53 | 8,4 |
| Октябрьский район |  |
| 1 | ул. Пушкинская, 283 | 7,1 |
| 2 | ул. Кирова, 20 | 6,3 |
| 3 | ул. Пушкинская, 289 | 6,1 |
| 4 | ул. Коммунаров, 291, 293, 297 | 15,2 |
| 5 | ул. К. Маркса, 393 | 13,0 |
| 6 | ул. М. Горького, 158 | 13,0 |
| 7 | ул. Майская, 15, 17 | 12,2 |
| 8 | ул. Наговицына, 2 | 12,0 |
| 9 | ул. Пушкинская, 253а | 12,0 |
| 10 | ул. Холмогорова, 19, 21, 23, 25 | 11,4 |
| 11 | ул. Удмуртская, 265/1, 265/2, 265/3 | 11,4 |
| 12 | ул. Удмуртская, 269 | 11,4 |
| 13 | ул. К. Маркса, 431 | 11,2 |
| 14 | ул. Майская, 18 | 11,0 |
| 15 | ул. К. Маркса, 444, 446 | 10,6 |
| 16 | ул. Наговицына, 4 | 10,6 |
| 17 | ул. К. Маркса, 401, 405, 407, 409 | 10,6 |
| 18 | ул. Пушкинская, 289а | 10,4 |
| 19 | ул. Майская, 20 | 9,6 |
| 20 | ул. 10 лет Октября, 12 | 8,6 |
| 21 | ул. Кирова, 112а | 7,8 |
| Первомайский район |  |
| 1 | ул. Ленина, 17 | 7,6 |
| 2 | ул. Михайлова, 9, ул. Ленина, 116 | 6,6 |
| 3 | ул. Пушкинская, 163 | 5,8 |
| 4 | ул. Пушкинская, 118 | 5,6 |
| 5 | ул. Ленина, 176 | 8,6 |
| 6 | ул. Первомайская, 10 | 8,1 |
| 7 | ул. Воровского, 117 | 7,6 |
| 8 | ул. Советская, 36 | 5,8 |
| 9 | ул. Коммунаров, 167 | 9,6 |
| Устиновский район |  |
| 1 | ул. Союзная, 39 | 8,6 |
| 2 | ул. Петрова, 1 | 8,6 |
| 3 | ул. Молодежная, 82 | 8,6 |
| 4 | ул. Союзная, 115 | 8,6 |
| 5 | ул. Союзная, 97 | 8,6 |
| 6 | ул. Союзная, 11 | 8,4 |
| 7 | ул. Молодежная, 85 | 8,4 |
| 8 | ул. Ворошилова, 64 | 8,4 |
| 9 | ул. Молодежная, 69 | 7,6 |
| 10 | ул. Барышникова, 21 | 7,6 |
| 11 | ул. Молодежная, 15 | 7,6 |
| 12 | ул. Молодежная, 91 | 7,6 |
| 13 | ул. Т. Барамзиной, 22 | 7,6 |
| 14 | ул. Молодежная, 55 | 12,2 |
| 15 | ул. Ворошилова, 63 | 11,0 |
| 16 | ул. Союзная, 127 | 11,0 |
| 17 | ул. Союзная, 41 | 10,2 |
| 18 | ул. Ворошилова, 28 | 10,2 |
| 19 | ул. Ворошилова, 47 | 8,8 |
| 20 | ул. Союзная, 91 | 8,6 |
| 21 | ул. Союзная, 105 | 8,6 |
| 22 | ул. Труда, 44 | 8,6 |
| 23 | ул. Союзная, 79, 81, 83, 85 | 10,35 |
| 24 | ул. Сабурова, 69 | 9,4 |
| 25 | ул. Сабурова, 7 | 9,4 |
| 26 | ул. Союзная, 51 | 8,6 |
| 27 | ул. Молодежная, 109а | 8,6 |

Приложение 3.1

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЯ "ИЖЕВСКИЙ ДВОРИК - БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100071) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес дворовой территории | Баллы | Год благоустройства дворовой территории |
| Индустриальный район | 2025 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n... |  |  |
| Ленинский район |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n... |  |  |
| Октябрьский район |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n... |  |  |
| Первомайский район |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n... |  |  |
| Устиновский район |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| n... |  |  |

Приложение N 4

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2028 ГГ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166824&dst=100072) Администрации г. Ижевска от 21.03.2025 N 403) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование, место расположения общественной территории | Год благоустройства общественной территории |
| 1 | Центральная площадь (I этап) - общегородская территория | 2018 |
| 2 | Парк им. Кирова - общегородская территория (за счет средств инвестора) |
| 3 | Сквер "Открытый сад" (за счет средств инвестора) |
| 4 | Сквер им. Калашникова, территория ИжГТУ (студенческий городок) - Октябрьский район (за счет средств инвестора) | 2019 |
| 1 | Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов" (на участке от ул. Пушкинской до ул. В. Сивкова) - общегородская территория |
| 5 | Сквер, расположенный на территории за МБОУ СОШ N 85, вдоль ул. Оружейника Драгунова г. Ижевска, - Ленинский район |
| 6 | Сквер "Рябиновый" в районе домов N 163 - 183а ул. 9-го Января - Индустриальный район |
| 7 | Сквер между домами по адресу: ул. Пушкинская, 158, и ул. Коммунаров, 191а, - Первомайский район |
| 1 | Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов" (на участке от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького) (1 этап - благоустройство территории Центральной площади между ул. В. Сивкова и ул. К. Маркса) - общегородская территория | 2020 |
| 8 | Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК "Столица") (I этап) - Устиновский район |
| 9 | Парк Тишино по ул. Союзной (территория мкр. "Восток") (I этап) - Устиновский район |
| 10 | Сквер на пересечении ул. Степной и ул. Парашютной - Ленинский район |
| 11 | Сквер им. В. Тарасова на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Металлургов (I, II этапы) - Октябрьский район |
| 12 | Общественная территория вдоль пруда в районе ул. 50 лет ВЛКСМ - Октябрьский район (за счет средств инвестора) |
| 13 | Тропа здоровья в районе ул. Ор. Драгунова - Ленинский район (за счет средств инвестора) |
| 14 | Аллея ветеранов по ул. Т. Барамзиной - Устиновский район |
| 15 | Сквер на пересечении ул. Советской и ул. Красноармейской (в районе Национальной библиотеки Удмуртской Республики) - Октябрьский район |
| 16 | "Остров спорта" с устройством спортивной площадки и тренажеров для взрослых и детей в районе дома N 20 по ул. 30 лет Победы - Октябрьский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования) |
| 17 | "Сквер Дружбы" на территории между жилыми домами N 295 по ул. Коммунаров и N 236 по ул. Пушкинской - Октябрьский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования) |
| 18 | Благоустройство парковой зоны у дома N 27 по Заречному шоссе - Ленинский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования и за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" для комплексности благоустройства) |
| 19 | Благоустройство территории для отдыха и спорта в мкр. "Радужный" - Ленинский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования и за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" для комплексности благоустройства) |
| 20 | Благоустройство монумента "Слава ВДВ" (г. Ижевск, ул. Кирова, 17) - Октябрьский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования и за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" для комплексности благоустройства) |
| 21 | "Театральный двор" (обустройство театра под открытым небом) - Октябрьский район (за счет иных источников: в рамках инициативного бюджетирования и за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" для комплексности благоустройства) |
| 1 | Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов" (участок от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького) (2 этап - благоустройство территории Центральной площади между ул. К. Маркса и ул. М. Горького на участке от ул. К. Маркса до ул. Красной) - общегородская территория | 2021 |
| 22 | Сквер "Заречный" в районе храма Успения Божьей матери (ул. Телегина, 54а) (I, II этапы) - Ленинский район |
| 23 | Территория в районе Дворца детского (юношеского) творчества по ул. Кирова (I, II этапы) |
| 24 | Сквер "Школьный", расположенный в Первомайском районе города Ижевска (1 этап), - Первомайский район |
| 1 | Благоустройство Центральной площади. Спуск к монументу "Дружба народов" (участок от ул. В. Сивкова до ул. М. Горького) (2 этап - благоустройство территории Центральной площади между ул. К. Маркса и ул. М. Горького на участке от ул. Красной до ул. М. Горького) - общегородская территория | 2022 |
| 9 | Парк Тишино по ул. Союзной (территория мкр. "Восток") (I этап 1 очереди) - Устиновский район |
| 26 | Благоустройство общественной территории общегородского значения "Березовая роща" (Козий парк) в городе Ижевске (2 этап) - общегородская территория |
| 9 | Парк Тишино по ул. Союзной (территория мкр. "Восток") (I этап 1 очереди) - Устиновский район | 2023 |
| 9 | Парк Тишино по ул. Союзной (территория мкр. "Восток") (I этап 1 очереди) - Устиновский район (входная площадь) |
| 22 | Благоустройство сквера у храма Успения Божьей Матери по адресу: город Ижевск, ул. Телегина, 54а (сквер "Заречный") (III, IV этапы), - Ленинский район |
| 24 | Сквер "Школьный", расположенный в Первомайском районе города Ижевска (2 этап), - Первомайский район |
| 26 | Благоустройство общественной территории общегородского значения "Березовая роща" (Козий парк) в городе Ижевске (1, 2, 3 этапы) - общегородская территория |
| 33 | Аллея вдоль ул. Удмуртской от ул. Холмогорова до Северного кладбища (Яблоневая аллея) - Индустриальный район |
| 8 | Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК "Столица") (II этап) - Устиновский район | 2024 |
| 26 | Благоустройство общественной территории общегородского значения "Березовая роща" (Козий парк) (4, 5 этапы) - общегородская территория |
| 35 | Сквер около Республиканского центра общественного здоровья (сквер "Аллея счастья" между ул. Удмуртской и площадью имени 50-летия Октября) - Индустриальный район |
| 8 | Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК "Столица"), III этап (детская площадка) - Устиновский район (за счет внебюджетных источников) | 2025 |
| 28 | Елки-парк (I этап) - Устиновский район |
| 30 | Общественная территория в районе пруда по ул. Автозаводской (I этап) - Устиновский район (за счет внебюджетных источников) |
| 8 | Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК "Столица") - Устиновский район | 2026 - 2028 |
| 23 | Территория в районе Дворца детского (юношеского) творчества по ул. Кирова |
| 25 | Набережная Ижевского водохранилища - общегородская территория |
| 26 | Березовая роща (Козий парк) - общегородская территория |
| 27 | Благоустройство лесопосадки вдоль ул. Бабушкина - Индустриальный район |
| 28 | Елки-парк - Устиновский район |
| 29 | Общественная территория в районе МБОУ "СОШ N 57" (Восточная, 12) - Первомайский район (за счет средств инвестора) |
| 30 | Общественная территория в районе пруда по ул. Автозаводской - Устиновский район |
| 31 | Территория между ул. Ленина и ПромПарком по ул. Ленина, 101 (за счет средств инвестора и за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск" для комплексности благоустройства), - Индустриальный район |
| 32 | Общественная территория в районе домов NN 202 и 204 по ул. Удмуртской - Первомайский район |
| 34 | Общественная территория в районе пруда по ул. Кирзаводской, 20 "б", - Ленинский район |

Приложение N 5

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих

благоустройству не позднее 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование, место расположения объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Плановый год благоустройства общественной территории |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Ижевска, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченные собственниками лица (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома, которые включены муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" (далее - Программа) и подлежат благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия граждан, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов и не более 25 процентов от общего объема финансирования, а по дворовым территориям, включенным в Программу после вступления в силу [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317924) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счете муниципального казенного учреждения города Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства", уполномоченного органом местного самоуправления (далее - Уполномоченное учреждение).

2.2. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней после официального опубликования утвержденной Программы заключает соглашение о софинансировании с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления, возврата денежных средств заинтересованными лицами.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного учреждения в течение 5 рабочих дней после заключения соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

2.4. Уполномоченное учреждение обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе заключенных соглашений с указанием многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5. Уполномоченное учреждение обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск" в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе заключенных соглашений с указанием многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.6. Уполномоченное учреждение ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе заключенных соглашений с указанием многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии и Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска.

2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Уполномоченное учреждение:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.9. Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати календарных дней после согласования актов выполненных работ (оказанных услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта выполненных работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем Уполномоченного учреждения совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после предоставления акта выполненных работ (услуг).

В случае экономии денежных средств по итогам проведения закупок неизрасходованные денежные средства (за исключением средств собственников помещений в многоквартирных домах) могут быть перераспределены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на соответствующий период, и утвержденных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу.

В случае отсутствия на территории муниципального образования "Город Ижевск" многоквартирных домов, на которые могут быть перераспределены неизрасходованные денежные средства и возникшая экономия не может быть использована, то указанные денежные средства должны быть возвращены в бюджет города Ижевска. В этом случае неизрасходованные денежные средства в части средств федерального бюджета и средств бюджета Удмуртской Республики подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики.

Использование неизрасходованных денежных средств осуществляется на основании изменений, внесенных в Программу.

3. Контроль за соблюдением условий порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в лице Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Уполномоченное учреждение обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам по письменному заявлению в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 7

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ

ЛИЦАМИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, утверждения с заинтересованными лицами, уполномоченными от собственников помещений многоквартирных домов лицами, дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования "Город Ижевск", в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" (далее - Порядок, программа, дворовая территория).

1.2. Основные понятия, используемые в целях настоящего Порядка:

1.2.1. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, с планировочной схемой, выполненной на топографической съемке М 1:500, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект);

1.2.2. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы (далее - заинтересованные лица), многоквартирные дома которых включены в программу и подлежат благоустройству.

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", осуществляется в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=163289&dst=100030) благоустройства города Ижевска, требованиями Градостроительного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481298) Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", осуществляется заинтересованными лицами.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.

2.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение и концепцию благоустройства территории.

При подготовке дизайн-проекта выполняются следующие действия:

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала согласно приложению N 1 (не приводится) к настоящему Порядку.

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная [ведомость](#P3146) объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год с применением индексации.

3. Обсуждение и согласование дизайн-проекта

3.1. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется решением общего собрания собственников помещений МКД, оформленное протоколом общего собрания собственников помещений МКД.

3.2. Обсуждение и согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц проводятся администрациями районов г. Ижевска, в том числе при формировании перечня для включения в программу с участием представителей администрации соответствующего района г. Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства", Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска и уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме на основании решения, принятого на общем собрании собственников помещений в таком доме.

3.3. Уполномоченным лицам рекомендуется согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, находящиеся на дворовой территории.

3.4. При подготовке документации для проведения торгов по определению подрядчика при необходимости МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" дополнительно проводит встречи, совещания с уполномоченным представителем при появлении вопросов по комплектации малыми архитектурными формами, согласовании перечня работ по благоустройству дворовой территории и другим вопросам, направляет в администрацию соответствующего района города Ижевска информацию о достигнутых решениях (какие МАФ утвердили, какие работы включены, исключены и пр.).

3.5. Согласованный дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома оформляется в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй - в МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства".

Приложение N 2

к Порядку

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ОБЪЕМОВ РАБОТ

Адрес многоквартирного дома: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | Проезд |  |  |
| 1.1 | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 1.2 | Бордюры дорожные | Погонный метр |  |
| 2 | Хозяйственная площадка |  |  |
| 2.1 | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 2.2 | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 2.3 | Стойка для чистки ковров | Шт. |  |
| 3 | Площадка для выгула домашних животных |  |  |
| 3.1 | Песчаное (или газонное) покрытие | Квадратный метр |  |
| 3.2 | Скамья | Шт. |  |
| 3.3 | Урна | Шт. |  |
| 3.4 | Ограждение защитное (сетка) среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | Погонный метр |  |
| 4 | Подходы к подъездам (пешеходные коммуникации) |  |  |
| 4.1 | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 4.2 | Бордюры тротуарные (или дорожные) | Погонный метр |  |
| 4.3 | Скамья | Шт. |  |
| 4.4 | Урна | Шт. |  |
| 4.5 | Ограждение для газонов декоративное низкое высотой от 0,3 до 1,0 м | Погонный метр |  |
| 4.6 | Пандусы | Квадратный метр |  |
| 5 | Зоны тихого отдыха |  |  |
| 5.1 | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 5.2 | Скамья | Шт. |  |
| 5.3 | Урна | Шт. |  |
| 5.4 | Стол | Шт. |  |
| 5.5 | Устройство клумбы с альпийской горкой | Квадратный метр |  |
| 5.6 | Устройство клумбы с декоративным водоемом | Квадратный метр |  |
| 6 | Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки) |  |  |
| 6.1 | Дорожки. Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 6.2 | Дорожки. Плиточное покрытие | Квадратный метр |  |
| 6.3 | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 7 | Детская игровая площадка |  |  |
| 7.1 | Песчаное покрытие | Квадратный метр |  |
| 7.2 | Безопасное покрытие - коврик резиновый | Квадратный метр |  |
| 7.3 | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 7.4 | Качалка на пружине | Шт. |  |
| 7.5 | Качалка-балансир | Шт. |  |
| 7.6 | Качели на одно место | Шт. |  |
| 7.7 | Карусель | Шт. |  |
| 7.8 | Детский игровой комплекс до 50 квадратных метров | Шт. |  |
| 7.9 | Скамья | Шт. |  |
| 7.10 | Урна | Шт. |  |
| 8 | Спортивная площадка | Квадратный метр |  |
| 8.1 | Песчаное покрытие | Квадратный метр |  |
| 8.2 | Безопасное покрытие - коврик резиновый | Квадратный метр |  |
| 8.3 | Бордюры пешеходные | Погонный метр |  |
| 8.4 | Турник двойной | Шт. |  |
| 8.5 | Детский спортивный комплекс | Шт. |  |
| 8.6 | Рукоход двойной, двухуровневый | Шт. |  |
| 8.7 | Стойка баскетбольная | Шт. |  |
| 8.8 | Стойка волейбольная | Шт. |  |
| 9 | Парковка автомобилей | Квадратный метр |  |
| 9.1 | Асфальтобетонное покрытие | Квадратный метр |  |
| 9.2 | Бордюры дорожные | Погонный метр |  |
| 10 | Озеленение |  |  |
| 10.1 | Устройство газонов | Квадратный метр |  |
| 10.2 | Устройство цветников | Квадратный метр |  |
| 10. 3 | Рядовая посадка кустарников - живая изгородь | Погонный метр |  |
| 10.4 | Групповая посадка цветущих кустарников | Шт. |  |
| 10.5 | Посадка голубой ели | Шт. |  |
| 10.6 | Посадка деревьев | Шт. |  |
| 11 | Пандус комбинированный с лестницей | Шт. |  |
| 11.1 | Строительство лестницы | Квадратный метр |  |
| 11.2 | Строительство пандуса | Квадратный метр |  |
| 11.3 | Ограждение для пандуса, лестницы барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м | Погонный метр |  |
| 12 | Ограждения |  |  |
| 12.1 | Ограждение разделяющее функциональные зоны (парковка - детская площадка - спортивная площадка), защитное (или) сочетание декоративное - защитное среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра | Погонный метр |  |
| 13 | Функциональное освещение (источник света) |  |  |
| 13.1 | Установка опор освещения | Шт. |  |
| 13.2 | Монтаж провода | Погонный метр |  |
| 13.3 | Монтаж светильников. Рекомендовано применение энергосберегающих светильников | Шт. |  |
| 14 | Контейнерная площадка |  |  |
| 14.1 | Устройство ограждения площадки | Квадратный метр |  |
| 14.2 | Устройство навеса площадки | Квадратный метр |  |
| 14.3 | Устройство основания площадки | Квадратный метр |  |
| 14.4 | Устройство отделения под крупногабаритный мусор |  |  |
| 14.5 | Замена ограждения площадки | Квадратный метр |  |
| 14.6 | Покраска отдельных элементов | Квадратный метр |  |
| 14.7 | Замена отдельных элементов | Квадратный (погонный) метр |  |

Приложение N 8

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 8

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

Таблица 1

|  |
| --- |
| Виды работ и максимальная стоимость работ, единицы измерения |
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм., руб. <\*> |
| Проезды |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1 тн | 10946,00 |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 529844,00 |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см | 1000 м2 | 650951,00 |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000 м2 | 590598,00 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100 т | 546492,00 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100 т | 511997,00 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100 м3 | 115016,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100 м3 | 54566,00 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100 м3 | 244668,00 |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100 м3 | 183890,00 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40 - 70, марка 1200 | 100 м3 | 418722,00 |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 м3 | 146645,00 |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100 м3 | 72277,00 |
| Земляные работы |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000 м3 | 283816,00 |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000 м2 | 1533,00 |
|  | Тротуары |  |  |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1 тн | 10946,00 |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000 м2 | 42512,00 |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100 м3 | 115016,00 |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20 - 40, марка 1200 | 100 м3 | 415545,00 |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 578428,00 |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000 м2 | 720407,00 |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 587844,00 |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000 м2 | 732205,00 |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000 м2 | 695313,00 |
| Бордюрные камни |
| 25 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п. м | 38073,00 |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п. м | 37746,00 |
| 27 | Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п. м | 36233,00 |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР80.30.18 (новый камень) | 100 п. м | 116960,00 |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР80.30.15 (новый камень) | 100 п. м | 106659,00 |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 п. м | 65450,00 |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п. м | 36492,00 |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п. м | 35927,00 |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР80.20.8 (новый камень) | 100 п. м | 84412,00 |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР80.20.8 (без стоимости камня) | 100 п. м | 61233,00 |
| 35 | Резка бордюра БР100.30.18 | 1 шт. | 192,00 |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1 шт. | 138,00 |
| Колодцы |
| 37 | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом, непригодных для дальнейшего использования материалов | 10 шт. | 6971,00 |
| 38 | Демонтаж чугунных люков, пригодных для дальнейшего использования | 10 шт. | 6831,00 |
| 39 | Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с погрузкой и вывозом строительного мусора | 10 м3 | 21831,00 |
| 40 | Демонтаж железобетонных плит и колец горловин колодцев | 100 м3 | 452748,00 |
| 41 | Установка опорных железобетонных колец колодцев КО-6 | 100 шт. | 103729,00 |
| 42 | Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1 | 100 шт. | 258153,00 |
| 43 | Установка люков старогодных | 100 шт. | 63339,00 |
| 44 | Установка люков чугунных тяжелых новых | 100 шт. | 496022,00 |
| 45 | Установка дождеприемных решеток новых | 100 шт. | 588741,00 |
| 46 | Кладка горловин колодцев из кирпича | 100 м3 | 931451,00 |
| 47 | Обратная засыпка пазух колодца щебнем | 100 м3 | 304714,00 |
| Прочие работы |
| 48 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см | 1 м3 складов | 5315,00 |
| 49 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см | 1 м3 складов | 4312,00 |
| 50 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см | 1 м3 складов | 2019,00 |
| 51 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при диаметре ствола до 100 см | 1 м3 складов | 1597,00 |
| 52 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при диаметре ствола до 120 см | 1 м3 складов | 1358,00 |
| 53 | Вырубка кустарника | 1000 м2 | 10863,00 |
| 54 | Корчевка пней с погрузкой и вывозом | 100 шт. | 5054,00 |
| 55 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100 м3 | 325140,00 |
| 56 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм | км | 3148262,00 |
| 57 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм | км | 5422088,00 |
| 58 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000 п. м | 579931,00 |
| 59 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100 м3 | 24215,00 |
| 60 | Срезка покрытия методом холодного фрезерования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона | 1000 м2 | 52097,00 |
| 61 | Установка бетонных лотков 1000 x 160 x 182 с решеткой | 100 п. м | 331388,00 |
| 62 | Установка бетонных лотков 500 x 140 x 60 без решетки | 100 п. м | 208297,00 |
| 63 | Устройство газона партерного с внесением растительной земли толщ. 5 см механизированным способом | 100 м2 | 20857,00 |
| 64 | Устройство подпорной стенки высотой до 3 метров и шириной до 300 мм (бетон марки В15, арматура А-III диаметром 12 мм) | 100 м3 | 1421539,00 |
| 65 | Разборка бетонных конструкций | 1 м3 | 4417,00 |
| 66 | Демонтаж металлического ограждения | 100 п. м | 18587,00 |
| 67 | Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения) | 100 п. м | 31256,00 |

Приложение N 9

к постановлению

Администрации города Ижевска

от 26 декабря 2019 г. N 2566

Приложение 9

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

"Город Ижевск"

СПИСОК

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Индустриальный район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Адресный ориентир, кадастровый номер | Площадь, кв. м | Краткое описание участка | Предлагаемый тип зеленой зоны |
| Земли общего пользования, занятые озеленением |
| 1 | Березовая роща (Козий парк), ул. Авангардная, 12, 18:26:020280:85 | 92402 кв. м | Функционирующий парк | Функционирующий парк |
| 2 | сквер у Вечного огня, пл. им. 50 лет Октября, около дома 10, 18:26:020391:5 | 37071 кв. м | Функционирующий сквер | Функционирующий сквер |
| 3 | бульвар Гоголя, 18:26:020655:39 | 14355 кв. м | Есть проект благоустройства территории бульвара | Благоустраиваемый сквер |
| 4 | Парк космонавтов, Воткинское шоссе, 118, 18:26:020032:7740 | 109258 кв. м | Функционирующий парк | Функционирующий парк |
| 5 | ул. Дзержинского, д. 57, 18:26:020032:213 | 1369 кв. м | Территория внутри двора. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 6 | ул. Дзержинского, д. 45, 18:26:020032:221 | 2886 кв. м | Территория внутри двора. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 7 | в 18 м на север от дома ул. Дзержинского, 63, 18:26:020032:212 | 2023 кв. м | Территория внутри двора. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 8 | примерно в 11 м по направлению на юг от дома N 110а по ул. Дзержинского, 18:26:020032:145 | 3589 кв. м | Территория внутри двора. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 9 | сквер у памятника Дзержинскому, ул. Дзержинского, дом 41, участок находится в 25 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:020032:150 | 7301 кв. м | Разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть) по документу: земли общего пользования, занятые сквером. Заброшенный сквер, не ухожен | Существующий сквер, необходим уход |
| 10 | в 7 м на юг от дома ул. Дзержинского, 23, 18:26:020032:222 | 4384 кв. м | Территория вдоль ул. Дзержинского. Разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения | Аллея, сквер |
| 11 | в 27 м на юг от дома ул. Воткинское шоссе, 108, 18:26:020032:175 | 3165 кв. м | Территория у школы N 19, у парка космонавтов. Для общего пользования (уличная сеть) | Бульвар, сквер |
| 12 | примерно в 8 м по направлению на север от дома N 88 по ул. Воткинское шоссе, 18:26:020032:137 | 4489 кв. м | Территория между внутриквартальным проездом, домами и дворовыми территориями. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер; сквер совместно с дворовыми территориями общего пользования N 2.1, 2.2, 2.3 |
| 13 | ул. Воткинское шоссе, дом 68, участок находится в 7 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:020032:138 | 1185 кв. м | Вдоль Воткинского шоссе. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 14 | в 2 м на юг от дома 74 по ул. Воткинское шоссе, 18:26:020032:146 | 645 кв. м | Между торцами домов | Сквер |
| 15 | у ш. Воткинское, дом 16в, 18:26:020019:95 | 4812 кв. м | У школьного ограждения. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 16 | в 9 м на юг от дома ул. Воткинское шоссе, 12а, 18:26:020019:103 | 2284 кв. м | Территория вдоль ул. Буммашевской. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 17 | в 8 м на юго-запад от дома ул. Воткинское шоссе, 2, 18:26:020019:93 | 1763 кв. м | Территория на пересечении Буммашевской, Воткинского шоссе. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 18 | ул. Холмогорова, дом 74, участок находится в 5 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:020136:32 | 2977 кв. м | Пересечение ул. Холмогорова и ул. Удмуртской. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 19 | ул. Холмогорова, 90, участок находится примерно в 32 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:020164:65 | 636 кв. м | За Эльгрином, у жилых домов; около 30% территории занято автостоянкой. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 20 | в 8 м от жилого дома N 15б по ул. Буммашевской по направлению на запад, 18:26:020164:68 | 246 кв. м | Территория в виде треугольника между ул. Дзержинского и МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 21 | в 8 м на запад от дома N 15а по ул. Буммашевской 18:26:020164:67 | 1942 кв. м | Вдоль ул. Дзержинского. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 22 | примерно в 14 м от жилого дома N 21 по ул. Буммашевской по направлению на запад 18:26:020164:66 | 2458 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 23 | примерно в 7 м по направлению на восток от дома N 93 по ул. Дзержинского, 18:26:020032:134 | 2486 кв. м | Территория на пересечении Дзержинского, 9 Января. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 24 | ул. 9 Января, 265, участок находится в 5 м на север 18:26:020026:157 | 3112 кв. м | Вдоль ул. Дзержинского. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 25 | ул. Дзержинского, 50, участок находится в 10 м на север 18:26:020026:120 | 1184 кв. м | Территория вдоль ул. Дзержинского, ц. трамвайного кольца. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 26 | ул. 9 Января, 247а, участок находится в 35 м на север, 18:26:020026:135 | 4760 кв. м | Территория между школой N 53 и МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер, бульвар + территория общего пользования вдоль трамвайных путей |
| 27 | в 4 м на север от д. 235, ул. 9 Января, 18:26:020028:25 | 2757 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 28 | примерно в 6 м от торгового центра по направлению на север по ул. 9 Января, 217, 18:26:020029:12 | 3090 кв. м | Территория вдоль внутриквартального проезда между Северным рынком и МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 29 | примерно в 7 м по направлению на восток от дома по ул. 9 Января, 221а, 18:26:020026:174 | 5166 кв. м | Территория между общежитием и стадионом "Торпедо" | Сквер |
| 30 | примерно в 6 м по направлению на восток от дома 185 по ул. 9 Января, 18:26:020174:77 | 3687 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и ул. 9 Января. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 31 | ул. 9-го Января, 161, участок находится в 10 м на восток, 18:26:020174:72 | 2580 кв. м | Территория на пересечении 9 Января и 10 лет Октября. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 32 | примерно в 5 м на юг от дома ул. 9 Января, 181, 18:26:020174:90 | 6123 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер (Адм. Инд. р-на) |
| 33 | ул. Буммашевская, 76, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:020023:47 | 5040 кв. м | Территория за трамвайными путями между МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 34 | ул. Буммашевская, 48а, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:020023:46 | 1611 кв. м | Территория около МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 35 | в 16 м на запад от жилого дома ул. Буммашевская, 2а, 18:26:020142:35 | 1085 кв. м | Территория около МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 36 | примерно в 1 м по направлению на восток от жилого дома N 16а по ул. Буммашевской, 18:26:020142:24 | 4378 кв. м | Территория около МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 37 | примерно в 1 м по направлению на север от жилого дома N 16а по ул. Буммашевской, 18:26:020142:29 | 712 кв. м | Территория около МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 38 | примерно в 5 м на восток от дома с почтовым адресом: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 32а, 18:26:020023:45 | 1995 кв. м | Территория между школой и жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 39 | примерно в 10 м по направлению на восток от жилого дома N 38 по ул. Буммашевской, 18:26:020142:32 | 6116 кв. м | Территория между школой и жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 40 | примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома N 8 по ул. Буммашевской, 18:26:020142:26 | 1736 кв. м | Территория между внутриквартальным проездом и жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 41 | примерно в 10 м на запад от дома с почтовым адресом: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 44, 18:26:020023:43 | 2017 кв. м | Территория между школой и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 42 | ул. Буммашевская, 66, участок находится в 20 м на север, 18:26:020026:164 | 2807 кв. м | Территория между школой и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 43 | ул. Дзержинского, 20а, участок находится в 15 м на восток, 18:26:020026:158 | 1176 кв. м | Территория между школой и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 44 | в 20 м на восток от дома ул. Буммашевская, 92, 18:26:020026:133 | 668 кв. м | Территория на пересечении ул. Буммашевской и внутриквартального проезда. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 45 | ул. Дзержинского, 14а, участок находится в 10 м на юг, 18:26:020026:127 | 5728 кв. м | Территория между внутрикв. проездом и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 46 | ул. Буммашевская, 96, участок находится в 27 м на север 18:26:020026:132 | 4120 кв. м | Около МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 47 | ул. Дзержинского, 44, участок находится в 9 м на восток, 18:26:020026:150 | 4928 кв. м | Между ул. Буммашевской и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 48 | в 10 м на на запад от дома ул. Репина, 35, 18:26:020166:32 | 2761 кв. м | Около д/с. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 49 | примерно в 15 м по направлению на запад от жилого дома N 3 по ул. Тимирязева, 18:26:020303:36 | 594 кв. м | Между д/с и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 50 | примерно в 14 м по направлению на восток от жилого дома N 7 по ул. Тимирязева, 18:26:020303:37 | 2228 кв. м | Между ж/домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 51 | в 5 м на запад от д. 21, ул. Репина, 18:26:020310:59 | 1374 кв. м | Между ж/домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 52 | вдоль р. Карлутка, ул. Софьи Ковалевской, 16а, участок находится в 70 м на северо-запад, 18:26:020166:26 | 7983 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 53 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, ул. Удмуртская, около дома 292, 18:26:020283:29 | 21524 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 54 | территория вдоль ул. Удмуртской, вдоль р. Карлутка, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома N 5 по ул. Софьи Ковалевской, 18:26:020288:12 | 17185 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 55 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, в 60 м на запад от дома ул. Авангардная, 2, 18:26:020392:65 | 21880 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 56 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, в 10 м на запад от дома ул. 1-я Артельная, 7, 18:26:020280:55 | 1291 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 57 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, ул. Артельная 1-я, дом 20, участок находится в 25 м на на юг от ориентира (здания), 18:26:020826:35 | 2691 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 58 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, примерно в 16 м от жилого здания N 104 по пер. Широкому, 18:26:020827:15 | 4990 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 59 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, в 33 м на юг от дома пер. Широкий, 114, 18:26:020280:65 | 1372 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 60 | территория вдоль ул. Удмуртской вдоль р. Карлутка, примерно в 48 м по направлению на юг от дома N 110б по пер. Широкому, 18:26:020827:16 | 2473 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть). Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 61 | в 11 м на юг от дома ул. Авангардная, 6, 18:26:020280:56 | 633 кв. м | Территория между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 62 | в 6 м на северо-запад от жилого дома ул. Базисная, 25, 18:26:020392:69 | 1006 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 63 | ул. Кооперативная, около дома 9, 18:26:020627:34 | 1966 кв. м | Территория вдоль ул. Базисной. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 64 | ул. Зенитная, около дома 3, 18:26:020627:35 | 679 кв. м | Территория за стадионом около ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 65 | ул. Зенитная, около дома 2а, 18:26:020627:36 | 2242 кв. м | Вдоль ул. Лихвинцева, на пересечении Лихвинцева, Зенитной. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 66 | ул. Удмуртская, около дома 224, 18:26:020012:26 | 1388 кв. м | За 1 корпусом УдГУ. Под иными объектами специального назначения | Сквер |
| 67 | в 8 м на запад от дома ул. Тельмана, 14, 18:26:020834:23 | 592 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 68 | в 15 м на запад от дома ул. Красноармейская, 109, 18:26:020834:24 | 5363 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 69 | в 8 м на юг от дома ул. Красногеройская, 105, 18:26:020834:15 | 1772 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 70 | ул. Коммунаров, дом 228, участок находится в 10 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:020281:30 | 1263 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и ул. Коммунаров. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 71 | примерно в 15,1 м от д. 249 по ул. Удмуртской по направлению на восток, 18:26:020621:15 | 2609 кв. м | Между д/с и ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 72 | ул. Удмуртская, около дома N 247а, 18:26:020621:20 | 2777 кв. м | Вдоль проезда, около ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 73 | в 1 м по направлению на юг от дома N 101 по ул. Ленина, 18:26:020011:22 | 14153 кв. м | Территория на пересечении ул. 40 лет Победы и Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 74 | в 1 метре по направлению на запад от дома N 101 по ул. Ленина, 18:26:020011:24 | 60331 кв. м | Территория на пересечении ул. 40 лет Победы и Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Сохранение посадок сосны |
| 75 | ул. Ленина, 101, участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на север, 18:26:020011:18 | 10269 кв. м | Территория на пересечении ул. 40 лет Победы и Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 76 | ул. Ленина, 101, участок находится примерно в 1 м от ориентира по направлению на восток, 18:26:020011:17 | 16941 кв. м | Территория на пересечении ул. 40 лет Победы и Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 77 | примерно в 26 м по направлению на восток от жилого дома N 45 по ул. 10 лет Октября, 18:26:020136:29 | 358 кв. м | В южной части территории д/с. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| Земли общего пользования, занятые дворовой территорией |
| 1 | в 19 м на север от дома ул. Воткинское шоссе, 78, 18:26:020032:184 | 2854 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 2 | примерно в 10 м по направлению на север от дома N 90 по ул. Воткинское шоссе, 18:26:020032:182 | 3550 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 3 | ул. Воткинское шоссе, дом 92, участок находится в 13 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:020032:178 | 4419 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 4 | Воткинское шоссе, дом 68а, участок находится в 7 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:020032:161 | 2516 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 5 | Воткинское шоссе, 10, 18:26:020019:107 | 2293 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 6 | в 23 м на север от дома ул. Дзержинского, 33, 18:26:020032:216 | 4667 кв. м | Для объектов общественно-делового значения | Сквер |
| 7 | ул. Дзержинского, дом 95, участок находится в 6 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:020032:130 | 2613 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 8 | ул. Дзержинского, 46, участок находится в 10 м на юг, 18:26:020026:119 | 3902 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 9 | ул. Дзержинского, 30, участок находится в 11 м на юг, 18:26:020026:124 | 5896 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 10 | ул. Дзержинского, 2, участок находится в 15 м на юг, 18:26:020026:137 | 6251 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 11 | в 10 м от дома ул. Буммашевская, 44, 18:26:020023:37 | 4204 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 12 | в 13 м на запад от дома ул. Буммашевская, 62, 18:26:020023:40 | 5058 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 13 | в 4 м на север от дома ул. Буммашевская, 72, 18:26:020023:39 | 4084 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 14 | в 10 метрах на юг от строения по улице Буммашевской, 72т, 18:26:020023:59 | 5710 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 15 | примерно в 6 м по направлению на юг от жилого дома N 10 по ул. Буммашевской, 18:26:020142:21 | 7056 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 16 | ул. 10 лет Октября, около дома 47, 18:26:020136:44 | 2698 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 17 | ул. 10 лет Октября, около дома 51, 18:26:020136:43 | 3576 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 18 | в 8 м на восток от дома ул. Тимирязева, 918:26:020303:34 | 4068 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 19 | ул. Удмуртская, дом 249б, участок находится в 5 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:020281:45 | 2954 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 20 | ул. Зенитная, около дома 5, 18:26:020627:33 | 1990 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 21 | ул. Красногеройская, 103, 18:26:020834:36 | 2511 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 22 | ул. Коммунаров, около дома 218, 18:26:020629:48 | 6482 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 23 | ул. Ломоносова, дом 9, участок находится в 11 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:020655:30 | 2881 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 24 | в 10 м на север от дома ул. 9 Января, 207, 18:26:020174:91 | 1607 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| Свободные городские земли |
| 1 | южнее Воткинского шоссе, 48 |  | Часть территории - автостоянка, территория вдоль проездов | Аллея, сквер |
| 2 | вокруг ул. Дзержинского, 15а |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 3 | севернее Дзержинского, 11 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 4 | севернее Дзержинского, дом 23 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 5 | южнее ул. Дзержинского, 32а |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 6 | севернее ул. 9 Января, 247а (около стадиона Торпедо и школы) |  | Расположена у территории школы | Сквер. бульвар совместно с озел. территорией N 26 |
| 7 | восточнее Девятого января, 253 (за д/с) |  | Между д/с и ж/д | Сквер |
| 8 | восточнее ул. Буммашевской, 92в |  | Маленькая территория вдоль трамвайных путей | Сквер |
| 9 | южнее ул. Дзержинского, 14 |  | Вдоль ул. Буммашевской, в наст. время - автостоянка | - |
| 10 | восточнее Холмогорова, 80 |  | Территория около ж/д | Сквер |
| 11 | южнее Холмогорова, 80 |  | Территория около ж/д | Сквер |
| 12 | восточнее Холмогорова, 84 |  | Территория около ж/д | Сквер |
| 13 | территории выше Эльгрина |  | В наст. время - автостоянка | - |
| 14 | севернее ЖК Покровский |  | Ельник | Сквер |
| 15 | в 85 м на запад от жилого дома по ул. Девятого января, 209, 18:26:020174:4705 | 7508 кв. м | У кафе "Гороскоп". Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 16 | южнее ул. 9-го Января, 179 |  | Узкая полоса между территорией жилого дома и подстанцией, зеленые насаждения отсутствуют | - |
| 17 | около ул. Майской, 60 |  | Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 18 | около Майской, 60, 18:26:020140:45 |  | Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 19 | около ул. Майской, 60, 18:26:020140:587 | 3984 кв. м | Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 20 | около Майской, 60, 18:26:020140:46 | 2053 кв. м | Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 21 | территория у Майской, 60, 18:26:020139:7 | 8693 кв. м | Пойма р. Карлутка | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 22 | территория внутри дворов у проезда Редукторный, 17 |  | Территория внутри дворов | Сквер |
| 23 | восточнее ул. Репина, 40 |  | Внутри двора | Сквер |
| 24 | восточнее ул. Л. Толстого, 26 |  | У ж/д | Сквер |
| 25 | около ул. Шишкина, 15 |  | У ж/д | Сквер |
| 26 | около Редукторной, 8а |  | Внутри двора | Сквер |
| 27 | южнее Авангардной, 5а |  | Внутри двора | Сквер |
| 28 | пойма р. Карлутка, за Аврора-парк |  | Пойма р. Карлутка, за Аврора-парк | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 29 | территория на пересечении Удмуртской, Кирова, напротив Гвоздя. примерно в 0,8 м по направлению на восток от жилого дома N 253 по ул. Удмуртской |  | Для общего пользования (уличная сеть) | Велосквер (есть проект) |
| 30 | с севера и юга от ул. Удмуртской, 253б (напротив Гвоздя) |  | Территория вдоль ул. Удмуртской, у БЦ | Сквер |
| 31 | восточнее ул. Удмуртской, дом 249а |  | Территория вдоль ул. Удмуртской, у БЦ | Сквер |
| 32 | восточнее ул. Удмуртской, 247 |  | Территория вдоль ул. Удмуртской, у БЦ | Сквер |
| 33 | восточнее пл. 50 лет Октября, 21 (здание роддома) |  | Вдоль ул. Удмуртской | Сквер |
| 34 | в 5 м по направлению на север от дома 7а на пл. им. 50 лет Октября, 18:26:020626:39 | 5392 кв. м | Территория от ул. Удмуртской по направлению к Скверу у вечного огня, где находится стела здоровья, счастья и благополучия | Бульвар |
| 35 | южнее пл. им. 50 лет Октября, 8а |  | Территория параллельно Скверу у вечного огня, внутри дворов | Сквер |
| 36 | западнее ул. Коммунаров, 224а |  | Территория вдоль Коммунаров между МЖД и адм. зданием | Сквер |
| 37 | западнее ул. Коммунаров, 224в |  | Территория вдоль Коммунаров между МЖД и адм. зданием | Сквер |
| 38 | южнее ул. Лихвинцева, 58 |  | Территория внутри двора, южнее сквера у вечного огня | Сквер |
| 39 | восточнее ул. Ломоносова, 21а |  | Территория внутри двора, южнее сквера у вечного огня | Сквер |
| 40 | западнее ул. Удмуртской, 233 |  | Территория внутри двора вдоль ул. Удмуртской | Сквер |
| 41 | пойма р. Карлутка от ул. Грибоедова до ул. Ленина |  | Пойма р. Карлутка, проектируется проспект Калашникова, который разделит зону на 2 части | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 42 | вокруг ул. Ленина, 83а |  | Используется как парковка для а/м | - |
| 43 | территория вдоль трамвайных путей у школы N 52 |  | Территория вдоль трамвайных путей у школы N 52 | Сквер совместно с N 26 (озеленен. тер.) |
| 44 | в 50 м на запад от жилого дома по ул. девятого Января, 177, 18:26:020174:4704 | 3751 кв. м | Территория между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер (Адм. Инд. р-на) совместно с N 33 (озеленен. тер.) |
| 45 | примерно в 17 м по направлению на юг от дома N 217 по ул. 9-го Января, 18:26:020029:13 | 7543 кв. м | Территория у Северного рынка. Земли общего пользования, занятые внутриквартальным проездом | Сквер |

Октябрьский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Адресный ориентир, кадастровый номер | Площадь, кв. м | Краткое описание участка | Предлагаемый тип зеленой зоны |
| Земли общего пользования, занятые озеленением |
| 1 | в 5 м на юго-запад от дома N 94 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010170:31 | 125330 кв. м | Залесенный участок | Парк |
| 2 | ул. Школьная, дом 64, участок находится в 10 м на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:64 | 1344 кв. м | Территория между школами | Аллея, сквер, прогулочная зона совместно с N 1.14 |
| 3 | примерно в 4 м по направлению на восток от дома N 34 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 18:26:010057:78 | 1370 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 4 | примерно в 400 м по направлению на запад от дома N 55 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010170:25 | 3241 кв. м | Территория около пересечения Студенческой и Песочной | Сквер |
| 5 | примерно в 10 м от дома N 42 по ул. 50 лет ВЛКСМ по направлению на запад, 18:26:010170:33 | 2494 кв. м | Территория около ИжГТУ, вдоль Студенческой | Сквер |
| 6 | примерно в 10 м от жилого здания по направлению на восток по ул. Школьной, 59а, 18:26:010077:71 | 4845 кв. м | Территория внутри двора | Сквер |
| 7 | пер. Школьный, около д. 57, 18:26:010077:93 | 4114 кв. м | Территория внутри двора | Сквер |
| 8 | ул. Школьная, дом 66, участок находится в 6 м на северо-запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:56 | 2562 кв. м | Территория вдоль ул. Школьной, березовая аллея, сквер | Бульвар, сквер |
| 9 | западнее ул. Школьной, 72 18:26:010057:94 | 7206 кв. м | Территория внутри двора | Сквер |
| 10 | примерно в 10 м от жилого здания по направлению на запад по ул. Школьной, 53, 18:26:010077:70 | 3673 кв. м | Территория внутри двора | Сквер |
| 11 | ул. Школьная, около д. 49, 18:26:010077:94 | 7250 кв. м | Территория внутри двора | Бульвар, сквер |
| 12 | примерно в 4 м по направлению на юг от дома N 47 по ул. Школьной, 18:26:010077:84 | 2713 кв. м | Территория около трамвайного кольца | Сквер |
| 13 | ул. 30 лет Победы, около д. 58, 18:26:010077:100 | 2390 кв. м | Между школой N 9 и ж/д | Сквер |
| 14 | ул. Школьная, дом 64, участок находится в 83 м на юго-запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:60 | 1560 кв. м | Территория между школами | Аллея, сквер, прогулочная зона совместно с N 1.2 |
| 15 | примерно в 10 м от жилого дома по направлению на юго-запад по ул. Школьной, 44, 18:26:010057:55 | 3641 кв. м | Существующий сквер Металлургов | Существующий сквер Металлургов |
| 16 | в 16 м по направлению на восток от дома N 44 по ул. Школьной, 18:26:010057:97 | 2180 кв. м | Территория у Трамвайного кольца, у сквера Металлургов | Сквер |
| 17 | примерно в 7 м по направлению на запад от дома N 32 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 18:26:010057:85 | 6327 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 27, 18:26:010080:60 | 4235 кв. м | На пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и Фруктовой. Сквер им. Василия Тарасова | Планируется сквер им. Тарасова (нет проекта) |
| 19 | примерно в 8 м по направлению на восток от дома N 47а по ул. 30 лет Победы, 18:26:010070:26 | 878 кв. м | Территория между торцами домов | Сквер |
| 20 | ул. 30 лет Победы, 51, 18:26:010070:27 | 887 кв. м | Вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ | Сквер |
| 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 49, 18:26:010075:59 | 528 кв. м | Вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ | Сквер |
| 22 | ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 47, 18:26:010075:61 | 866 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 23 | ул. Школьная, около д. 40, 18:26:010081:36 | 4097 кв. м | Вдоль трамвайных путей | Сквер |
| 24 | ул. Металлистов, около дома 41, 18:26:010081:33 | 1971 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 25 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 27, участок находится в 15 м на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:010080:32 | 1636 кв. м | Вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ, переходит в сквер им. Тарасова | Сквер |
| 26 | примерно в 0,30 м по направлению на восток от дома N 23 по ул. 9-я Подлесная, 18:26:010017:17 | 1198 кв. м | Вдоль Фруктовой, напротив гаражей | Сквер |
| 27 | пр. 8-й Подлесной, дом 10, участок находится в 11 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010017:12 | 810 кв. м | Между торцами МЖД | Сквер |
| 28 | ул. 9-я Подлесная, 39 участок находится примерно в 4 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:010074:52 | 977 кв. м | Внутри дворов | Сквер (территории N 28 - 32) |
| 29 | примерно в 30 м на север от дома N 76 по ул. 8-я Подлесная, 18:26:010074:46 | 4448 кв. м | Территория внутри дворов | Сквер (территории N 28 - 32) |
| 30 | ул. 8-я Подлесная, дом 74, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на север, 18:26:010074:43 | 1206 кв. м | Территория внутри дворов | Сквер (территории N 28 - 32) |
| 31 | примерно в 3 м по направлению на запад от жилого дома N 78 по ул. 8-я Подлесная, 18:26:010074:19 | 854 кв. м | Территория внутри дворов | Сквер (территории N 28 - 32) |
| 32 | ул. 7-я Подлесная, 32, 18:26:010072:24 | 1475 кв. м | Территория внутри дворов | Сквер (территории N 28 - 32) |
| 33 | ул. 7-я Подлесная, 20, 18:26:010088:18 | 4809 кв. м | Территория внутри дворов | Сквер |
| 34 | примерно в 5 м на юг от жилого дома по ул. 7-я Подлесная, 28, 18:26:010084:45 | 3234 кв. м | Территория на пересечении трамвайных путей и ул. 7 Подлесная | Сквер |
| 35 | ул. 7-я Подлесная, около д. 26, 18:26:010084:61 | 2727 кв. м | Вдоль ул. 7 Подлесная | Сквер, аллея, сквер |
| 36 | ул. Песочная, около дома 36, 18:26:010066:31 | 2353 кв. м | Вдоль ул. Песочной | Сквер |
| 37 | примерно в 4 м по направлению на запад от дома 22 по ул. Песочной, 18:26:010221:19 | 177886 кв. м | Вдоль ул. Песочной | Сквер |
| 38 | примерно в 8 м по направлению на восток от дома N 16 по ул. Песочной, 18:26:010221:31 | 1172 кв. м | Вдоль школы | Аллея, сквер |
| 39 | в 7 м по направлению на запад от жилого дома 12 по ул. Песочной, 18:26:010231:27 | 809 кв. м | Между МЖД | Сквер |
| 40 | ул. Песочная, 8, участок находится в 7 м по направлению на восток, 18:26:010231:21 | 2255 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 41 | в 8,5 м по направлению на запад от жилого дома N 32 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010073:14 | 773 кв. м | Пересечение 30 ЛП и 7 Подлесная | Сквер |
| 42 | в 7,5 м на запад от дома 25б по ул. 6-я Подлесная, 18:26:010073:16 | 479 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 43 | в 6 м по направлению на юг от жилого дома 26 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010222:22 | 518 кв. м | Парковка в настоящее время, территория вдоль 5 Подлесной | Сквер |
| 44 | ул. 5-я Подлесная, около дома 44, 18:26:010222:28 | 2629 кв. м | Территория вдоль 5 Подлесной | Сквер |
| 45 | примерно в 8,5 м по направлению на север от жилого дома N 34 по ул. Нижней, 18:26:010097:36 | 2830 кв. м | Вдоль ул. 7 Подлесная | Сквер |
| 46 | примерно в 14,5 м по направлению на север от жилого дома N 40 по ул. Нижней, 18:26:010097:35 | 1766 кв. м | Вдоль ул. 7 Подлесная | Сквер |
| 47 | ул. Песочная, около д. 4, 18:26:010232:16 | 1916 кв. м | Вдоль д/с | Аллея, сквер |
| 48 | ул. 30 лет Победы, около дома 17, 18:26:010232:15 | 868 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 49 | примерно в 10 м на запад от жилого дома N 13 по ул. Школьной, 18:26:010240:29 | 3555 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 50 | примерно в 35 м по направлению на запад от жилого дома N 15б по ул. 3-я Подлесная, 18:26:010241:35 | 1010 кв. м | Между ж/д | Сквер |
| 51 | в 20 м на восток от здания по ул. 3-я Подлесная, 37, 18:26:010240:2013 | 1425 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 52 | примерно в 20 м по направлению на запад от жилого дома N 35 по ул. 3-я Подлесная, 18:26:010240:41 | 998 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 53 | примерно в 10 м на запад от жилого дома N 3 по ул. Школьной, 18:26:010240:30 | 1021 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 54 | примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома N 18 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010240:32 | 418 кв. м | На пересечении 30 лет Победы и 2 Подлесная | Сквер |
| 55 | примерно в 10 м по направлению на запад от д. N 68 по ул. 1-я Подлесная, 18:26:010241:57 | 1544 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 56 | ул. 30 лет Победы, около дома 12, 18:26:010242:43 | 3031 кв. м | На пересечении 30 лет Победы и 2 Подлесная, вдоль 30 ЛП, напротив общежития | Сквер |
| 57 | ул. Кирова, дом 20, участок находится в 1 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010246:18 | 493 кв. м | На пересечении 30 лет Победы, 1 Подлесная | Сквер |
| 58 | ул. Кирова, дом 18, участок находится в 8 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:010246:20 | 3162 кв. м | Вдоль ул. Кирова | Аллея, сквер, сквер |
| 59 | ул. Кирова, около дома N 46, 18:26:010242:49 | 1064 кв. м | Вдоль ул. Кирова | Аллея, сквер, сквер |
| 60 | ул. Кирова, около дома 46а, 18:26:010242:53 | 1233 кв. м | Вдоль ул. 30 ЛП | Аллея, сквер, сквер |
| 61 | примерно в 10 м по направлению на запад от дома N 3 по ул. Кирова, 18:26:010247:34 | 3022 кв. м | Посадки липы | Сохранение посадок липы/сквер |
| 62 | в 10 м по направлению на восток от жилого дома N 7 по ул. Кирова, 18:26:010247:35 | 3480 кв. м | Посадки липы | Сохранение посадок липы/сквер |
| 63 | ул. Кирова, около д. 9, 18:26:010247:48 | 1978 кв. м | Посадки липы | Сохранение посадок липы/сквер |
| 64 | в 50 метрах на восток от жилого дома по улице Кирова, 15, 18:26:010247:51 | 2830 кв. м | В настоящее время - парковки | Сквер |
| 65 | ул. Береговая, дом 5, участок находится в 8 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010605:6 | 2027 кв. м | Территория у пруда | Сквер |
| 66 | ул. Береговая, около дома N 9, 18:26:010605:13 | 4871 кв. м | Территория у пруда | Сквер |
| 67 | ул. 50 лет Пионерии, дом 39, участок находится в 6 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010604:21 | 1736 кв. м | Размещение бульвара Воскресенского | Существующий благоустроенный бульвар |
| 68 | ул. Береговая, д. 13, 18:26:011011:20 | 2978 кв. м | Размещение Бульвара Воскресенского | Существующий благоустроенный бульвар |
| 69 | ул. Береговая, около дома 11, 18:26:010605:12 ул. Береговая, около дома N 11, 18:26:010605:17 | 1107 кв. м, 438 кв. м | Размещение Бульвара Воскресенского | Существующий благоустроенный бульвар |
| 70 | в 10 м по направлению на юго-восток от дома 23 по ул. 50 лет Пионерии, 18:26:011011:19 | 5201 кв. м | Территория внутри двора | Сквер |
| 71 | в 23 метрах на юг от дома 15 по ул. Береговой, 18:26:011011:25 | 10799 кв. м | Территория вдоль пруда | Сквер (проектируется благоустройство Набережной Ижевского пруда) |
| 72 | в 88 метрах по направлению на восток от дома 19 по ул. Береговой, 18:26:011011:24 | 1926 кв. м | Вдоль теннисных кортов | Сквер |
| 73 | в 200 м на запад от здания по ул. Кирова, 17, 18:26:010607:53 | 3561 кв. м | Вдоль теннисных кортов | Сквер |
| 74 | в 50 м на запад от здания Дворца творчества юных N 17 по ул. Кирова, 18:26:010607:51 | 1319 кв. м | Вдоль теннисных кортов | Сквер |
| 75 | в 90 метрах по направлению на юго-восток от дома 104 по ул. Кирова, 18:26:010253:13 | 1984 кв. м | Вдоль ул. Кирова | Сквер |
| 76 | ул. Кирова, около дома 17, 18:26:010607:54 | 693 кв. м | Вдоль пер. Широкий (от Горького до пруда) | Аллея, сквер |
| 77 | ул. Милиционная, около дома 59, 18:26:010610:25 | 9968 кв. м | Газон на склоне к набережной | Благоустроенная набережная |
| 78 | ул. Лихвинцева, около д. N 7, 18:26:010611:135 | 2042 кв. м | У эспланады | Сквер |
| 79 | ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 45, 18:26:010075:60 | 346 кв. м | Используется как парковка | - |
| 80 | в 20 м по направлению на запад от дома N 16 по ул. Милиционной, 18:26:010610:17 | 8495 кв. м | Газон на склоне к набережной | Благоустроенная набережная |
| 81 | ул. М. Горького, около дома 79, 18:26:019004:19 | 8751 кв. м | Газон на склоне к набережной | Благоустроенная набережная |
| 82 | в 40 м на запад от дома 75 по ул. М. Горького, 18:26:019004:13 | 2462 кв. м | Газон на склоне к набережной | Благоустроенная набережная |
| 83 | ул. К. Маркса, дом 281, участок находится в 12 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010269:33 | 1587 кв. м | Территория вдоль ул. К. Маркса | Аллея, сквер |
| 84 | ул. Карла Маркса, около дома 271, 18:26:010612:66 | 2586 кв. м | Территория вдоль ул. К. Маркса | Аллея, сквер |
| 85 | ул. Карла Маркса, около дома 260, 18:26:010614:68 | 3599 кв. м | Территория вдоль ул. К. Маркса | Аллея, сквер |
| 86 | примерно в 1,2 м по направлению на запад от жилого дома N 113 по ул. Кирова, 18:26:010268:74 | 1284 кв. м | Со стороны ул. Кирова | Сквер |
| 87 | ул. Кирова, дом 115, участок находится в 4,5 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010268:73 | 1790 кв. м | Со стороны ул. Кирова | Сквер |
| 88 | ул. Пушкинская, около дома 245а, 18:26:010268:81 | 2279 кв. м | Вдоль пер. Широкий. Под иными объектами специального назначения | Аллея, сквер |
| 89 | в 80 м от здания театра N 221 по ул. Пушкинской по направлению на север, 18:26:019000:71 | 17143 кв. м | Вдоль Центральной площади. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) - размещение пешеходных тротуаров, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. Земли общего пользования, занятые центральной площадью, озеленением | Сквер |
| 90 | в 24 м на север от торгового центра по ул. К. Маркса, 244, 18:26:019000:41 | 1083 кв. м | У Центральной площади | Сквер |
| 91 | ул. Пушкинская, около дома 219, 18:26:019000:36 | 4542 кв. м | У Центральной площади | Сквер |
| 92 | примерно в 9 метрах по направлению на запад от жилого дома N 111 по ул. Кирова, 18:26:010268:72 | 193 кв. м | Угол на пересечении Кирова, Карла Маркса | Сквер |
| 93 | в 1,8 м по направлению на юго-восток от дома 11 по ул. Советской, 18:26:010638:54 | 2650 кв. м | Территория у памятника Ленину | Сквер |
| 94 | ул. Свободы, около дома 171, 18:26:010639:24 | 935 кв. м | Вдоль ул. Свободы | Сквер |
| 95 | в 11 м по направлению на восток от дома N 127 по ул. Кирова, 18:26:010280:56 | 1126 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 96 | в 4 м на север от дома ул. Пушкинская, 230, 18:26:010619:36 | 1167 кв. м | Вдоль пер. Широкий | Аллея, сквер, пешеходная зона |
| 97 | в 6 м от дома N 295 по ул. Коммунаров по направлению на запад, 18:26:010619:29 | 3811 кв. м | Вдоль пер. Широкий | Аллея, сквер, пешеходная зона |
| 98 | в 25 м на восток от дома ул. Коммунаров, 295, 18:26:010619:38 | 794 кв. м | Вдоль пер. Широкий | Аллея, сквер, пешеходная зона |
| 99 | примерно в 5 м на север от дома с почтовым адресом: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 210, 18:26:010624:20 | 314 кв. м | Благоустроенная территория у Арсенала | Благоустроенная территория у Арсенала |
| 100 | примерно в 5 м на запад от дома по улице Наговицына, 9, 18:26:010624:24 | 6939 кв. м | Благоустроенная территория у Арсенала | Благоустроенная территория у Арсенала |
| 101 | ул. Кирова, около д. 9, 18:26:010247:48 | 1978 кв. м | Посадки липы | Сохранение посадок липы/сквер |
| 102 | в 15 м по направлению на север от жилого дома N 30 по ул. 50 лет Пионерии, 18:26:010247:26 | 3642 кв. м | Вдоль ул. 50 лет Пионерии | Прогулочная зона, аллея, сквер |
| 103 | примерно в 6,3 м на юго-восток от дома N 285 по ул. Коммунаров, 18:26:010628:57 | 891 кв. м | Вдоль ул. Коммунаров | Сквер |
| 104 | примерно в 12 м по направлению на запад от дома N 239а по ул. Коммунаров, 18:26:010653:46 | 1084 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 105 | ул. Советская, дом 21, участок находится в 3 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:010653:54 | 2172 кв. м | Вдоль Советской, между торцами домов | Сквер |
| 106 | ул. Коммунаров, около дома 239, 18:26:010653:64 | 4126 кв. м | Вдоль Коммунаров | Благоустроенная территория (сквер) |
| 107 | ул. Милиционная, около дома 103, 18:26:010267:43 | 2765 кв. м | Вдоль ул. Кирова ок. ост. "Монтажный техникум" | Сквер |
| 108 | ул. Кирова, дом 112, участок находится в 10 м на на юго-восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010267:30 | 4367 кв. м | Вдоль ул. Кирова ок. ост. "Монтажный техникум" | Сквер |
| 109 | примерно в 16 м по направлению на запад от жилого дома N 116 по ул. Кирова, 18:26:010267:48 | 1089 кв. м | Территория у Главпочтамта | Сквер |
| 110 | примерно в 116 м по направлению на юг от жилого дома N 110 по ул. Милиционной, 18:26:010267:44 | 3169 кв. м | Между ж/домами | Сквер |
| 111 | ул. Кирова, 104, участок находится в 40 м на север от ориентира, 18:26:010253:15 | 892 кв. м | около Родниковой, 56 | Сквер |
| 112 | в 16 м по направлению на запад от жилого дома N 108 по ул. Кирова, 18:26:010267:42 | 1696 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 113 | ул. Родниковая, около д. 62, 18:26:000000:512 | 6894 кв. м | Вдоль детских садов | Бульвар |
| 114 | ул. Карла Маркса, 399, участок находится примерно в 12 м от ориентира по направлению на юго-запад, 18:26:010257:55 | 2271 кв. м | У внутриквартального проезда перед домом | Сквер |
| 115 | ул. К. Маркса, около дома 395, 18:26:010257:63 | 3261 кв. м | Вдоль ул. К. Маркса | Бульвар |
| 116 | ул. Кирова, дом 140, участок находится в 5 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010279:14 | 402 кв. м | Пересечение Коммунаров, Кирова | Сквер |
| 117 | участок находится в 16 м на на запад от дома N 272 по ул. Пушкинской, 18:26:010277:44 | 601 кв. м | Вдоль ул. Пушкинская, у мэрии | Сквер |
| 118 | в 60 м по направлению на юг от дома 276 по ул. Пушкинской, 18:26:010273:26 | 8106 кв. м | Существующий сквер у мэрии | Существующий сквер у мэрии |
| 119 | ул. Карла Маркса, около дома 429, 18:26:010103:21 | 557 кв. м | Внутридворовая территория | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 120 | ул. Карла Маркса, около дома 435, 18:26:010103:22 | 1031 кв. м | Территория у гаражей, у поймы реки | Сквер |
| 121 | ул. Майская, около дома 6, 18:26:010118:20 | 2704 кв. м | Вдоль Майской | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 122 | ул. Майская, дом 10, участок находится в 15 м на на север от ориентира (детский сад N 241), 18:26:010270:16 | 1376 кв. м | Вдоль Майской | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 123 | ул. Майская, около дома 9, 18:26:010119:36 | 885 кв. м | У МФЦ | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 124 | пер. Северный, дом 53, участок находится в 10 км на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010112:21 | 1859 кв. м | Вдоль Майской | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 125 | примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома N 14 по ул. Майской, 18:26:010112:14 | 947 кв. м | Вдоль Майской | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 126 | пер. Северный, 55, участок находится примерно в 10 м от ориентира на юг, 18:26:010112:19 | 3228 кв. м | Вдоль пер. Северный | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 127 | ул. Майская, дом 16, участок находится в 15 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010112:16 | 2727 кв. м | Вдоль внутриквартального проезда | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 128 | в 10 м на юг от дома пер. Северный, 57, 18:26:010346:35 | 3487 кв. м | Вдоль пер. Северный | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 129 | ул. Майская, дом 22, участок находится в 6 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010346:32 | 4092 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 130 | в 4 м по направлению на юг от дома N 24 по ул. 10 лет Октября, 18:26:010339:29 | 1781 кв. м | Внутридворовая территория | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 131 | в 6 м по направлению на запад от дома N 29 по ул. Майской, 18:26:010339:36 | 4818 кв. м | Внутридворовая территория, в настоящее время используется как автостоянка | - |
| 132 | в 2 м по направлению на юг от дома 267/2 по ул. Удмуртской, 18:26:010015:46 | 1331 кв. м | Треугольник между МЖД и ул. Удмуртской | Сквер |
| 133 | ул. Холмогорова, около дома 8, 18:26:010156:17 | 2039 кв. м | Территория вдоль ул. Сакко и Ванцетти | Прогулочная зона, аллея, сквер |
| 134 | ул. Холмогорова, 16, 18:26:010156:19 | 1202 кв. м | Территория вдоль ул. Сакко и Ванцетти | Прогулочная зона, аллея, сквер |
| 135 | ул. Холмогорова, около дома 24, 18:26:010129:64 | 2738 кв. м | Между лицеем и МЖД | Прогулочная зона, аллея, сквер |
| 136 | ул. Холмогорова, около дома 36, 18:26:010129:53 | 1265 кв. м | Пересечение Холмогорова, Удмуртской | Сквер, есть проект благоустройства - обустройство автостоянки и прогулочной зоны |
| 137 | ул. Холмогорова, 25, 18:26:010344:29 | 2039 кв. м | Внутри двора | Сквер |
| 138 | в 11 м от дома N 265 к. 2 по ул. Удмуртской по направлению на восток, 18:26:010344:25 | 5464 кв. м | Между МЖД, МЖД и д/с | Прогулочная зона |
| 139 | в 5 м по направлению на восток от дома 267/1 по ул. Удмуртской, 18:26:010015:43 | 1842 кв. м | Территория за Малахитом, вдоль МЖД | Прогулочная зона |
| 140 | в 12 м по направлению на восток от дома 271 по ул. Удмуртской, 18:26:010015:45 | 976 кв. м | Треугольник между МЖД и ул. Удмуртской | Сквер |
| 141 | в 8 м по направлению на восток от дома 269 по ул. Удмуртской, 18:26:010015:50 | 689 кв. м | Треугольник между МЖД и ул. Удмуртской | Сквер |
| 142 | в 12 м по направлению на восток от дома 267/2 по ул. Удмуртской, 18:26:010015:40 | 1331 кв. м | Треугольник между МЖД и ул. Удмуртской | Сквер |
| 144 | в 6 м по направлению на запад от дома N 34 м по ул. 7-я Подлесная, 18:26:010072:25 | 394 кв. м | Вдоль 30 ЛП | Сквер |
| 145 | парк им. Горького, 18:26:010631:280 | 34812 кв. м | Существующий сквер | Существующий сквер |
| 146 | парк им. Кирова | 871724 кв. м | Существующий сквер | Существующий сквер |
| Земли общего пользования, занятые дворовой территорией |
| 1 | примерно в 13 м от жилого здания на восток по ул. 30 лет Победы, 92, 18:26:010077:56 | 5335 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 2 | ул. Фруктовая, дом 39, участок находится в 14 м на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:50 | 3453 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 3 | ул. 30 лет Победы, 74а, участок находится в 10 м на север от ориентира, 18:26:010077:59 | 2100 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 4 | ул. Фруктовая, 41, 18:26:010057:96 | 716 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 5 | ул. Фруктовая, дом 33, участок находится в 12 м на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:65 | 5112 кв. м | N 5, 6 - сквер, прогулочная зона, детская площадка, в настоящее время ухоженная и частично благоустроенная жителями территория | Сквер, прогулочная зона, детская площадка |
| 6 | ул. Фруктовая, дом 29, участок находится в 10 м на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010057:40 | 2131 кв. м | N 5, 6 - сквер, прогулочная зона, детская площадка, в настоящее время ухоженная и частично благоустроенная жителями территория | Сквер, прогулочная зона, детская площадка |
| 7 | в 8 м по направлению на восток от дома N 66 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010077:69 | 2726 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | ул. 9-я Подлесная, дом 55 участок находится примерно в 7 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:010074:45 | 954 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 9 | в 5 м по направлению на юг от дома N 49 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010070:30 | 1738 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 10 | ул. 30 лет Победы, дом около д. 44, участок находится в км на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010075:38 | 813 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 11 | в 9 м по направлению на запад от дома N 47а по ул. 30 лет Победы, 18:26:010070:35 | 2051 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 12 | ул. 30 лет Победы 40 участок находится примерно в 11 м от ориентира по направлению на восток, 18:26:010075:46 | 1943 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 13 | ул. 9-я Подлесная, около д. 38, 18:26:010075:5 | 3645 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 14 | ул. 9-я Подлесная, около д. 38, 18:26:010075:65 | 1194 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 15 | ул. 9-я Подлесная, около дома 34 в Октябрьском районе, 18:26:010075:69 | 3360 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 16 | ул. Школьная, дом 40, 18:26:010081:28 | 2288 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 17 | ул. Школьная, дом около дома 38, участок находится в км на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010081:25 | 2321 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 18 | ул. Металлистов, дом 45, участок находится в 10 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010081:27 | 1427 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 19 | ул. Металлистов, дом 39, участок находится в 10 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:010081:31 | 1287 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 20 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 27, участок находится в 20 м на север от ориентира (жилой дом), 18:26:010080:29 | 3552 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | в 20 м на запад от дома 23 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 18:26:010080:19 | 2517 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 22 | в 5 м по направлению на юг от дома N 10 по ул. 9-я Подлесной, 18:26:010080:27 | 3129 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 23 | в 25 м на юг от жилого дома N 6 по ул. 9-я Подлесная, 18:26:010099:17 | 2585 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 24 | расположен в 6 м по направлению на север от жилого дома N 6 по пр. 8-й Подлесный, 18:26:010017:18 | 1940 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 25 | пр. 8-й Подлесный, около д. 12, 18:26:010017:24 | 1564 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 26 | ул. 8-я Подлесная, около д. 36, 18:26:010084:38 | 669 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 27 | примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома N 9 по пр. 8-й Подлесный, 18:26:010088:16 | 7091 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 28 | ул. 7-я Подлесная, дом 26, участок находится в 15 м на на север от ориентира, 18:26:010084:10 | 1782 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 29 | ул. 7-я Подлесная, 34, 18:26:010072:28 | 1205 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 30 | в 10 м по направлению на юг от дома 32 по ул. 7-я Подлесная, 18:26:010072:26 | 2333 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 31 | ул. Песочная, около дома 34, 18:26:010066:29 | 2315 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 32 | ул. Песочная, около дома 24, 18:26:010066:24 | 2456 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 33 | ул. Песочная, около дома 26, 18:26:010066:21 | 3648 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 34 | ул. Песочная, около дома 22, 18:26:010221:36 | 2749 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 35 | ул. Песочная, около дома N 16, 18:26:010221:29 | 2732 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 36 | в 6 м по направлению на юг от жилого дома N 32 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010073:25 | 2780 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 37 | в 10 м по направлению на восток от жилого дома N 28 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010222:19 | 2857 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 38 | ул. Песочная, около д. 10, 18:26:010231:30 | 3860 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 39 | примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома N 22 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010240:44 | 4293 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 40 | примерно в 22 м по направлению на север от жилого дома N 17 по ул. Школьной, 18:26:010240:59 | 4065 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 41 | в 11,5 м по направлению на север от жилого дома N 36 по ул. Нижней, 18:26:010097:31 | 1279 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 42 | ул. Нижняя, около дома 32а, 18:26:010224:35 | 1588 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 43 | примерно в 20 м по направлению на восток от жилого дома N 20 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010240:53 | 4776 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 44 | в 15 м на запад от жилого дома по ул. Школьной, 7, 18:26:010240:2014 | 1039 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 45 | в 11 м по направлению на запад от дома N 16 по ул. 30 лет Победы, 18:26:010242:38 | 1585 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 46 | в 9 м по направлению на север от дома N 9 по ул. Береговой, 18:26:010605:8 | 5364 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 47 | ул. М. Горького, около дома N 166, 18:26:010609:32 | 3146 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 48 | ул. М. Горького, около дома 154, 18:26:010612:63 | 3965 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 49 | ул. Пушкинская, около д. 261а, 18:26:010268:86 | 3622 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 50 | ул. Пушкинская около дома 253, 18:26:010268:90 | 12034 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 51 | ул. Пушкинская, около дома 249, 18:26:010268:85 | 3492 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 52 | ул. Пушкинская, около дома 231, 18:26:010614:77 | 6879 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 53 | ул. Советская, около дома 15, 18:26:010639:22 | 2224 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 54 | примерно в 7,1 м по направлению на запад от жилого дома N 260 по ул. Пушкинской, 18:26:010280:87 | 8227 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 55 | ул. Кирова, в 7,5 м на восток от дома 123, 18:26:010280:82 | 4038 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 56 | в 17 м на юг от дома ул. Пушкинская, 230, 18:26:010619:37 | 4909 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 57 | в 11 м от дома 289 по ул. Коммунаров, по направлению на север, 18:26:010619:25 | 2003 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 58 | примерно в 4 м по направлению на восток от дома N 249 по ул. Коммунаров, 18:26:010653:44 | 3977 кв. м | вдоль ул. Коммунаров, благоустроенная территория | Сквер |
| 59 | примерно в 11 м по направлению на запад от жилого дома N 239 по ул. Коммунаров, 18:26:010653:51 | 4069 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 60 | примерно в 18,4 м от жилого дома по направлению на восток от ул. К. Маркса, 208, 18:26:010638:66 | 390 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 61 | в 9,4 метра по направлению на север от дома 112а по ул. Кирова, 18:26:010267:32 | 3881 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 62 | примерно в 3,5 м на восток от дома ул. К. Маркса, 397, 18:26:010267:22 | 3582 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 63 | ул. Коммунаров, около дома 353, 18:26:010279:25 | 2279 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 64 | пер. Северный, около дома 45, 18:26:010118:22 | 3149 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 65 | пер. Северный, около дома 47, 18:26:010118:25 | 4121 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 66 | ул. Майская, дом 12, участок находится в 10 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:010112:11 | 4779 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 67 | в 10 м на запад от жилого дома по ул. Удмуртской, 255, 18:26:010346:39 | 4608 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 68 | ул. Пушкинская, около дома 282, 18:26:010119:39 | 3480 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 69 | ул. 10 лет Октября, около дома 2, 18:26:010119:45 | 1778 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 70 | ул. 10 лет Октября, около дома 5 8:26:010128:16 | 1835 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 71 | в 2,8 м по направлению на запад от дома 369а, ул. Пушкинская, 18:26:010111:69 | 4004 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 72 | ул. 10 лет Октября, около дома 23, 18:26:010129:50 | 3048 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 73 | в 10 м по направлению на север от дома 31 по ул. Холмогорова, 18:26:010015:63 | 1733 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| Свободные городские земли |
| 1 | севернее ул. 50 лет ВЛКСМ, 36 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 2 | севернее ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 |  | Внутридворовая территория | Сквер совместно с N 2.5 и 2.6 |
| 3 | восточнее Школьной, 36 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 4 | южнее 9-я Подлесная, 28а |  | Вдоль 9 Подлесная | Сквер |
| 5 | в 60 м на северо-запад от жилого дома по ул. Металлистов, 50, 18:26:010080:1462 | 607 кв. м | Между ж/д, 50% - автостоянка | Сквер |
| 6 | между ул. Песочной, 46, и корпусом ИжГТУ |  | Узкая полоса | Аллея, сквер |
| 7 | восточнее 30 лет Победы, 30 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | южнее 7 Подлесная, 71 |  | В настоящее время - автостоянка | - |
| 9 | восточнее 30 лет Победы, 26а |  | Вдоль внутриквартального проезда, между ж/д | Сквер |
| 10 | южнее 30 лет Победы, 25 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 11 | в 30 м на северо-запад от жилого дома по ул. 6-я Подлесная, 21, 18:26:010224:306 | 1196 кв. м | Вдоль 6 Подлесная | Аллея, сквер |
| 12 | севернее ул. Нижней, 42 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 13 | в 45 м на юг от жилого дома по ул. Нижней, 42, 18:26:010226:114 | 3135 кв. м | Вдоль 6 Подлесная | Аллея, сквер |
| 14 | в 100 м на восток от жилого дома по ул. Нижняя, 40, 18:26:010097:883 | 2540 кв. м | Вдоль ж/д | Аллея, сквер, прогулочная зона |
| 15 | севернее пр. 8-й Подлесный, 8 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 16 | пойма р. Подборенка |  | Пойма реки | Благоустройство территории поймы |
| 17 | пойма р. Подборенка |  | Пойма реки | Благоустройство территории поймы |
| 18 | юго-восточнее Песочной, 4 (д/с) |  | около д/с и ж/д | Сквер |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | севернее Кирова, 18 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | южнее Кирова, 56 (школа N 62) |  | Вдоль ул. Кирова | Аллея, сквер |
| 22 | в 50 м на восток от жилого дома по ул. 50 лет Пионерии, 28, 18:26:010247:1437 | 504 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 23 | севернее ул. Кирова, 3а |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 24 | восточнее ул. 50 лет Пионерии, 45 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 25 | восточнее 50 лет Пионерии, 27 |  | Заняты внутриквартальным проездом, в настоящее время - автостоянка | - |
| 26 | территория на пересечении Песочной, Береговой |  | Территория на пересечении Песочной, Береговой около пруда | Сквер |
| 27 | территория у дворца пионеров |  | Территория у дворца пионеров | Благоустраиваемый сквер (есть проект благоустройства) |
| 28 | территория у дворца пионеров |  | Территория у дворца пионеров | Благоустраиваемый сквер (есть проект благоустройства) |
| 29 | территория у дворца пионеров |  | Территория у дворца пионеров | Благоустраиваемый сквер (есть проект благоустройства) |
| 30 | территория у дворца пионеров |  | Территория у дворца пионеров | Благоустраиваемый сквер (есть проект благоустройства) |
| 31 | территория у дворца пионеров |  | Территория у дворца пионеров | Благоустраиваемый сквер (есть проект благоустройства) |
| 32 | севернее Кирова, 105, на пересечении Горького, Кирова |  | Узкая полоса между ж/д | Аллея, сквер |
| 33 | территория на пересечении Горького, Кирова |  | Территория на пересечении Горького, Кирова | Сквер |
| 34 | восточнее Горького, 16б |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 35 | южнее Горького, 160 (школа N 11) |  | Южнее школы, вдоль пер. Широкий | Сквер |
| 36 | в 65 м на северо-восток от здания по ул. М. Горького, 156, 18:26:010612:1473 | 974 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 37 | примерно в 5 м по направлению на север от дома 18 по ул. Милиционной, 18:26:010615:21 | 933 кв. м | У эспланады |  |
| 38 | севернее Милиционной, 16 |  | У эспланады |  |
| 39 | территории у театра оперы и балета у центральной площади |  | Территории у театра оперы и балета у центральной площади | Сквер |
| 40 | примерно в 5 м по направлению на север от дома N 202 по ул. Вадима Сивкова |  | Благоустроенная территория у Свято-Михайловского собора | Благоустроенная территория у Свято-Михайловского собора |
| 41 | восточнее ул. В. Сивкова, 186 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 42 | южнее Кирова, 117 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 43 | южнее Пушкинской, 228 |  | Внутридворовая территория |  |
| 44 | южнее Лихвинцева, 48 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 45 | южнее Красногеройской, 28 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 46 | восточнее Пушкинской, 196 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 47 | южнее ул. Лихвинцева, 52 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 48 | территория за мэрией |  | Разработан проект благоустройства территории "Пиксель парк" | Сквер |
| 49 | сквер | Сквер | Сквер | Сквер |
| 50 | сквер | Сквер | Сквер | Сквер |
| 51 | западнее Майской, 26 |  |  |  |
| 52 | западнее Удмуртской, 259 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 53 | пересечение Пушкинской, 10 лет Октября |  | Пересечение Пушкинской, 10 лет Октября | Сквер |
| 54 | севернее ул. Пушкинской, 367а |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 55 | западнее ул. Холмогорова, 37а |  | Территория между д/с и ж/д | Сквер |
| 56 | южнее ул. Удмуртской, 277 |  | Территория у ж/д | Сквер |
| 57 | западнее ул. Удмуртской, 267/3 | Вдоль территории ж/д | Сквер |

Устиновский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Адресный ориентир, кадастровый номер | Площадь, кв. м | Краткое описание участка | Предлагаемый тип зеленой зоны |
| Земли общего пользования, занятые озеленением |
| 1 | ул. Ворошилова, дом 13, участок находится в 8 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:030063:36 | 4135 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 2 | в 5 м на запад от дома ул. Ворошилова, 1а, 18:26:030034:855 | 9519 кв. м | Территория вдоль ул. 9 Января. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 3 | ул. Ворошилова, дом 6, 18:26:030195:106 | 597 кв. м | Вдоль ул. Ворошилова, для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 4 | ул. Ворошилова, 9, участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-запад, 18:26:030063:22 | 1023 кв. м | Территория между проездом и торцом МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 5 | ул. Ворошилова, дом 5, участок находится в 7 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:030063:34 | 2678 кв. м | Территория между МЖД, школой и проездом. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 6 | в 9 м на север от дома 21 по ул. Ворошилова, 18:26:030063:33 | 4242 кв. м | Территория между школой, торцами жилых домов. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 7 | в 4 м на юг от дома ул. Ворошилова, 21, 18:26:030063:35 | 2134 кв. м | Вдоль ул. Ворошилова, для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, сквер |
| 8 | ул. Ворошилова, дом 45, участок находится в 5 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:030036:40 | 4719 кв. м | Территория между проездом и ж/д, около лесополосы (посадка сосен). Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 9 | в 10 м на восток от дома N 45 по ул. Ворошилова, 18:26:030036:39 | 12442 кв. м | Лесополоса (посадка сосен) на Ворошилова, для общего пользования (уличная сеть) | Сохранение посадки сосен |
| 10 | в 14 м на восток от дома ул. Ворошилова, 49, 18:26:030020:95 | 33318 кв. м | "-", лесополоса (посадка сосен) на Ворошилова | Сохранение посадки сосен |
| 11 | примерно в 1 м на восток от дома ул. Ворошилова, 52, 18:26:030203:32 | 98946 кв. м | Лесополоса (посадка сосен) на Ворошилова, для общего пользования (уличная сеть) | Сохранение посадки сосен |
| 12 | примерно в 8 м по направлению на восток от жилого дома N 79 по ул. Ворошилова, 18:26:030020:92 | 1100 кв. м | Территория в виде треугольника между МЖД и ул. Ворошилова. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 13 | ул. Ворошилова, дом 81, участок находится в 11 м на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:030020:80 | 891 кв. м | Территория в виде треугольника между МЖД и ул. Ворошилова. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 14 | ул. Ворошилова, дом 109, участок находится в 26 м на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:030020:78 | 3652 кв. м | Вдоль ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 15 | примерно в 60 м по направлению на юг от дома N 109 по ул. Ворошилова, 18:26:030203:33 | 12331 кв. м | Территория у троллейбусного кольца за ТРЦ "Столица", залесенный участок. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 16 | в 6 м на запад от дома ул. Автозаводской, 14, 18:26:031692:53 | 1862 кв. м | Территория между торцами ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 17 | Территория вдоль ул. Петрова, примерно в 7 м по направлению на восток от жилого дома N 10 по ул. Автозаводской, 18:26:031692:38 | 9300 кв. м | Территория вдоль ул. Петрова. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, бульвар совместно с N 1.19, 1.29, сквер |
| 18 | примерно в 7 м по направлению на север от дома N 20 по ул. Автозаводской, 18:26:031692:55 | 3683 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 19 | территория вдоль ул. Петрова, в 25 м по направлению на запад от дома N 10 по ул. Петрова, 18:26:030210:73 | 8691 кв. м | Территория вдоль ул. Петрова. Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея, бульвар совместно с N 1.17, 1.29, сквер |
| 20 | в 9 м на юг от дома по улице Петрова, 2, 18:26:031692:61 | 4198 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 21 | в 5 м на север от дома N 32 по ул. Автозаводской, 18:26:031692:36 | 462 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Аллея |
| 22 | в 5 м на юг от дома ул. Ворошилова, 58, 18:26:030195:107 | 2479 кв. м | Территория между МЖД. Для объектов общественно-делового значения | Сквер |
| 23 | в 50 м на северо-восток от здания по ул. Автозаводской, 36а, 18:26:030208:2121 | 138 кв. м | Территория вдоль ул. Автозаводской | Сквер, бульвар совместно с N 1.25 |
| 24 | территория вдоль ул. Автозаводской, в 7 м на запад от дома ул. Автозаводская, 50, 18:26:030208:55 | 9947 кв. м | Территория вдоль Автозаводской, широкий газон. Для общего пользования (уличная сеть) | Бульвар, сквер |
| 25 | территория вдоль ул. Автозаводской, ул. Автозаводская, 50, 18:26:030208:66 | 7403 кв. м | Территория вдоль Автозаводской, широкий газон. Для общего пользования (уличная сеть) | Бульвар, сквер |
| 26 | в 9 м на северо-восток от дома ул. Автозаводская, 56, 18:26:030208:62 | 621 кв. м | Территория около ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 27 | ул. Автозаводская, 56, 18:26:030208:67 | 1120 кв. м | Территория между ж/д и ул. Сабурова. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер совместно с территорией N 3.70 |
| 28 | территория вдоль ул. Петрова, примерно в 18 м по направлению на запад от жилого дома N 72 по ул. Автозаводской, 18:26:030209:41 | 9374 кв. м | Территория вдоль ул. Петрова. Для общего пользования (уличная сеть) | Бульвар, совместно с N 1.17, 1.19 |
| 29 | в 30 м на северо-запад от дома ул. Сабурова, 19, 18:26:030040:53 | 7929 кв. м | Территория между ж/д, территорией ж/д и ул. Автозаводской. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 30 | территория вдоль ул. Автозаводской, в 24 м на север от дома ул. Сабурова, 19, 18:26:030040:59 | 4109 кв. м | Территория вдоль Автозаводской, широкий газон. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер, бульвар |
| 31 | ул. Сабурова, 17а, 18:26:030040:58 | 12209 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 32 | в 45 м на юг от дома ул. Сабурова, 51, 18:26:030217:42 | 1055 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) |  |
| 33 | примерно в 3 м по направлению на юг от дома 25 по ул. Барышникова, 18:26:030214:111 | 1912 кв. м | Внутри двора. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 34 | пойма р., ост. "Ул. Т. Барамзиной", территория в 72 м на юг от дома ул. Петрова, 39, 18:26:030211:1174 | 10899 кв. м | Пойма реки. Под иными объектами специального назначения | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 35 | пойма р., ост. "Ул. Т. Барамзиной", территория в 72 м на юг от дома ул. Петрова, 39, 18:26:030211:1174 | 10899 кв. м | Пойма реки. Под иными объектами специального назначения | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 36 | пойма р., в 50 м на север от дома ул. Ярушки, 29, 18:26:030054:26 | 16014 кв. м | Пойма реки. Для объектов общественно-делового значения | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 37 | пойма реки, в 4 м от дома ул. Ярушки, 24, 18:26:030049:33 | 8448 кв. м | Пойма реки. Для общего пользования (уличная сеть) | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 38 | территория за Матрешка-сити, напротив Метеора, в 250 м на северо-восток от жилого дома по ул. Молодежной, 49, 18:26:030051:114 | 78787 кв. м | Территория за Матрешка-сити, Для общего пользования (уличная сеть) | Парковая зона |
| 39 | 60 метрах на юг от дома по ул. Труда, 17, 18:26:030062:73 | 106947 кв. м | Для общего пользования (уличная сеть) | Парковая зона |
| 40 | ул. Молодежная, 47, участок находится в 7 м на запад, 18:26:030907:72 | 1550 кв. м | Территория между МЖД и проспектом Калашникова. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 41 | примерно в 8 м по направлению на юг от дома 1 по ул. Молодежной, 18:26:030907:74 | 3469 кв. м | Территория между МЖД. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 42 | ул. 40 лет Победы, 74, участок находится в 18 м на юг, 18:26:030906:75 | 3940 кв. м | Есть элементы благоустройства (пешеходные дорожки, фонари. Ухоженный газон). Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер желаний (необходимо озеленение) |
| 43 | ул. Молодежная, 27, участок находится в 6 м на юг, 18:26:030907:73 | 265 кв. м | Территория около торца МЖД, 80% - автостоянка | - |
| 44 | примерно в 16 м по направлению на восток от дома N 42 по ул. Молодежной, 18:26:030908:56 | 341 кв. м | На пересечении Молодежной, Курченко. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 45 | ул. 40 лет Победы, 56а, участок находится в 4 м на юг, 18:26:030906:60 | 535 кв. м | На пересечении Ленина, 40 лет Победы, есть элементы благоустройства | Сквер (есть проект благоустройства) |
| 46 | ул. Молодежная, дом 24а, участок находится в 5 м на на север от ориентира, 18:26:030908:78 | 664 кв. м | Территория между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 47 | примерно в 12 м по направлению на юг от дома N 22 по ул. Молодежной, 18:26:030908:48 | 1249 кв. м | Между ж/д и ул. Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 48 | примерно в 10 м по направлению на запад от дома N 34 по ул. Молодежной, 18:26:030908:52 | 636 кв. м | Около д/с. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 49 | примерно в 8 м по направлению на север от дома N 16 по ул. Молодежной, 18:26:030908:53 | 1251 кв. м | Между ж/д. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 50 | примерно в 10 м по направлению на восток от дома N 12 по ул. Молодежной, 18:26:030908:55 | 305 кв. м | Территория между МЖД и ул. Молодежной | Сквер |
| 51 | в 14 м на восток от административного здания ул. Молодежная, 103, 18:26:032032:59 | 880 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 52 | в 11 м на восток от дома ул. Союзная, 115, 18:26:030061:65 | 547 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 53 | в 6 м на запад от ул. Союзной, 12 318:26:030061:72 | 1031 кв. м | Используется как а/с | - |
| 54 | в 5 м по направлению на юг от дома N 93 по ул. Молодежной, 18:26:030050:70 | 3755 кв. м | Вдоль улицы | Сквер |
| 55 | примерно в 10 м по направлению на восток от дома N 69 по ул. Молодежной, 18:26:030050:65 | 939 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 56 | в 11 м на юг от дома ул. Молодежная, 58, 18:26:030394:101 | 3069 кв. м | Половина территории - парковка. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 57 | примерно в 18 м по направлению на юг от дома N 37 по ул. Союзной, 18:26:030011:75 | 1859 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 58 | примерно в 11 м на запад от дома ул. Союзная, 29, 18:26:030011:76 | 1636 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 59 | в 2 м на север от дома ул. Союзная, 29, 18:26:030011:84 | 1415 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 60 | примерно в 10 м по направлению на юг от дома N 17 по ул. Союзной, 18:26:030011:52 | 2193 кв. м | Вдоль ул. Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Прогулочная зона |
| 61 | в 8 м на восток от дома ул. Союзная, 3, 18:26:030011:69 | 1495 кв. м | Пересечение Союзной, Ленина. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 62 | ул. Татьяны Барамзиной, 30, участок находится в 1 м на юг, 18:26:030389:59 | 2820 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 63 | ул. Татьяны Барамзиной, 42, участок находится в 1 м на юг, 18:26:030389:76 | 2351 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 64 | ул. Татьяны Барамзиной, 48, участок находится в 1 м на юг, 18:26:030389:79 | 2317 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 65 | ул. Татьяны Барамзиной, 62, участок находится в 1 м на север, 18:26:030389:87 | 1614 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 66 | ул. Татьяны Барамзиной, 40, участок находится в 10 м на юг, 18:26:030389:80 | 3142 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 67 | примерно в 17 м по направлению на юг от дома N 56 по ул. Труда, 18:26:030391:101 | 3374 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 68 | ул. Татьяны Барамзиной, 70, участок находится в 8 м на север, 18:26:030389:78 | 488 кв. м | Территория между жилыми домами. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 69 | в 7 м на север от дома ул. Союзная, 49, 18:26:030011:68 | 682 кв. м | Территория вдоль ул. Союзной | Аллея |
| Земли общего пользования, занятые дворовой территорией |
| 1 | примерно в 16 м по направлению на юг от жилого дома N 15 по ул. Ворошилова, 18:26:030063:23 | 3732 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 2 | примерно в 18 м от дома N 42 по направлению на северо-восток по ул. Автозаводской, 18:26:030208:59 | 3299 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 3 | в 7 м на восток от дома по ул. Автозаводской, 28, 18:26:031692:51 | 3100 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 4 | в 10 м на восток от дома ул. Автозаводская, 14, 18:26:031692:52 | 4149 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 5 | в 10 м по направлению на север от дома N 22 по ул. Петрова, 18:26:030210:74 | 1135 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 6 | примерно в 6 м на юг от дома N 63 по ул. Сабурова, 18:26:030041:54 | 3756 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 7 | в 2 м на юг от дома по ул. Сабурова, 69, 18:26:030041:66 | 3371 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 8 | в 8 м на юг от дома ул. Барышникова, 31, 18:26:030214:113 | 3854 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 9 | примерно в 5 м по направлению на юг от дома N 4 по ул. Татьяны Барамзиной, 18:26:030389:62 | 4113 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 10 | ул. Татьяны Барамзиной, 30 участок находится в 15 м на юго-запад, 18:26:030389:93 | 3843 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 11 | в 6 м на юг от дома ул. Татьяны Барамзиной, 44, 18:26:030389:96 | 4725 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 12 | примерно в 7 м на юг от дома с адресным ориентиром: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, 44, 18:26:030389:99 | 4769 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 13 | ул. Татьяны Барамзиной, 80, участок находится в 15 м на юго-восток, 18:26:030389:82 | 2140 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 14 | примерно в 10 м по направлению на юг от дома N 52 по ул. Труда, 18:26:030391:110 | 1832 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 15 | в 13 м на север от дома ул. Труда, 74, 18:26:030391:109 | 5860 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 16 | примерно в 23 м по направлению на север от дома N 82 по ул. Труда, 18:26:030391:111 | 4058 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 17 | в 6 м на запад ул. Союзная, 139, 18:26:030061:68 | 3256 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 18 | ул. Молодежная, 49, участок находится в 6 м на юг, 18:26:030907:90 | 3075 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 19 | в 13 м на юг от дома ул. Молодежная, 5, 18:26:030907:91 | 5269 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 20 | в 5 м на юг от дома по ул. Молодежной, 41, 18:26:030907:96 | 2195 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 21 | в 9 м на юг от дома ул. Молодежная, 21, 18:26:030907:89 | 5271 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 22 | в 14 м на восток от дома ул. 40 лет Победы, 64, 18:26:030906:77 | 2975 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 23 | ул. Молодежная, дом 54, участок находится в 10 м на на юг от ориентира, 18:26:030908:63 | 3552 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 24 | ул. Молодежная, дом 24, участок находится в 14 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:030908:59 | 1549 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 25 | примерно в 15 м по направлению на юг от дома N 16 по ул. Молодежной, 18:26:030908:51 | 1614 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 26 | в 6 м на юг от дома ул. Молодежная, 6, 18:26:030908:64 | 2071 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 27 | в 10 м на север от дома N 93 по ул. Молодежной, 18:26:030050:61 | 5316 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 28 | в 14 м на запад от дома ул. Молодежная, 98, 18:26:030394:95 | 3650 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 29 | в 14 м по направлению на юг от дома N 43 по ул. Союзной, 18:26:030011:50 | 3411 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 30 | в 18 м на север от дома ул. Союзная, дом 17, 18:26:030011:44 | 2880 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 31 | в 15 м на север от дома ул. Союзная, 5, 18:26:030011:73 | 1695 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 32 | в 6 м от дома ул. Союзная, дом 13, 18:26:030011:64 | 4644 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 33 | в 3 м на юг от дома ул. Союзная, дом 9, 18:26:030011:49 | 2389 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 34 | в 30 м на запад от дома ул. Молодежная, 61, 18:26:030907:62 | 2853 кв. м | Внутридворовая территория. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| Свободные городские земли |
| 1 | территория южнее ул. Ворошилова вдоль 9 Января |  | Территория вдоль ул. 9 Января | Сквер |
| 2 | территория южнее ул. Ворошилова вдоль 9 Января |  | Территория вдоль ул. 9 Января | Сквер |
| 3 | территория южнее ул. Ворошилова вдоль 9 Января |  | Территория вдоль ул. 9 Января | Сквер |
| 4 | территория южнее ул. Ворошилова вдоль 9 Января |  | Территория вдоль ул. 9 Января | Сквер |
| 5 | территория между ул. 10 лет Октября и ул. Цветочная (сосняк) |  | Территория между ул. 10 лет Октября и ул. Цветочная (сосняк) | Сохранение посадок сосны |
| 6 | в 60 м на восток от дома по ул. Ворошилова, 618:26:030195:4730 | 1385 кв. м | Территория между общежитием и жилым домом, выходит на ул. Ворошилова. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 7 | в 55 м на северо-восток от здания по ул. Ворошилова, 25, 18:26:030037:1743 | 9251 кв. м | Территория между детскими садами, рекоменд. - аллея | Территория между школами, внутриквартальным проездом |
| 8 | сосняк по Салютовской |  | Сосняк по Салютовской | Сохранение посадок сосны |
| 9 | территория между школой 93 (Ворошилова, 66) и д/с 204 |  | Узкая полоса между школой и д/с | Сквер |
| 10 | западнее ул. Ворошилова, 46а (школа) |  | Узкая полоса между школой и ж/д | Аллея, сквер |
| 11 | западнее ул. Ворошилова, 109б, территория за Домом моделей |  | Лог, произрастают ели, перспективное место для сквера | Сквер |
| 12 | территория у Разворотного кольца, у ТРЦ "Столица" (ул. Автозаводская, 3а) |  | Территория у Разворотного кольца, у ТРЦ "Столица" (ул. Автозаводская, 3а) | Аллея, сквер |
| 13 | севернее ул. Ворошилова, 77 |  | Территория между МЖД | Сквер |
| 14 | между Сабурова, 15, 9 |  | Узкая полоса между ж/д | Аллея, сквер |
| 15 | южнее ул. Сабурова, 57 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 16 | юго-восточнее ул. Автозаводской, 18 (внутри двора) |  | Территория между МЖД | Сквер |
| 17 | юго-западнее Петрова, 14 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 18 | территория между парковкой ТРЦ "Петровский" и ул. Петрова, 27а |  | Территория между парковкой ТРЦ "Петровский" и МЖД | Аллея, сквер |
| 19 | южнее ул. Барышникова, 1 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 20 | южнее ул. Барышникова, 31а |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 21 | южнее ул. Барышникова, 37 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 22 | южнее ул. Барышникова, 41 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 23 | южнее ул. Барышникова, 45 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 24 | территория напротив школы 76 по ул. Барышникова, 51 |  | Территория перед школой, территория перспективна для сквера | Сквер |
| 25 | южнее ул. Барышникова, 77 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 26 | южнее ул. Барышникова, 77а |  | Территория между школой и ж/д | Сквер |
| 27 | южнее ул. Барышникова, дом 57 |  | Территория между д/с и ж/д | Сквер |
| 28 | севернее ул. Барышникова, 69 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 29 | сквер Молодоженов |  | были начаты работы по благоустройству | Есть проект благоустройства сквера, работы по благоустройству приостановлены |
| 30 | территория за ТРЦ "Италмас" между ул. Короткова, Т. Барамзиной, Петрова, пойма реки |  | Территория вдоль реки, пойма реки, неровный рельеф | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 31 | в 150 м на юго-восток от жилого дома по ул. Барышникова, 69, 18:26:030069:35 | 35888 кв. м | Разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть) по документу: Общее пользование территории (код 12.0) | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 32 | территория между ул. Барышникова и ул. Союзной, напротив Берша, 32 |  | Пойма реки | Парковая зона вдоль поймы реки |
| 33 | южнее ул. Т. Барамзиной, 74а/1 |  | Территория на пересечении Петрова, Барамзиной | Сквер |
| 34 | восточнее Труда, 19 (за церковью) |  | Узкая полоса вдоль парковки | Аллея, сквер |
| 35 | западнее ул. Татьяны Барамзиной, 12а |  | Территория благоустроена | Существующий сквер |
| 36 | восточнее ул. Татьяны Барамзиной, 12а |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 37 | южнее ул. Труда, 48 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 38 | южнее ул. Труда, 56 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 39 | южнее ул. 40 лет Победы, 78а |  | Территория вдоль ул. 40 лет Победы, можно создать аллею, бульвар | Аллея, бульвар |
| 40 | севернее ул. Молодежной, 37а |  | Территория между ж/д | Аллея, сквер |
| 41 | восточнее ул. Молодежной, 35 (пересечение Молодежной, Курченко) |  | Территория на пересечении Молодежной, Курченко | Сквер |
| 42 | севернее ул. 40 лет Победы, 52 |  | Территория между МЖД | Сквер |
| 43 | восточнее ул. Молодежной, 14 |  | Территория вдоль ул. Молодежной | Аллея, сквер |
| 44 | восточнее ул. Молодежной, 83 (д/с N 260) |  | Узкая полоса между д/с и ж/д | Аллея, сквер |
| 45 | южнее ул. Молодежной, 56а |  | внутри двора со стороны Молодежной | Сквер |
| 46 | южнее ул. Молодежной, 68 |  | Внутри двора | Сквер |
| 47 | южнее Молодежной, 72а |  | Можно преобразовать в сквер, бульвар, назван общественниками Сквер "Почтовый" | Сквер, бульвар |
| 48 | севернее ул. Молодежной, 82 |  | Внутри двора | Сквер |
| 49 | южнее ул. Молодежной, 82 |  | территория выходит на Ленина | Сквер |
| 50 | севернее ул. Молодежной, 90 |  | внутри двора | Сквер |
| 51 | южнее ул. Союзной, 101 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 52 | около ул. Союзной, 95 |  | Территория между д/с и ж/д | Сквер |
| 53 | севернее ул. Союзной, 87 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 54 | севернее ул. Союзной, 85 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 55 | севернее ул. Союзной, 61 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 56 | южнее ул. Союзной, 45 |  | Внутри двора | Сквер |
| 57 | ул. Союзная, 27, участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад, 18:26:030011:45 | 641 кв. м | Свободные городские земли | Сквер |
| 58 | севернее ул. Союзной, 13 |  | Внутри двора | Сквер |
| 59 | южнее ул. Союзной, 23 |  | Узкая полоса между ж/д и д/с, в наст. время - автостоянка и проезд | Аллея |
| 60 | западнее Салютовской, 1, 18:26:030034:264 | 7057 кв. м | Территория вдоль улицы 9 Января, нет озеленения | Аллея |
| 61 | территория около ул. Автозаводской, 56, вдоль ул. Сабурова |  | Территория около ул. Автозаводской, 56, вдоль ул. Сабурова | Сквер, аллея |
| 62 | южнее ул. Петрова, 27 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 63 | севернее ул. Союзной, 53 |  | Территория внутри двора | Сквер |
| 64 | севернее ул. Союзной, 123 |  | Территория между МЖД и ул. Союзной | Сквер |

Первомайский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Адресный ориентир, кадастровый номер | Площадь, кв. м | Краткое описание участка | Предлагаемый тип зеленой зоны |
| Земли общего пользования, занятые озеленением |
| 1 | примерно в 5 м по направлению на восток от дома N 10а по ул. Советской, 18:26:050657:22 | 938 кв. м | Территория вдоль кинотеатра "Дружба" | Аллея, сквер |
| 2 | в 3 м на восток от дома 11 по ул. Ленина, 18:26:050657:23 | 4328 кв. м | Существующий сквер у кинотеатра "Дружба" | Существующий сквер у кинотеатра "Дружба" |
| 3 | ул. Ленина, 20, участок находится примерно в 2 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:050660:35 | 1821 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 4 | ул. Ленина, 26, участок находится примерно в 2 м от ориентира по направлению на юг, 18:26:050660:36 | 532 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 5 | в 2 м на север от дома ул. Карла Либкнехта, 9, 18:26:059802:31 | 1850 кв. м | Вдоль ул. К. Маркса | Аллея, сквер |
| 6 | примерно в 5 м по направлению на запад от жилого дома N 175 по ул. Пушкинской, 18:26:050663:58 | 423 кв. м | 50% - автостоянка | Сквер |
| 7 | в 10 м на юг от дома проезд Квартальный, 86, 18:26:050693:70 | 643 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | в 21 м на запад от дома ул. Пушкинская, 150, 18:26:050664:54 | 3165 кв. м | Благоустроенная территория вдоль ул. Пушкинской, напротив Администрации Первомайского района | Благоустроенная территория вдоль ул. Пушкинской, напротив Администрации Первомайского района |
| 9 | в 10 м на север от дома ул. Карла Маркса, 124, 18:26:050693:67 | 2473 кв. м | 50% территории - автостоянка, территория вдоль внутриквартального проезда | Сквер |
| 10 | в 8 м на юг от дома ул. Карла Маркса, 124, 18:26:050693:74 | 806 кв. м | Рядом с перекрестком К. Маркса, В. Чугуевского | Сквер совместно с N 3.8 (свободные городские земли) |
| 11 | в 8 м на юг от дома ул. Красноармейская, 63, 18:26:050693:57 | 705 кв. м | Территория вдоль ул. Чугуевского | Аллея, сквер |
| 12 | ул. Красноармейская, 74, в 6 м от ориентира по направлению на запад, 18:26:050700:59 | 2186 кв. м | Территория на пересечении Красноармейской, Чугуевского | Сквер |
| 13 | в 2 м на юг от дома ул. Пушкинская, 65, 18:26:050700:55 | 2992 кв. м | Территория вдоль ул. Чугуевского | Аллея, сквер |
| 14 | примерно в 7 м по направлению на запад от дома N 16 по ул. К. Либкнехта, 18:26:050704:59 | 702 кв. м | Территория в виде треугольника между МЖД и ул. 40 лет ВЛКСМ | Сквер |
| 15 | ул. Пушкинская, 126, участок находится примерно в 17 м от ориентира по направлению на восток, 18:26:050704:52 | 1776 кв. м | Территория в виде треугольника между МЖД и ул. 40 лет ВЛКСМ, 50% территории - автостоянка | Сквер |
| 16 | ул. Ленина, около дома 46, 18:26:050662:53 | 230 кв. м | Пересечение Ленина, Коммунаров | Сквер |
| 17 | в 12 м по направлению на север от дома N 118 по ул. Пушкинской, 18:26:050704:81 | 1725 кв. м | Территория между д/с и МЖД | Сквер |
| 18 | ул. Советская, 30, участок находится примерно в 17 м от ориентира по направлению на запад, 18:26:050659:28 | 707 кв. м | Территория по ул. Ленина | Сквер |
| 19 | улица Ленина, около дома N 56, 18:26:050662:1215 | 1624 кв. м | Благоустроенная территория (сквер) | Существующая благоустроенная территория (сквер) |
| 20 | ул. Советская, дом 36, участок находится в 20 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:050083:22 | 789 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | ул. Краева, 33, 18:26:050915:53 | 159 кв. м | Вдоль Воровского | Сквер |
| 22 | ул. Краева, дом 43, участок находится в 8 м на на юго-восток от ориентира (жилой дом), 18:26:050915:52 | 2372 кв. м | Между МЖД, кафе "Русь" и поликлиникой | Сквер |
| 23 | ул. Воровского, дом 148, участок находится в 7 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:050915:51 | 1713 кв. м | Между д/с и МЖД | Сквер |
| 24 | ул. Воровского, 134а, участок находится в 7 м на запад от ориентира, 18:26:050949:47 | 1021 кв. м | Вдоль ул. Воровского | Аллея, сквер |
| 25 | ул. Воровского, 134, участок находится в 6 м на на запад от ориентира, 18:26:050949:35 | 267 кв. м | Вдоль ул. Воровского | Аллея, сквер |
| 26 | примерно в 7 м по направлению на запад от дома N 108 по ул. Воровского, 18:26:050959:52 | 1308 кв. м | Между д/с и МЖД | Сквер |
| 27 | в 7 м на север от дома ул. Орджоникидзе, 26а, 18:26:050960:45 | 1918 кв. м | Вдоль Орджоникидзе, 50% территории - а/с | Аллея, сквер |
| 28 | примерно в 29 м по направлению на запад от дома N 132 по ул. Ленина, 18:26:050082:35 | 72680 кв. м | Сосняк вдоль ул. Бабушкина | Сохранение посадки сосен |
| 29 | ул. 40 лет Победы, дом 92, участок находится в 5 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:58 | 1001 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Ленина | Сквер |
| 30 | в 6 м на север от дома ул. 40 лет Победы, 104, 18:26:050019:73 | 2468 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Ленина, 50% территории - а/с | Сквер |
| 31 | в 7 м на север от дома с адресным ориентиром: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Первомайская, 28, 18:26:050019:46 | 19407 кв. м | Крымская аллея, благоустроенная территория | Существующий сквер "Крымская аллея" |
| 32 | в 5 м на север от дома ул. Первомайская, 6, 18:26:050019:53 | 1219 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Ленина | Сквер |
| 33 | ул. Первомайская, дом 12, участок находится в 8 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:39 | 1012 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Ленина | Сквер |
| 34 | ул. Первомайская, дом 14, участок находится в 8 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:57 | 1577 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Ленина | Сквер |
| 35 | примерно в 5 м по направлению на восток от жилого дома N 30 по ул. Первомайской, 18:26:050019:59 | 1018 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Первомайской, 50% территории - а/с | Сквер |
| 36 | ул. Первомайская, дом 48, участок находится в 6 м на на восток от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:55 | 946 кв. м | Территория в виде треугольника между многоквартирными домами и ул. Первомайская, 50% территории - а/с | Сквер |
| 37 | примерно в 1 м от д. 17 по ул. Игринской по направлению на запад, 18:26:050079:16 | 10014 кв. м | Территория рядом с микрорайонами А-10, А-11 на И. Закирова | Сквер |
| 38 | в 1 м на север от дома ул. Игринская, дом 12, 18:26:050079:18 | 4289 кв. м | Территория рядом с микрорайонами А-10, А-11 на И. Закирова | Сквер |
| 39 | примерно в 12 м по направлению на восток от дома N 41 по ул. Камбарской, 18:26:050393:39 | 2250 кв. м | Между МЖД и ул. Камбарской | Сквер |
| 40 | примерно в 20 м по направлению на запад от дома N 32 по ул. Свердлова, 18:26:050640:13 | 2157 кв. м | Примыкает к набережной | Сквер |
| 41 | ул. Пастухова, около дома 45, 18:26:050662:56 | 1800 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 42 | ул. Советская, дом 36, участок находится в 5 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:050083:17 | 391 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 43 | в 28 м на восток от ориентира (институт усовершенствования учителей) по ул. Ухтомского, 25, 18:26:050082:25 | 1972 кв. м | Территория вдоль 40 лет Победы | Сквер |
| 44 | в 9 м на восток от дома ул. Ухтомского, 21, 18:26:050082:24 | 1874 кв. м | Территория вдоль 40 лет Победы | Аллея, сквер |
| 45 | в 1 м на запад от дома ул. Ухтомского, 21, 18:26:050082:28 | 542 кв. м | Территория вдоль Ухтомского | Аллея, сквер |
| 46 | ул. Пастухова, дом около дома 51, 18:26:050662:46 | 2101 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| Земли общего пользования, занятые дворовой территорией |
| 1 | ул. Ленина, 12, участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север, 18:26:050650:21 | 2751 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 2 | в 7 м на запад от дома ул. Красноармейская, 69, 18:26:050693:63 | 1621 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 3 | в 10 м на север от дома ул. Ленина, 9, 18:26:050657:34 | 1418 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 4 | в 8 м на восток от дома ул. Ленина, 22, 18:26:050660:41 | 717 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 5 | в 6 м на юг от дома ул. Ленина, 28, 18:26:050660:40 | 2712 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 6 | в 18 м на запад от дома ул. Коммунаров, 201, 18:26:050661:66 | 2907 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 7 | ул. Коммунаров, дом 167, участок находится в 20 м на на запад от ориентира (жилой дом), 18:26:050664:48 | 3005 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | примерно в 15 м по направлению на восток от дома N 16 по ул. Карла Либкнехта, 18:26:050704:74 | 5502 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 9 | ул. Коммунаров, дом около дома 206, 18:26:050662:42 | 182 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 10 | ул. Ленина, около дома 58, 18:26:050662:54 | 7600 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 11 | ул. Коммунаров, дом 190, участок находится в 16 м на на восток от ориентира, 18:26:050698:33 | 4109 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 12 | в 15 м по направлению на восток от дома 204 по ул. Удмуртской, 18:26:050958:47 | 5112 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 13 | ул. Воровского, 136а, участок находится в 5 м на юг от ориентира, 18:26:050949:48 | 3161 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 14 | примерно в 8 м по направлению на север от дома N 108 по ул. Воровского, 18:26:050959:50 | 3587 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 15 | пр. Прасовский, дом 4, участок находится в 4 м на на юго-восток от ориентира (дом), 18:26:050942:38 | 2839 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 16 | в 13 м на восток от дома ул. Карла Либкнехта, 76, 18:26:050960:58 | 2829 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 17 | ул. Промышленная, дом 25, участок находится в 11 м на север от ориентира, 18:26:050968:32 | 3099 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 18 | в 18 м на на юг от дома ул. Пушкинская, 175, 18:26:050663:55 | 2428 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 19 | в 8 м на запад от дома ул. Первомайская, 22, 18:26:050019:60 | 2138 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 20 | в 9 м на юг от дома ул. Первомайская, 28, 18:26:050019:61 | 2047 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | ул. Первомайская, дом 46, участок находится в 10 м на на юг от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:48 | 1986 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 22 | ул. Первомайская, дом 58, участок находится в 8 м на на север от ориентира (жилой дом), 18:26:050019:49 | 1116 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 23 | ул. Коммунаров, дом 192, участок находится в 10 м на на север от ориентира (жилое здание), 18:26:050698:39 | 1899 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| Свободные городские земли |
| 1 | примерно в 15 м по направлению на запад от дома N 61 по ул. Максима Горького, 18:26:050646:57 | 767 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 2 | ул. Максима Горького, около дома 61, 18:26:050646:66 | 155 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 3 | территория вдоль ул. Горького и р. Иж |  | Территория вдоль ул. Горького и р. Иж | Парк |
| 4 | южнее ул. Красноармейской, дом 123 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 5 | восточнее ул. Красноармейской, 109а |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 6 | севернее ул. Красноармейской, 76 |  | Вдоль ул. Красноармейской, между открытой а/с и улицей | Сквер |
| 7 | западнее ул. Пушкинской, 163 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 8 | территория на пересечении ул. Карла Маркса и В. Чугуевского |  |  | Сквер |
| 9 | Ленина, 17 |  | часть двора МЖД | Сквер |
| 10 | южнее ул. Ленина, 36 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 11 | территория между Ленина, 38 и Ленина, 40 |  | Существующий сквер | Существующий сквер |
| 12 | территория около ул. Пушкинской, 162а |  | Дворовые территории | Сквер |
| 13 | южнее ул. Пушкинской, 138 |  | Заасфальтированная территория | - |
| 14 | западнее ул. Удмуртской, 145 |  | Территория в виде треугольника между МЖД и ул. Революционная | Сквер |
| 15 | западнее ул. Ленина, 19 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 16 | южнее ул. Советской, 24а, 18:26:050659:19 | 1653 кв. м | Территория между ж/д и ул. Ленина | Сквер |
| 17 | западнее ул. Ленина, 68 |  | Между МЖД и банком | Сквер |
| 18 | восточнее ул. Пастухова, 51 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 19 | севернее ул. Удмуртской, 185 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 20 | севернее ул. Удмуртской, 189 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | западнее ул. Удмуртской, 202 |  | Территория вдоль ул. Удмуртской | Сквер |
| 22 | юго-восточнее ул. Ленина, 74 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 23 | южнее ул. Советской, 38 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 24 | севернее ул. Восточной, 34 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 25 | северо-западнее ул. Карла Либкнехта, 63 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 26 | южнее ул. Воровского, 102 |  | Территория между д/с и школой | Аллея, сквер |
| 27 | севернее ул. Циолковского, 13 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 28 | западнее ул. Ключевой поселок, 75 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 29 | западнее ул. Ключевой поселок, 73 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 30 | северо-западнее ул. Орджоникидзе, 25а |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 31 | севернее ул. Орджоникидзе, 23а |  | Широкая полоса между домами | Сквер |
| 32 | северо-восточнее ул. Орджоникидзе, 23 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 33 | юго-восточнее ул. Ключевой поселок, 35 |  | Территория между ж/д | Сквер |
| 34 | зона ипподрома |  | Разрабатываются проекты благоустройства | Парковая зона |
| 35 | примерно в 15 м по направлению на север от дома ул. Игринская, 19, 18:26:050079:15 | 4261 кв. м | Территория вдоль ул. Моторной | Сквер |
| 36 | южнее Камбарской, 41 |  | Территория у ж/д | Сквер |
| 37 | территория севернее мечети |  | Территория севернее мечети | Сквер |

Ленинский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Адресный ориентир, кадастровый номер | Площадь, кв. м | Краткое описание участка | Предлагаемый тип зеленой зоны |
| Земли общего пользования, занятые озеленением |
| 1 | в 94 м на восток от дома ул. Чайковского, 76, 18:26:040302:25 | 4147 кв. м | Вдоль железной дороги | Аллея, сквер |
| 2 | в 110 м на восток от дома ул. Чайковского, 76, 18:26:040302:24 | 4205 кв. м | Вдоль железной дороги | Аллея, сквер |
| 3 | в 7 м на восток от дома ул. Чайковского, 76, 18:26:040302:26 | 7297 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 4 | в 19 м на юг от дома ул. Чайковского, 70, 18:26:040302:35 | 3042 кв. м | Между ж/д и проездом | Сквер |
| 5 | в 8 м на север от дома ул. Заречное шоссе, 71, 18:26:040536:25 | 17651 кв. м | Вдоль ул. Постольской | Сквер |
| 6 | в 4 м на восток от дома ул. Заречное шоссе, 71, 18:26:040536:27 | 4029 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 7 | в 6 м на север от дома ул. Баранова, 72, 18:26:040536:24 | 1704 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 8 | в 4 м на запад от дома ул. Баранова, 83, 18:26:040561:26 | 3395 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 9 | ул. Баранова, дом 79, 18:26:040561:29 | 2425 кв. м | Вдоль ул. О. Кошевого | Сквер |
| 10 | ул. Баранова, дом 67, 18:26:040561:27 | 1375 кв. м |  | Аллея, сквер |
| 11 | ул. Баранова, дом 65, 18:26:040561:28 | 1387 кв. м | Вдоль ул. Мужвайской | Аллея, сквер |
| 12 | ул. Новостроительная, 27, 18:26:040567:27 | 887 кв. м | Вдоль ул. Базарной | Аллея, сквер |
| 13 | в 8 м на запад от дома ул. Баранова, 53, 18:26:040569:20 | 991 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 14 | ул. Клубная, 46, 18:26:041077:20 | 1043 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 15 | в 6 м по направлению на север от жилого дома по адресу: ул. Новостроительная, 29а, 18:26:041068:28 | 1062 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 16 | в 10 м по направлению на запад от жилого дома по адресу: гор. Строителей, 64а, 18:26:041068:27 | 535 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 17 | в 11 м по направлению на север от дома по улице Клубной, 47, 18:26:041094:36 | 1595 кв. м | Территория между ж/д и ул. Клубной | Сквер |
| 18 | в 9 м по направлению на восток от дома по улице Новостроительной, 30, 18:26:041094:22 | 1878 кв. м | Вдоль ул. Новостроительной | Сквер, аллея |
| 19 | в 10 м на восток от дома ул. Клубная, 39, 18:26:041099:48 | 4966 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 20 | в 7 м на восток от дома 29 по ул. Клубной, 18:26:041099:49 | 1220 кв. м | Территория между ж/д за ТЦ "Меркурий" | Сквер |
| 21 | в 15 м на запад от дома ул. Баранова, 62, 18:26:040544:2761 | 1332 кв. м | Территория вдоль ул. Мужвайской | Аллея, сквер |
| 22 | ул. Ор. Драгунова, дом 58а, участок находится в 6 м на на запад от ориентира (дом), 18:26:041099:44 | 1292 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 23 | в 8 м на запад от дома ул. Клубная, 83а, 18:26:041090:40 | 2833 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 24 | в 12 м на запад от дома ул. Клубная, 89, 18:26:041090:41 | 585 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 25 | в 10 м на запад от дома ул. Драгунова, 82, 18:26:041090:42 | 3464 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 26 | в 8 м на восток от дома ул. Драгунова, 78, 18:26:041090:43 | 1115 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 27 | в 10 м на восток от дома ул. Драгунова, 80, 18:26:041090:54 | 1339 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 28 | в 8 м на юг от дома ул. Драгунова, 80, 18:26:041090:50 | 3129 кв. м | Территория в форме треугольника между ж/д и улицей | Сквер |
| 29 | в 20 м на север от дома ул. Кирзаводская, 6, 18:26:040070:28 | 1146 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 30 | в 3 м на север от дома ул. Кирзаводская, 1, 18:26:040070:26 | 1713 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 31 | в 3 м на юг от дома ул. Кирзаводская, 8, 18:26:040070:25 | 5545 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 32 | в 5 м на запад от дома ул. Саратовская, 34, 18:26:041262:18 | 535 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 33 | в 30 м на восток от дома ул. Нагорная, 4, 18:26:041310:16 | 6601 кв. м | Территория у железнодорожных путей | Сквер |
| 34 | в 0,5 м на юг от дома ул. Автономная, 81б, 18:26:041329:32 | 74515 кв. м | Территория около ул. Автономной, между ж/д и залесенным участком | Парк |
| 35 | в 15 м на запад от дома ул. Гагарина, 2в, 18:26:040005:36 | 27093 кв. м | Существующий сквер Титова | Существующий сквер Титова |
| 36 | в 1 м на запад от дома ул. Дружбы, 15, 18:26:040005:59 | 4351 кв. м | Территория вдоль ул. Гагарина | Сквер, аллея |
| 37 | в 3 м на запад от дома ул. Гагарина, 4, 18:26:040005:38 | 1138 кв. м | Территория вдоль ул. Гагарина | Сквер, аллея |
| 38 | в 12 м на восток от дома ул. Гагарина, 27а, 18:26:041588:248 | 1443 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 39 | в 5 м на запад от дома ул. Гагарина, 8, 18:26:040005:34 | 1349 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 40 | в 9 м на юг от дома ул. Гагарина, 31, 18:26:040325:26 | 514 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 41 | в 33 м на юг от дома ул. Гагарина, 33, 18:26:040325:27 | 219 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 42 | в 1 м на запад от дома ул. Гагарина, 26, 18:26:040005:61 | 3395 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 43 | в 1 м на юг от дома ул. Гагарина, 47, 18:26:041699:16 | 558 кв. м | Территория между ж/д, в наст. время - автостоянка | - |
| 44 | в 20 м на юг от дома ул. Гагарина, 32, 18:26:040155:31 | 1346 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 45 | ул. Тверская, 1, 18:26:040430:18 | 1780 кв. м | Территория между ж/д | Сквер |
| 46 | в 5 м по направлению на юг от дома по улице Новостроительной, 30а, 18:26:041094:29 | 3988 кв. м | Вдоль ул. Новостроительной | Сквер, аллея |
| Общая площадь земель общего пользования, занятых дворовой территорией |
| 1 | в 13 м на восток ул. Тверская, 46, 18:26:040301:30 | 2716 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 2 | ул. Тверская, 5, 18:26:040430:13 | 6135 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 3 | в 12 м на восток от дома ул. Тверская, 50, 18:26:040301:20 | 8201 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 4 | в 7 м на восток от дома ул. Тверская, 54, 18:26:040301:21 | 4775 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 5 | ул. Тверская, 30, 18:26:040430:16 | 2260 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 6 | в 9 м на север от дома ул. Чайковского, 70, 18:26:040302:23 | 3891 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 7 | в 12 м на юго-восток от дома ул. Заречное шоссе, 41, 18:26:040544:2766 | 1964 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | в 9 м на восток от дома ул. Баранова, 62, 18:26:040544:2764 | 2453 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 9 | в 13 м на восток от дома ул. Баранова, 72, 18:26:040536:23 | 2101 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 10 | ул. Луначарского, 21, 18:26:041077:18 | 3308 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 11 | в 3 м по направлению на восток от жилого дома по адресу: гор. Строителей, 70а, 18:26:041068:31 | 705 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 12 | в 6 м по направлению на юг от жилого дома по адресу: гор. Строителей, 62, 18:26:041068:26 | 2500 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 13 | в 5 м на юг от дома ул. Клубная, 81, 18:26:041090:21 | 2085 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 14 | в 6 м на юг от дома ул. Клубная, 77, 18:26:041090:22 | 2083 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 15 | в 4 м на юг от дома ул. Клубная, 67, 18:26:041090:23 | 2074 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 16 | ул. Клубная, 57, 18:26:041094:35 | 1928 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 17 | ул. Драгунова, 72, 18:26:041094:26 | 2269 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 18 | в 14 м по направлению на запад от дома по улице Новостроительной, 30, 18:26:041094:32 | 1844 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 19 | в 5 м по направлению на восток от дома по улице Драгунова, 70, 18:26:041094:20 | 3130 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 20 | в 10 м на юго-восток от дома ул. Автономная, 85а, 18:26:041329:34 | 2545 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 21 | в 8 м на север от дома N 41 по ул. Клубной, 18:26:041099:50 | 1374 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| Свободные городские земли |
| 1 | ул. Чайковского, вдоль жел. дороги, 18:26:040239:50 | 2575 кв. м | Территория между пром. зоной и ж/д | Сквер |
| 2 | севернее ул. Шевченко, 25, вдоль ул. Крылова |  | Территория вдоль ул. Крылова | Сквер |
| 3 | севернее ул. Некрасова, 33 |  | Существующий сквер | Существующий сквер |
| 4 | территория вдоль ул. Крылова, 18:26:040524:4, |  | территория вдоль ул. Крылова | Сквер |
| 5 | территория от ул. Мужвайской до ТЦ "Меркурий" |  | Часть территории - существующий сквер | Сквер |
| 6 | 0,5 м на запад от дома ул. Заречное шоссе, 41, 18:26:040544:2771 | 8143 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 7 | восточнее ул. Баранова, 84 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 8 | южнее ул. Заречное шоссе, 27 |  | Территория между домами | Сквер |
| 9 | около ул. Баранова, 50, 18:26:040555:8 |  | Территория между домами | Сквер |
| 10 | восточнее Заречного шоссе, 13, вдоль ул. Пятнадцатой |  | Территория вдоль ул. Пятнадцатой | Аллея, бульвар |
| 11 | ул. Баранова, 50а, 18:26:040544:34 | 4826 кв. м | Территория между домами | Сквер |
| 12 | восточнее ул. Баранова, 75 |  | Вдоль ул. Увинской | Аллея, сквер |
| 13 | около гор. Строителей, 53а |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 14 | около ул. Телегина, дом 54а |  | Территория на пересечении ул. Телегина, Пятнадцатой | Сквер |
| 15 | территория вдоль ул. О. Кошевого |  | Территория вдоль ул. О. Кошевого | Аллея, сквер |
| 16 | южнее ул. Клубной, 76/8 |  | Внутридворовая территория | Сквер |
| 17 | территория вдоль ул. К. Герда |  | Территория вдоль ул. К. Герда | Аллея, сквер |
| 18 | около ул. Клубной, дом 39 |  | Территория вокруг МЖД | - |
| 19 | территория между ул. Оружейника Драгунова и ул. Областной |  | Залесенная территория | Парк |
| 20 | южнее ул. Областной |  | Залесенная территория | Парк совместно с 3.20 |
| 21 | севернее ул. Автономной, 79 |  | Вдоль ул. Автономной | Сквер |
| 22 | территория между ул. Автономной, Азина |  | Залесенная территория | Парк |
| 23 | около ул. Саратовской, 37 |  | Территория между МЖД и ж/д | Сквер |
| 24 | в 3 м на север от дома ул. Нагорная, 50, 18:26:041262:19 | 22583 кв. м | Залесенная территория между МЖД, д/с | Сквер |
| 25 | около ул. Кирзаводской, 12 |  | Территория между МЖД и гаражами | Сквер |
| 26 | участок вдоль ул. Азина и пер. Ижевский |  | Территория вдоль ул. Азина | Аллея, сквер |
| 27 | в 6 м на юго-восток от дома ул. Автономная, 89а, 18:26:041329:30 | 1989 кв. м | Территория между ж/д и залесенной территорией | Сквер, парк совместно с N 1.34, 3.23 |
| 28 | около ул. Гагарина, 18:26:041323:4 |  | Между ж/д | Сквер |
| 29 | восточнее ул. Ленинградской, 118 |  | Между МЖД и частным сектором | Сквер |
| 30 | восточнее ул. Гагарина, 47, вдоль ул. Гагарина |  | Между МЖД и ул. Гагарина | Сквер |
| 31 | ограничен улицами Четырнадцатой, Зои Космодемьянской и Приходом Храма Успения Божией Матери, 18:26:040584:244 | 16383 кв. м | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) - размещение скверов | Проектируемый сквер |
| 32 | в 8 м на юг от дома ул. Дружбы, 31, 18:26:040155:34 | 3295 кв. м | Между ж/д | Сквер |
| 33 | в 5 м на восток от дома ул. Матросова, 5, 18:26:040551:17 | 3267 кв. м | Внутридворовая территория | Сквер |
| 34 | в 65 м на северо-запад от жилого дома по ул. Клубной, 70/4, 18:26:041080:656 | 1904 кв. м | Территория вдоль ул. О. Кошевого. Для общего пользования (уличная сеть) | Сквер |
| 35 | в 14 м на восток от дома ул. Клубная, 59, 18:26:041090:53 | 643 кв. м | Территория на пересечении Клубной, К. Герда. Заставлена автомобилями | - |
| 36 | территория вдоль ул. Мужвайской, между ул. Баранова и Заречное шоссе |  | Территория вдоль ул. Мужвайской, между ул. Баранова и Заречное шоссе | Сквер, бульвар |