Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. N 2597

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО,

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 03.04.2020 [N 497/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120333&dst=100005),  от 16.12.2020 [N 1943](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100005), от 31.03.2021 [N 483/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100005), от 31.03.2022 [N 590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100005),  от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100005), от 05.07.2023 [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100005), от 28.03.2024 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480&dst=610) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500026) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480&dst=610) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=100023) Администрации города Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=138055) Администрации города Ижевска от 30.12.2013 N 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", в целях комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства, а также благоустройства территории муниципального образования "Город Ижевск", в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем на территории муниципального образования "Город Ижевск", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166585&dst=100012) города Ижевска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=117671) Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=75413) Администрации города Ижевска от 11 марта 2015 г. N 199 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1";

- [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=77826) Администрации города Ижевска от 2 ноября 2015 г. N 1097/1п "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1";

- [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=82356) Администрации города Ижевска от 15 апреля 2016 г. N 456/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1";

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=92549) Администрации города Ижевска от 23 мая 2017 г. N 210 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1";

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Администрации г. Ижевска от 20.04.2018 имеет номер 171, а не номер 210. |  |

- [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=101093) Администрации города Ижевска от 20 апреля 2018 г. N 210 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 05.12.2014 N 1337/1".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

"Город Ижевск"

О.Н.БЕКМЕМЕТЬЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации города Ижевска

от 30 декабря 2019 г. N 2597

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ИЖЕВСКА "БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 03.04.2020 [N 497/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=120333&dst=100006),  от 16.12.2020 [N 1943](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100006), от 31.03.2021 [N 483/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100006), от 31.03.2022 [N 590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100006),  от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100005), от 05.07.2023 [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100005), от 28.03.2024 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100005)) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" |
| Подпрограммы | 1. [Благоустройство](#P108);  2. [Организация транспортного обслуживания населения](#P370);  3. [Развитие дорожного хозяйства](#P529);  4. [Энергосбережение и повышение энергетической эффективности](#P730);  5. [Создание условий для реализации муниципальной программы](#P966) |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | 1. Администрации районов города Ижевска;  2. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" (МКУ г. Ижевска "СБиДХ");  3. МКУ г. Ижевска "Центр цифровых компетенций" (МКУ г. Ижевска "ЦЦК");  4. Управление строительства Администрации г. Ижевска |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Цели | Развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройство территории МО "Город Ижевск" |
| Задачи программы | 1. Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности;  2. Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта;  3. Повышение безопасности дорожного движения;  4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100007) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 24322708,72 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 17225928,84 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере 1282274,43 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 5783583,15 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 30922,29 тыс. руб.). В том числе:  2020 год - 1985644,05 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1305996,11 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере 250000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 426865,45 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 2782,49 тыс. руб.);  2021 год - 2053545,73 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1515134,41 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере 8828,23 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 528152,76 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 1430,32 тыс. руб.);  2022 год - 2312774,49 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1588258,67 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 152925,03 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере - 565779,82 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 5810,97 тыс. руб.);  2023 год - 2878247,86 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1864091,65 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 200951,89 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере - 802687,15 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 10517,16 тыс. руб.);  2024 год - 4129409,92 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2197084,50 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 56130,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере - 1865813,97 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики - 10381,35 тыс. руб.);  2025 год - 2587219,28 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2139239,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 49409,18 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2026 год - 2791955,80 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2205374,80 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2027 год - 2791955,80 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2205374,80 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2028 год - 2791955,80 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 2205374,80 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации в размере - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.).  Объем средств из иных источников составит 264757,55 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 9000,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 35155,10 тыс. руб.;  2023 год - 49755,45 тыс. руб.;  2024 год - 36561,00 тыс. руб.;  2025 год - 39293,00 тыс. руб.;  2026 год - 34993,00 тыс. руб.;  2027 год - 30000,00 тыс. руб.;  2028 год - 30000,00 тыс. руб.;  Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 24587466,26 тыс. руб.  Объемы финансирования муниципальной программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100011) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | 1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 83% в 2028 году;  2. Увеличение количества перевезенных пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезенных пассажиров в 2028 году по сравнению с 2019 годом составит 15122,6 тыс. человек;  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения изменится с 35,18% в 2019 году до 55,0% в 2028 году;  4. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе в 2028 году по отношению к 2019 году составит 27%;  5. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2028 году по отношению к 2019 году составит 27%. Реализация муниципальной программы повлияет на повышение удовлетворенности горожан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, а также развития транспортной системы. Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100017) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |

1. Подпрограмма "Благоустройство"

Паспорт подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100022) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство" |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска |
| Соисполнители | 1. Администрация Индустриального района г. Ижевска;  2. Администрация Октябрьского района г. Ижевска;  3. Администрация Устиновского района г. Ижевска;  4. Администрация Ленинского района г. Ижевска;  5. Администрация Первомайского района г. Ижевска;  6. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" (МКУ г. Ижевска "СБиДХ");  7. Управление строительства Администрации г. Ижевска |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100016) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Цель | Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности |
| Задачи | 1. Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий;  2. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100025) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 3131706,01 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 3074243,05 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 26540,67 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 30922,29 тыс. руб.). В том числе:  2020 год - 234667,25 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 224544,63 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 7340,13 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 2782,49 тыс. руб.);  2021 год - 272779,05 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 270634,57 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 714,16 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 1430,32 тыс. руб.);  2022 год - 320754,81 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 307062,05 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 7881,79 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 5810,97 тыс. руб.);  2023 год - 345741,28 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 327985,70 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 7238,42 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 10517,16 тыс. руб.);  2024 год - 395775,12 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 382027,60 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 3366,17 тыс. руб., субвенций из бюджета Удмуртской Республики в размере 10381,35 тыс. руб.);  2025 год - 382871,80 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 382871,80 тыс. руб.).  2026 год - 393038,90 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 393038,90 тыс. руб.);  2027 год - 393038,90 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 393038,90 тыс. руб.);  2028 год - 393038,90 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 393038,90 тыс. руб.);  Объем средств из иных источников составит 234749,25 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 29093,85 тыс. руб.;  2023 год - 34808,40 тыс. руб.;  2024 год - 36561,00 тыс. руб.;  2025 год - 39293,00 тыс. руб.;  2026 год - 34993,00 тыс. руб.;  2027 год - 30000,00 тыс. руб.;  2028 год - 30000,00 тыс. руб.;  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 3366455,27 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100021) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 83% в 2028 году.  Оценка планируемой эффективности:  1. Экономический и бюджетный эффект - за счет сокращения потребления электроэнергии и расходов на содержание и обслуживание сетей уличного освещения;  2. Социальный эффект - за счет повышения качества городской среды, уровня освещенности улично-дорожной сети |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100035) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100040) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Комплексное развитие и сохранение рекреационной системы города возможно лишь при поддержании в оптимальном состоянии всех типов зеленых насаждений и объектов внешнего благоустройства. Несвоевременное решение вопросов в этой сфере приводит к ухудшению качества жизни в городской среде.

В целях настоящей муниципальной программы используются следующие основные понятия:

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100026) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

общественные городские территории - это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории);

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100028) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100029) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Организация благоустройства территории города Ижевска

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100030) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства города.

Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству города, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители города. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве города проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивидуальных и многоквартирных домов, организаций.

В городе проводится работа по созданию зеленых и рекреационных зон, содержанию и текущему ремонту городских парков и скверов, городских памятников и иных объектов культурного наследия, пешеходных мостов, фонтанов, территорий, прилегающих к родникам, логов и пустошей, а также осуществляется покос травы на газонах и посадка цветов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100032) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных

Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью, а также распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты.

Организация содержания мест захоронения

В целях повышения качества оказания ритуальных услуг [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=150891) Администрации города Ижевска от 9 ноября 2016 г. N 381 утвержден "Порядок деятельности муниципальных общественных кладбищ муниципального образования "Город Ижевск".

В городе Ижевске находится 7 кладбищ: Западное, Южное, Кенское, Хохряковское, Северное, Нагорное и Александровское (Заречное).

Все кладбища муниципальные, по обычаям - общественные, вероисповедальных кладбищ нет. На Западном кладбище (открытом) и на Александровском (закрытом) имеются мусульманские участки. Воинских кладбищ нет, на Северном и Нагорном кладбищах имеются мемориальные комплексы с воинскими захоронениями погибших в Великой Отечественной войне, на Александровском - аллея захоронений погибших при выполнении воинского долга в Афганистане и на границе. На Хохряковском кладбище имеется участок почетных захоронений для увековечения памяти умерших (погибших) граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством и обществом. Похороны осуществляются на основании Положения об участках почетных захоронений.

Закрыты для захоронений 3 кладбища: "Северное", находящееся на ул. Удмуртской, "Нагорное" на ул. Орджоникидзе, "Александровское" (Заречное) в гор. Строителей.

Действующих (открытых для захоронения) кладбищ г. Ижевска 4:

1. "Южное", находящееся по адресу: г. Ижевск, Сарапульский тракт, 5;

2. "Кенское", находящееся по адресу: г. Ижевск, Сарапульский тракт, 5а;

3. "Хохряковское", находящееся в Завьяловском районе у д. Хохряки.

На этих кладбищах осуществляются захоронения в родственные могилы и в ограды при наличии места и возможности погребения;

4. "Западное", находящееся на участке в границах п. Новые Парники (направление в сторону горнолыжного комплекса "Чекерил").

На данном кладбище осуществляется основное количество захоронений умерших граждан, места для погребений предоставляются бесплатно. В составе кладбища имеется мусульманский участок, участки Ижевского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Нагорного дома-интерната, а также участок для захоронений безродных, невостребованных и неопознанных трупов умерших.

На 3 кладбищах (Южное, Хохряковское, Западное) созданы участки для семейных (родовых) захоронений с отводом дополнительных мест от 2 до 6.

В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест захоронений.

Санитарное содержание и благоустройство кладбищ осуществляется муниципальным казенным учреждением г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства".

Выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства

В Ижевске проводится работа по выявлению и фиксации правонарушений, связанных с нарушением требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка. В том числе: несоблюдение требований правил благоустройства по содержанию придомовой территории; невосстановленное благоустройство территории после проведения земляных работ; проведение земляных работ без разрешения; не очищенная территория от снега и льда; не очищенная кровля многоквартирных домов от сосулек, снежных наростов и т.д.

С начала 2016 года сотрудниками Управления муниципальной милиции выявлено 359 правонарушений в сфере благоустройства города Ижевска. Общая сумма штрафов по ним составляет 4 млн. рублей. Размер штрафа за нарушение правил благоустройства согласно [КоАП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495193) РФ для физических лиц - от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических - от 15 до 80 тыс. рублей.

Управляющие компании и товарищества собственников недвижимости согласно [Правилам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=163289&dst=100030) благоустройства города Ижевска, утвержденным решением Городской думы г. Ижевска УР от 28.06.2012 N 308, обязаны заниматься надлежащим содержанием придомовых территорий в осенне-зимний период. Проводить очистку кровель, карнизов, водостоков и иных поверхностей от снега, сосулек, ледяных наростов, работы по удалению зимней скользкости. В этом году выявлено 145 правонарушений за ненадлежащее содержание придомовых территорий, из них большая часть - 138 правонарушений - за зимние составы. Так, с начала 2016 года за несвоевременное проведение работ по удалению зимней скользкости к административной ответственности привлечены 48 виновных лиц; за не проведение работ по уборке территории от снега - 45.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100034) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение требований муниципальных правовых актов, касающихся порядка проведения земляных работ. С начала 2016 года выявлено 87 таких правонарушений. За несоблюдение требований к виду, форме либо размерам ограждений на местах производства земляных работ 53 виновных лица привлечены к административной ответственности (из них ООО "УКС" - 49); за производство земляных работ, связанных со вскрытием грунта и нарушением благоустройства территории, без разрешения или с нарушением сроков, установленных в разрешении на земляные работы, - 34 (из них ООО "УКС" - 29).

Кроме того, сотрудниками Управления муниципальной милиции ведется работа по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка. За самовольное размещение объявлений, вывесок 59 виновных лиц привлечены к административной ответственности; за непринятие мер по устранению повреждений, разрушения коммуникационных колодцев или восстановления крышек люков - 8; за отсутствие знака адресации - 6.

Санитарная очистка территории городского округа

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленое хозяйство г. Ижевска составляет около 10492 га, в том числе зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) - 395,73 га, городских лесов - 8419 га (данные федеральной статистической отчетности по [форме N 1-КХ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495241&dst=100723) "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов"). Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. Однако бюджетные ассигнования не позволяют обеспечить выполнение работ на всей площади общественных городских территорий. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности и санитарную вырубку.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100035) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.

Развитие и модернизация наружного освещения

В настоящее время важным компонентом функциональной организации среды обитания человека является светотехника. Освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий моделировать эстетическое восприятие городской среды.

Система уличного освещения включает в себя два основных направления:

- освещение транспортных магистралей;

- освещение пешеходных зон и пешеходно-транспортных дорог.

Приоритетом в организации уличного освещения является обеспечение безопасности дорожного движения. В настоящее время освещенность улиц города, пешеходных зон, жилых районов не везде соответствует нормативному по [СП 52.13330.2011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25233) "Естественное и искусственное освещение" и [ГОСТ Р50597-2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285670) "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", за исключением отдельных районов, где сети были реконструированы. Основная причина - низкий уровень финансирования, отсутствие вложений на реконструкцию, капитальный ремонт системы уличного освещения города на протяжении ряда лет. В рамках текущего финансирования осуществлялась лишь замена перегоревших ламп, устранение обрывов и замыканий проводов из-за их технической старости. Поиск неисправностей проводится визуально, а физический износ оборудования достиг 90%.

(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 [N 1943](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100037), от 31.03.2022 [N 590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100016))

Реализация подпрограммы позволит:

- автоматизировать систему наружного освещения, что позволит вести полный контроль всех существующих воздушных линий, которые по мере необходимости можно включать и отключать, регулировать процент горения уличного освещения по потребности на том или ином участке, в зависимости от интенсивности движения автомобильного транспорта и потока людей. Автоматизация позволит в кратчайшие сроки находить повреждения на сетях уличного освещения, что сведет к минимуму устранение неполадок на отдельных участках, без отключения основного освещения;

- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;

- повысить безопасности дорожного движения;

- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Ижевска;

- повысить надежность работы установок наружного освещения.

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере

реализации подпрограммы

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=501480) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:

1) создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения;

2) организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

3) утверждение правил благоустройства территории городского округа, которые могут регулировать вопросы:

- содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;

- внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

- проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

- организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

- организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

- размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

- размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

- организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

- уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;

- организации стоков ливневых вод;

- порядка проведения земляных работ;

- участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

- определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

- праздничного оформления территории муниципального образования;

- порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.

(п. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100026) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516)

1. Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий;

2. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения.

1.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100038) Администрации г. Ижевска

от 16.12.2020 N 1943)

В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:

1. Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий, %.

Показатель характеризует отношение населения города Ижевска к состоянию общественных городских территорий. В целях определения значений показателя в конце отчетного периода проводится опрос жителей муниципального образования "Город Ижевск". При этом устанавливается следующая система определения результатов опроса:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100016) Администрации г. Ижевска от 31.03.2021 N 483/1)

1) вариант ответа "крайне неудовлетворительно" принимается равным 25%;

2) вариант ответа "неудовлетворительно" принимается равным 50%;

3) вариант ответа "в целом удовлетворительно" принимается равным 70%;

4) вариант ответа "удовлетворительно" принимается равным 85%;

5) вариант ответа "крайне удовлетворительно" принимается равным 100%.

Результатом опроса является усредненное значение всех ответов, которое принимается за значение целевого показателя.

В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

1. Уровень благоустройства общественных городских территорий (за отчетный год), %.

Показатель рассчитывается по формуле:



где: Вот - уровень благоустройства общественных городских территорий, %,

Sб - площадь благоустроенных общественных городских территорий. Площадь благоустроенных общественных городских территорий, которые находятся на содержании и состояние которых соответствует требованиям, отраженным в [Правилах](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=163289&dst=100030) благоустройства города Ижевска (утверждены решением Городской думы города Ижевска от 28 июня 2012 г. N 308), тыс. м2,

Sот - общая площадь общественных городских территорий, тыс. м2.

2. Доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год), %.

Показатель характеризует долю общественных городских территорий, на которых производилась уборка мусора, от общей площади общественных городских территорий и рассчитывается по формуле:



где: Dу - доля общественных городских территорий, на которых производилась уборка мусора, %,

Sm - площадь очищенных территорий (за отчетный год). За первое полугодие рассчитывается по итогам весеннего месячника по санитарной очистке территории города; за второе полугодие - по итогам осеннего месячника по санитарной очистке территории города; за отчетный год - как среднее значение по итогам весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города, тыс. м2,

Sс - площадь очищенных территорий (за отчетный год), подлежащих уборке от случайного мусора, тыс. м2,

Sот - общая площадь общественных городских территорий, тыс. м2.

Информация по площади очищенной территории предоставляется администрациями районов города Ижевска, а также МКУ г. Ижевска "СБиДХ".

3. Доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом), %.

Показатель определяется как отношение количества городских сетей наружного освещения, соответствующих нормам [СП 52.13330.2011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25233), к общему количеству городских сетей наружного освещения. Рассчитывается по формуле:



где:

Dн - доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии, %,

Кн - количество технически исправных светоточек, шт.,

Кобщ - общее количество светоточек, шт.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении N 1](#P1095) к программе.

1.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100041) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

1.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы,

в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100042) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации подпрограммы отражены в [приложении N 1](#P1095) к настоящей подпрограмме.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляются.

1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P5575) подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и субвенций из бюджета Удмуртской Республики представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

1.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски

Существует риск сокращения объема финансирования мероприятий подпрограммы. Для управления риском план мероприятий подпрограммы ежегодно корректируется с учетом финансирования, предусмотренного законом о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период и решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Существует риск нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

- выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в муниципальных контрактах на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью координации действий. В целях минимизации рисков:

- применяются меры по координации деятельности участников подпрограммы, такие как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнением мероприятий подпрограммы и достижением показателей подпрограммы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100037) Администрации г. Ижевска от 31.03.2021 N 483/1)

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах, как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), формирование дорожных фондов, государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа.

Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка

планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100072) Администрации г. Ижевска

от 16.12.2020 N 1943)

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:

удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий повысится с 65% в 2019 году до 83% в 2028 году.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100043) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

а. Экономический и бюджетный эффект - за счет сокращения потребления электроэнергии и расходов на содержание и обслуживание сетей уличного освещения;

б. Социальный эффект - за счет повышения качества городской среды, уровня освещенности улично-дорожной сети.

2. Подпрограмма "Организация транспортного

обслуживания населения"

Паспорт подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100045) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Организация транспортного обслуживания населения" |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | - |
| Цели | Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта |
| Задачи | Стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100048) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1227927,47 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 161,94 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики в размере 1227765,53 тыс. руб.). В том числе:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 165984,98 тыс. руб. (с учетом субсидии из бюджета Удмуртской Республики - 165984,98 тыс. руб.);  2022 год - 282298,06 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,01 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 282298,05 тыс. руб.);  2023 год - 328758,13 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 161,43 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 328596,70 тыс. руб.); 2024 год - 450885,90 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 450885,80 тыс. руб.);  2025 год - 0,10 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,10 тыс. руб.);  2026 год - 0,10 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,10 тыс. руб.);  2027 год - 0,10 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,10 тыс. руб.);  2028 год - 0,10 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,10 тыс. руб.).  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит - 1227927,47 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100045) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: увеличение количества перевезенных пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезенных пассажиров в 2028 году по сравнению с 2019 годом составит 15122,6 тыс. человек.  Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  а) экономический эффект - за счет увеличения протяженности маршрутной сети, количества транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок, и количества маршрутов регулярных перевозок;  б) социальный эффект:  - за счет доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения;  - за счет доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки;  в) бюджетный эффект - за счет отсутствия бюджетного финансирования в организации новых маршрутов |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100058) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |

2.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100063) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Транспортные проблемы в последние годы актуальны для большинства крупных российских городов. Они не только снижают уровень комфортности городской среды, но и приводят к высоким транспортным издержкам в экономике. Транспорт взаимозависим практически со всеми сферами экономического и социального функционирования города, поэтому подход к решению проблем в этой отрасли должен быть комплексным.

В контексте политических, экономических и организационных мероприятий развитие общественного транспорта играет ключевую роль, будучи инструментом обеспечения мобильности населения - инструментом, требующим сравнительно низких затрат, что немаловажно в условиях кризиса экономики и дефицита бюджета. Обеспечение качественной работы общественного транспорта наряду с пресечением массовых нарушений требований Правил дорожного движения, повышением пропускной способности улично-дорожной сети, модернизацией транспортной инфраструктуры входит в систему мер по снижению заторов. Снизить количество автомобилей на улицах города возможно путем предоставления населению альтернативы в виде качественных услуг общественного транспорта.

Развитие транспортной системы представляет собой сложный комплекс взаимоувязанных решений, затрагивающих всю экономическую деятельность в городе Ижевске. Транспортная система и ее доступность оказывают непосредственное влияние на качество жизни жителей и гостей города, на работу учреждений и предприятий.

Основными целями транспортного комплекса Ижевска являются качественное, полное и своевременное удовлетворение социальных, производственных и других потребностей города и республики в перевозках, обеспечение устойчивой и безопасной работы транспорта, повышение качества предоставляемых им услуг.

В настоящее время деятельность органа местного самоуправления города Ижевска по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (установление, изменение, отмена маршрутов, допуск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок) осуществляется на основе требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456504) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Подпрограмма охватывает предприятия пассажирского транспорта: МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска, АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", ООО "Оранжевый автобус", ООО "БУС-сервис", а также другие перевозчики. Общее количество перевозчиков - 6. Количество городских маршрутов регулярных перевозок - 58, из них 39 автобусных, 11 трамвайных и 8 троллейбусных.

По состоянию на 1 квартал 2019 года протяженность организованных маршрутов регулярных перевозок составляет 1498,0 км, что составляет 99% от общей протяженности маршрутной сети общественного транспорта города, причина отклонения от плановых показателей - отказ перевозчика от обслуживания автобусных маршрутов N 55 и N 72.

Ежедневно на маршруты выходят более 700 единиц пассажирского транспорта, который перевозит в сутки свыше 400 тысяч пассажиров. Количество перевезенных пассажиров в 2018 году составило 166725,551 тыс. человек, в 2019 году - 168326,932 тыс. человек.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100085) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Парк предприятий пассажирского транспорта - более 700 единиц (355 автобусов, 208 трамваев, 211 троллейбусов). Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, составляет 74 единицы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100087) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Перевозчики активно обновляют автопарки машинами нового поколения, поэтому износ автобусов составляет 20,2%.

МУП г. Ижевска "ИжГЭТ" из-за отсутствия источников финансирования новые троллейбусы и трамваи не приобретает, но ежегодно производит капремонт 30 - 40 единиц подвижного состава.

В связи с автомобилизацией населения за последние 7 лет количество пассажиров, перевозимых в сутки, сократилось с 1200 тыс. чел. до 400 тыс. чел.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100088) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

В течение 2020 - 2025 годов будет продолжена работа по оптимизации маршрутной сети города и эксплуатационных расходов предприятий пассажирского транспорта.

2.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Данная цель включает в себя создание условий для дальнейшего развития городского пассажирского транспорта, использование потенциала перевозчиков в городской сфере оказания услуг, сокращение всех видов эксплуатационных расходов, оптимизацию маршрутной сети, улучшение качества транспортных услуг и повышение безопасности пассажирских перевозок за счет модернизации трамваев, приобретения новых моделей троллейбусов, автобусов и трамваев.

Основная задача программы: стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения.

2.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100090) Администрации г. Ижевска

от 16.12.2020 N 1943)

В целях количественной оценки достижения целей подпрограммы определены следующие показатели:

1. Увеличение количества перевезенных в общественном транспорте пассажиров (по отношению к предыдущему году), %:



где: Dн - увеличение количества перевезенных в общественном транспорте пассажиров, %,

Чп - количество перевезенных в общественном транспорте пассажиров за год, предыдущий отчетному, человек,

Чо - количество перевезенных в общественном транспорте пассажиров за отчетный год, человек.

В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

1. Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом), %.

Показатель характеризует работу Администрации города по проведению мероприятий по привлечению транспортных организаций к покупке (приобретению) общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан.



где: Dмг - доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан, %,

Кмг - количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, ед.,

Кобщ. - общее количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок, ед.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении N 1](#P1095) к программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100064) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

2.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100065) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации подпрограммы отражены в [приложении N 1](#P1095) к настоящей программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляются.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P5575) подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

2.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски

Существует риск сокращения объема финансирования мероприятий подпрограммы. Для управления риском план мероприятий подпрограммы ежегодно корректируется с учетом финансирования, предусмотренного законом о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период и решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Существует риск нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

- выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в муниципальных контрактах на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью координации действий. В целях минимизации рисков:

- применяются меры по координации деятельности участников подпрограммы, такие как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнением мероприятий подпрограммы и достижением показателей подпрограммы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100037) Администрации г. Ижевска от 31.03.2021 N 483/1)

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах, как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), формирование дорожных фондов, государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа.

Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

2.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка

планируемой эффективности ее реализации

В результате реализации подпрограммы прогнозируется увеличение количества перевезенных пассажиров по отношению к предыдущему году на 1%. Ожидается, что прирост количества перевезенных пассажиров в 2028 году по сравнению с 2019 годом составит 15122,6 тыс. человек.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100066) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

1. Экономический эффект - за счет увеличения протяженности маршрутной сети, количества транспортных средств, работающих на маршрутах регулярных перевозок и количества маршрутов регулярных перевозок;

2. Социальный эффект:

- за счет доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения;

- за счет доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки;

3. Бюджетный эффект - за счет отсутствия бюджетного финансирования в организации новых маршрутов.

3. Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"

Паспорт подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100068) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие дорожного хозяйства" |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | 1. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" (МКУ г. Ижевска "СБиДХ");  2. МКУ г. Ижевска "Центр цифровых компетенций" (МКУ г. Ижевска "ЦЦК") |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100050) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Цели | Повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи | Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100071) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 18173165,34 тыс. рублей (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 12361613,97 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 1282274,43 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 4529276,94 тыс. руб.). В том числе:  2020 год - 1568872,90 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 899347,58 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 250000,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 419525,32 тыс. руб.);  2021 год - 1441256,68 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1070974,83 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 8828,23 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 361453,62 тыс. руб.);  2022 год - 1550319,26 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1121794,26 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 152925,03 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 275599,97 тыс. руб.);  2023 год - 2037744,33 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1369940,41 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 200951,89 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 466852,03 тыс. руб.);  2024 год - 3044170,70 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1576478,60 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 56130,10 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 1411562,00 тыс. руб.);  2025 год - 1989068,38 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1541088,20 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 49409,18 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2026 год - 2180577,70 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1593996,70 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2027 год - 2180577,70 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1593996,70 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.);  2028 год - 2180577,70 тыс. руб. (с учетом собственных средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1593996,70 тыс. руб., субсидий из бюджета Российской Федерации - 188010,00 тыс. руб., субсидий из бюджета Удмуртской Республики - 398571,00 тыс. руб.).  Объем средств из иных источников составит 21008,30 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 6061,25 тыс. руб.;  2023 год - 14947,05 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  2026 год - 0,00 тыс. руб.  2027 год - 0,00 тыс. руб.  2028 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 18194173,64 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100055) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения изменится с 35,18% в 2019 году до 55,0% в 2028 году.  Ожидаемые эффекты от реализации программы:  1. Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности;  2. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей состоянием дорог на территории городского округа |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100081) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |

3.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100086) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с Генеральным [планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=151015&dst=100867) развития города Ижевска, утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 6 июня 2006 г. N 96, а также [Планом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=25000&dst=100011) реализации Генерального плана города Ижевска, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 2 июля 2007 г. N 357.

В соответствии с информацией, указанной в форме федерального статистического наблюдения [N 3-ДГ (мо)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458237&dst=105166) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", в 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" составила 949,7 км, из них дороги с твердым покрытием - 463,2 км (в том числе с усовершенствованным покрытием - 452,2 км). Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, - 334,1 км.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100115) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Платных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города нет.

На пересечении дорог с реками и железнодорожными линиями в пределах городских территорий насчитывается 12 капитальных автотранспортных сооружений: 7 мостов и 5 путепроводов.

Существующие сети ливневой канализации запроектированы и построены в различные периоды развития г. Ижевска, не имеют единой системы и предназначены для сбора и отвода поверхностных вод с локальных территорий жилой застройки города в ближайшие водотоки или понижения рельефа. В результате отсутствия единой системы ливневой канализации последствия прохождения сильных ливней бывают катастрофическими.

В настоящее время сеть автомобильных дорог города, включая ливневую канализацию, находится в крайне изношенном состоянии. Дорожное полотно на территории города закладывалось еще во времена Советского Союза, когда транспортный поток был минимален и грузовые перевозки в основном выполнялись поездами. С учетом этих условий исторически сложилось, что качеству автомобильных дорог придавалось минимальное значение. Сейчас ситуация изменилась, техническое состояние дорожных покрытий, геометрические параметры дорог не удовлетворяют сложившейся интенсивности и составу транспортных потоков. Аналогичная ситуация сложилась и с искусственными дорожными сооружениями.

Кроме того, неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог на отдельных территориях города Ижевска является серьезным ограничением развития городских территорий, в том числе территорий, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. По причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог в 2019 году совершено 327 дорожно-транспортных происшествия.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100117) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Светофорное регулирование является одним из основных средств обеспечения безопасности дорожного движения. На автомобильных дорогах города Ижевска установлено 158 светофорных объектов. Работа светофоров в городе организована в соответствии с требованиями ГОСТ, но установленное техническое оборудование не позволяет выполнять оперативное изменение режимов работы светофорных объектов в зависимости от изменяющихся условий дорожного движения по дням недели, времени суток, обеспечить их скоординированную работу.

Город Ижевск остро нуждается в интенсификации использования существующей улично-дорожной сети путем оптимизации дорожного движения современными средствами и методами, которые включают в себя комплекс мер организационного и инженерно-технического воздействия на дорожное движение. Основным направлением мероприятий, необходимых для организации дорожного движения в городе Ижевске, является упорядочение транспортных потоков, регулирование скорости и направлений дорожного движения. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) как взаимоувязанной, комплексной системы сбора и анализа информации с последующим ее использованием в режиме реального времени для управления транспортными и пешеходными потоками является одной из первостепенных мер, направленных на решение этих задач.

Основной проблемой для развития и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется недостаточными темпами, степень износа автомобильных дорог увеличивается из года в год.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Огромным событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования. Также начиная с 2017 года Удмуртская Республика стала участником приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", благодаря которому в 2017 году муниципальному образованию "Город Ижевск" выделено на ремонт автомобильных дорог местного значения 604342,0 тыс. руб., а в 2018 году - 982320,7 тыс. руб.

Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города

Наличие пешеходного тротуара вдоль автомобильных дорог является важнейшей составляющей безопасности дорожного движения.

В настоящее время значительное количество пешеходных тротуаров города находится в неудовлетворительном состоянии либо отсутствует.

Пешеходные тротуары на территории города закладывались еще во времена Советского Союза, что без обновления и ремонта привело к их изношенности и деформации. Также стоит отметить, что покрытие пешеходной части выполнялось ниже верхнего уровня бортовых камней, когда наличие талой и дождевой воды ускоряет разрушение покрытия пешеходных тротуаров и создает дискомфорт, а иногда делает невозможным передвижение по нему.

Проведя анализ выполнения работ по ремонту и устройству пешеходных тротуаров в период с 2015 года по 2018 год, можно сделать следующий вывод:

- в 2015 году обустроено и отремонтировано 76670 м2 тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму 139339112 руб.;

- в 2016 году обустроено и отремонтировано 10339 м2 тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму 17754782 руб., а также 4931 м2 покрытий на остановочных площадках (включая подходы к ним) на общую сумму 10362638 руб.;

- в 2017 году обустроено и отремонтировано 4843 м2 тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму 8111886 руб., 4495 м2 покрытий на остановочных площадках (включая подходы к ним) на общую сумму 7812759 руб.;

- в 2018 году обустроено и отремонтировано 663 м2 тротуаров и пешеходных дорожек на общую сумму 1077301 руб. В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории муниципального образования "Город Ижевск" отремонтировано 24000 м2 тротуаров и пешеходных дорожек.

Основной проблемой для ремонта и устройства (развития) тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения является ограниченность бюджетных средств. В связи с чем данные работы выполняются недостаточными темпами, степень разрушения тротуаров увеличивается из года в год.

Город Ижевск остро нуждается в решении вопросов по приведению в нормативное состояние существующих и устройству новых пешеходных тротуаров, в том числе на подходах к остановкам общественного транспорта.

3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере

реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения. Цель достигается за счет повышения качества содержания, проведения работ по реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства, а также работ по приведению в нормативное состояние существующих и устройству новых тротуаров.

Для достижения поставленных целей необходимо решение задачи "Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам".

В рамках данной задачи планируется использование механизма муниципально-частного партнерства, концессионного механизма и привлечение средств вышестоящих бюджетов в рамках государственных и федеральных программ и иных внебюджетных источников.

Постановлением Администрации города Ижевска от 29.12.2016 N 453 утвержден [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=REXP053&n=28749&dst=100009) объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Так, в настоящее время планируется использование механизма муниципально-частного партнерства при реконструкции подземного перехода по ул. Удмуртской на ост. "Электротехника в быту".

3.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100119) Администрации г. Ижевска

от 16.12.2020 N 1943)

В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом), %.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и предусмотрен в качестве целевого показателя при оценке эффективности деятельности органов муниципального самоуправления.

Расчет производится в соответствии с инструкцией по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ по следующей формуле:



где: Dн - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %,

Lн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного, не отвечающих нормативных требованиям, км,

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года (в соответствии с информацией, указанной в форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"), км.

В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

1. Доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом), %.

Показатель характеризует уровень комфортности для участников дорожного движения и рассчитывается по следующей формуле:



где: Dоп - доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами (остановочными павильонами), в общем количестве остановок, %,

Kп - количество остановок, оборудованных навесами (остановочными павильонами), шт.,

Kо - общее количество остановок, шт.

2. Доля светофорных объектов, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом), %.

Показатель характеризует уровень безопасности для участников дорожного движения и определяется по следующей формуле:



где: Dс - доля светофорных объектов, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (%),

Kу - количество установленных светофорных объектов, ед.,

Kпт - общая потребность в установке светофорных объектов на опасных участках дорог, ед.

3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог (по отношению к предыдущему году), %.

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и определяется по следующей формуле:



где: Da - снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог, %,

Kо - количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог в отчетном году, ед.,

Kп - количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог в году, предыдущем отчетному, ед.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении N 1](#P1095) к программе.

3.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100087) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

3.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100088) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации подпрограммы отражены в [приложении N 1](#P1095) к настоящей подпрограмме.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

[Прогноз](#P17356) сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы представлен в приложении 3 к Программе.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100089) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P5575) подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [приложении N 1](#P1095) к муниципальной программе.

3.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски

Существует риск сокращения объема финансирования мероприятий подпрограммы. Для управления риском план мероприятий подпрограммы ежегодно корректируется с учетом финансирования, предусмотренного законом о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период и решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Существует риск нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

- выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в муниципальных контрактах на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту, за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью координации действий. В целях минимизации рисков:

- применяются меры по координации деятельности участников подпрограммы, такие как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение;

- будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнением мероприятий подпрограммы и достижением показателей подпрограммы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100037) Администрации г. Ижевска от 31.03.2021 N 483/1)

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Удмуртской Республики, а также отсутствием необходимых подзаконных актов, в таких сферах, как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности, регулирование цен (тарифов), формирование дорожных фондов, государственные (муниципальные) закупки. Изменения в указанных сферах могут привести к сокращению финансовых возможностей для реализации поставленных задач, а также трудностям с размещением муниципального заказа.

Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка

планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100091) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

В результате реализации подпрограммы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения изменится с 35,18% в 2019 году до 55,0% в 2028 году.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

1. Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности;

2. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей города качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории городского округа.

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности"

Паспорт подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100097) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | 1. МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска;  2. Иные организации по согласованию |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100100) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы;  2. Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 0,00 тыс. рублей.  Объем средств из иных источников составит 9000,00 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 9000,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год - 0,00 тыс. руб.;  2027 год - 0,00 тыс. руб.;  2028 год - 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 9000,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100105) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе в 2028 году по отношению к 2019 году составит 27%.  2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников на 3% по отношению к предыдущему году ежегодно. Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2028 году по отношению к 2019 году составит 27%.  Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  а) экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов;  б) социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города;  в) бюджетный эффект - за счет оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки и, как следствие, незначительного роста расходов городского бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов льготной перевозки некоторых категорий граждан |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100110) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |

4.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100115) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Транспортный комплекс

Настоящая подпрограмма охватывает в первую очередь предприятия городского пассажирского транспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска, АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также других перевозчиков.

При общей тенденции стабилизации работы пассажирского транспорта по-прежнему остаются высокими расходы предприятий пассажирского транспорта на потребляемую электрическую энергию (для МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска), на тепловую энергию как на предприятии электротранспорта, так и в АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также топливо.

Это вызвано следующим:

1. Высоким физическим и моральным износом подвижного состава МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска по трамваю - 69,0%, по троллейбусу - 78,0%, АО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" - 20,2%;

2. Отсутствием датчиков контроля освещенности в цехах предприятий;

3. Отсутствием счетчиков тепловой энергии в котельной МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска, ТСП N 16 и др.;

4. Износом системы отопления зданий мастерских Управления путевого хозяйства МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска;

5. Отсутствием автоматического регулирования теплопотребления, управлением работой наружного освещения;

6. Отсутствием энергосберегающих ламп на предприятиях.

Без проведения энергосберегающих мероприятий продолжится тенденция роста потребления транспортными предприятиями энергоресурсов, что вызовет увеличение эксплуатационных расходов.

Снижение текущих затрат предприятий пассажирского транспорта на потребленную электрическую, тепловую энергию и топливо позволит осуществлять оптимальное изменение тарифа и стоимости месячных проездных билетов.

Экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в 2019 году составила 107,4 тыс. кВт.ч. В случае реализации мероприятий настоящей подпрограммы стоимость одной поездки в общественном транспорте будет увеличиваться не более чем на 6 - 7% в год.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100156) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Наружное освещение

Следующая важная составляющая подпрограммы - энергосбережение в сфере наружного освещения. Основные мероприятия по развитию уличного освещения предусмотрены в [подпрограмме](#P108) "Благоустройство". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" предусматривает мероприятия по модернизации сетей наружного освещения именно с целью повышения их энергетической эффективности.

Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

Данные о замене светильников типа ЖКУ на энергоэффективные светильники в 2018 и 2019 годах приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |
| Общее количество современных энергоэффективных светильников | шт. | 3331 | 9136 |
| Общее количество светильников типа ЖКУ | шт. | 26065 | 21327 |

Учитывая, что потребляемая мощность светильников типа ЖКУ равна 3662,7 кВт, а энергосберегающих - 479,9 кВт, в результате произведенных расчетов (согласно формуле, приведенной в [п. 4.3](#P853)), мероприятие по переводу существующих светильников на современные энергоэффективные в 2019 году позволило снизить потребление электроэнергии сетями наружного освещения города на 26,06%.

Реализация подпрограммы позволит получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100158) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

4.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы;

2. Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности.

4.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

целей и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100177) Администрации г. Ижевска

от 16.12.2020 N 1943)

В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определены следующие показатели:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100179) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году), %.

Показатель характеризует понижение потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате замены обычных светильников на энергоэффективные светильники и рассчитывается по формуле:



где: Етр - снижение потребление электрической энергии в транспортном комплексе, %,

Кп - экономия потребления электроэнергии за год, предшествующий отчетному, тыс. кВт.ч,

Ко - экономия потребления электроэнергии за отчетный год, тыс. кВт.ч.

(п. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100180) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к предыдущему году), %.

Показатель характеризует понижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения в результате замены обычных светильников на энергоэффективные светильники.

Расчет в 2020 - 2022 гг. осуществляется следующим образом:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 05.07.2023 N 1098)



где: Eо(п) - снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников за отчетный год (предшествующий отчетному году),

Пмакс. - максимальное потребление (без учета энергоэффективных светильников),

Пмакс. = (Соб. + Сэкон.) x Втоб.,

Пэкон. - потребление с учетом энергоэффективных светильников,

Пэкон. = Соб. x ВТоб. + Сэкон. x Втэкон,

Соб. - количество обычных светильников, шт.,

Сэкон. - количество энергоэффективных светильников, шт.,

Втоб. - потребляемая мощность обычных светильников, кВт,

Втэкон. - потребляемая мощность энергоэффективных светильников, кВт.

Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников по отношению к предыдущему году (Е) рассчитывается как разница значений снижения потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников за отчетный год (Ео) и год, предшествующий отчетному (Еп): Е = Ео - Еп, %.

(п. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100186) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

2.1. Расчет в 2023 - 2028 гг. осуществляется следующим образом (для отчетного года):

,

где: Ео(п) - снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников за отчетный год (предшествующий отчетному году),

Пмакс. - максимальное потребление (без учета энергоэффективных светильников),

Пмакс. = Соб. x Втоб. x Тоб.,

Пэкон. - потребление с учетом энергоэффективных светильников,

Пэкон. = (Соб. - Сэкон) x ВТоб. x Тоб., + Сэкон. x Втэкон x Тэкон,

Соб. - количество не энергоэффективных светильников в отчетном году, шт.,

Сэкон. - количество энергоэффективных светильников, установленных в отчетном году, шт.,

Втоб. - потребляемая мощность не энергоэффективных светильников в отчетном году, кВт,

Втэкон. - потребляемая мощность энергоэффективных светильников, кВт,

Тоб - время горения не энергоэффективных светильников, час. (с учетом графика замен светильников на энергоэффективные и графика часов горения системы наружного освещения),

Тэкон - время горения энергоэффективных светильников, час. (с учетом графика замен светильников на энергоэффективные и графика часов горения системы наружного освещения).

Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников по отношению к предыдущему году (Е) рассчитывается как разница значений снижения потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников за отчетный год (Ео) и год, предшествующий отчетному (Еп): Е = Ео - Еп, %.

(пп. 2.1 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100008) Администрации г. Ижевска от 05.07.2023 N 1098)

В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

1. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единицы (нарастающим итогом);

2. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, единицы (нарастающим итогом);

3. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, единицы (нарастающим итогом);

4. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единицы (нарастающим итогом);

5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единицы (нарастающим итогом);

6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, единицы (нарастающим итогом).

Значения [показателей 1](#P892) - [6](#P897) устанавливаются на основании данных, предоставленных транспортными организациями. Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом требований [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503587) Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100200) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100032) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 590)

7. Доля установленных энергоэффективных светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом), %".

Показатель определяется как отношение количества энергоэффективных светильников к общему количеству светильников наружного освещения и рассчитывается по формуле:



где: Dэф - доля установленных энергоэффективных светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом), %,

Кэф - количество современных энергоэффективных светильников, шт,

Кос - общее количество светильников наружного освещения, шт;

(п. 7 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100202) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), киловатт-час (убывающим итогом).

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом требований [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503587) Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100033) Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 N 590)

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении N 1](#P1095) к программе.

4.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100116) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

4.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

подпрограммы, в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100117) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации подпрограммы отражены в [приложении N 1](#P1095) к настоящей подпрограмме.

4.6. Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляются.

4.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения настоящей подпрограммы являются собственные средства транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, за счет средств из бюджета Удмуртской Республики планируется финансирование проекта по модернизации электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска. Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 14.11.2023 N 743 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" ([приложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=152439&dst=100151) к государственной программе "Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике").

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100060) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516)

Ресурсное [обеспечение](#P5575) подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [приложении N 1](#P1095) к муниципальной программе.

4.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации настоящей подпрограммы и нецелевым использованием бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

В этой связи ежегодно формируется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

4.9. Конечные результаты реализации подпрограммы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100209) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

1. Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе на 3% ежегодно (по отношению к предыдущему году).

Ожидаемая экономия потребления электроэнергии в транспортном комплексе в результате реализации энергоэффективных мероприятий в 2028 году по сравнению с 2019 годом составит 27%.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100118) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

(п. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100211) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

2. Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников на 3% ежегодно (по отношению к предыдущему году).

Ожидаемое снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения в 2028 году по отношению к 2019 году составит 27%.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100120) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

(п. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=126198&dst=100213) Администрации г. Ижевска от 16.12.2020 N 1943)

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

1. Экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов;

2. Социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города;

3. Бюджетный эффект - за счет оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки и, как следствие, незначительного роста расходов городского бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов льготной перевозки некоторых категорий граждан.

5. Подпрограмма "Создание условий для реализации

муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100122) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Создание условий для реализации муниципальной программы" |
| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска |
| Соисполнители | 1. Администрации районов города Ижевска;  2. МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" (МКУ г. Ижевска "СБиДХ");  3. МКУ г. Ижевска "Центр цифровых компетенций" (МКУ г. Ижевска "ЦЦК") |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100062) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100125) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428) | |
| Цели подпрограммы | Организация управления муниципальной программой |
| Задачи подпрограммы | Реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и администраций районов города Ижевска |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" - 1789909,89 тыс. рублей. В том числе:  2020 год - 182103,90 тыс. руб.;  2021 год - 173525,01 тыс. руб.;  2022 год - 159402,37 тыс. руб.;  2023 год - 166004,11 тыс. руб.;  2024 год - 238578,20 тыс. руб.;  2025 год - 215279,00 тыс. руб.;  2026 год - 218339,10 тыс. руб.;  2027 год - 218339,10 тыс. руб.;  2028 год - 218339,10 тыс. руб.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 1789909,89 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100067) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:  1. Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий - не менее 100% за каждый отчетный год |

5.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется подпрограмма, в том числе основные

проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также

возможность решения проблем путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100135) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, определенных [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=159820) Городской думы города Ижевска от 24.04.2008 N 391 "Об учреждении отраслевого органа - структурного подразделения Администрации города Ижевска - Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска". Включает расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства".

5.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация управления муниципальной программой "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы".

Основной задачей подпрограммы является реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и администраций районов города Ижевска.

5.3. Показатели, характеризующие достижение поставленных

задач, обоснование их состава и значений

В целях количественной оценки достижения цели подпрограммы определен следующий показатель:

1. Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий - не менее 100% за каждый отчетный год.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:



где: СДр - степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм, %:  - для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений,  - для показателей с желаемой тенденцией уменьшения значений,

ЗПп - плановое значение показателя,

ЗПф - фактическое значение показателя.

В целях количественной оценки достижения задач подпрограммы определен следующий показатель:

1. Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) подпрограмм (за отчетный год), %. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128773&dst=100038) Администрации г. Ижевска от 31.03.2021 N 483/1)



где: Дцп - достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм,

Кд - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов),

Кцп - общее количество целевых показателей (индикаторов).

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы в полном объеме представлены в [приложении N 1](#P1095) к программе.

5.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2020 - 2028 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100136) Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 N 428)

5.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы,

в том числе путем применения механизмов

муниципально-частного партнерства и (или)

концессионного механизма

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100137) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

Основные мероприятия, мероприятия, их исполнители и соисполнители, непосредственный ожидаемый результат и сведения о финансировании в сфере реализации подпрограммы отражены в [приложении N 1](#P1095) к настоящей программе.

5.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не осуществляются.

5.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P5575) подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.

5.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств, невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы.

Мерами по управлению данной группой рисков являются: мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение непосредственных и конечных результатов.

5.9. Конечные результаты реализации подпрограммы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:

1. Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий - не менее 100% за каждый отчетный год.

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Ижевска

"Благоустройство, дорожное хозяйство

и развитие транспортной системы"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 [N 590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100038),  от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100138), от 05.07.2023 [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023), от 28.03.2024 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100072)) |  |

Таблица 1

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100139) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| МП | Пп | ОМ М | 2020 | 2021 | факт | факт | факт | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11 |  |  | Цель программы: развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства территории МО "Город Ижевск" | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий | % | 62,5 | 65,0 | 70,76 | 72,72 |
| Ожидаемый конечный результат 2: увеличение количества перевезенных пассажиров (по отношению к предыдущему году) | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 |
| Ожидаемый конечный результат 3: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) | % | 26,33 | 35,18 | 31,95 | 34,44 |
| Ожидаемый конечный результат 4: снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Ожидаемый конечный результат 5: снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения (по отношению к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 01 |  | [Подпрограмма 1](#P108): Благоустройство | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий | % | 62,5 | 65,0 | 70,76 | 72,72 |
| 11 | 01 |  | Задача 1: Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий | | | | | | Индикатор 1: уровень благоустройства общественных городских территорий (за отчетный год) | % | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,7 |
| Индикатор 2: доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год) | % | 57,12 | 57,38 | 22,65 | 37,41 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: организация благоустройства территории города Ижевска | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 62330, 01 62334, 01 6233D | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрации районов, УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 52531,92 | 59591,00 | Количество парков и скверов, на территории которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчетный год) | ед. | 36 | 39 | 51 | 48 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 314,90 | 545,01 | Количество памятников, в отношении которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчетный год) | шт. | 32 | 32 | 26 | 26 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 62340, 01 64229; 01 6234D | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрации районов, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 15090,62 | 19820,79 | Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (за отчетный год) | тыс. кв. м | 436,3 | 472,6 | 801,57 | 608,8 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 3383,04 | 4173,54 | Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год) | тыс. кв. м | 1471,67 | 1932,39 | 2515,24 | 2318,4 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество выделенных участков (за отчетный год) | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01 S8810, 01 S8811, 01 S8812 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | УБиООС Администрации районов | 2020 - 2021 | РБ | 7340,13 | 714,16 | Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчетный год) | ед. | 0 | 2 | 10 | 1 |
| МБ | 3312,29 | 320,92 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие 2: выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (за отчетный год) | ед. | 80 | 142 | 96 | 37 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 518,66 | 160,36 | Количество бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается (за отчетный год) | ед. | 25 | 27 | 30 | 45 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество объектов, закрепленных за ответственными исполнителями (нарастающим итогом) | ед. | 15 | 19 | 23 | 57 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 00000 | Основное мероприятие 3: организация содержания мест захоронения | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год) | тыс. руб. | 9147 | 18851 | 36153 | 50859,90 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 62320, 03 62322 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 19486,48 | 30744,83 | Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год) | тонн | 2250 | 2890 | 2245 | 2095 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03L2994, 03L2990 | Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов | МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС | 2020 - 2021 | РБ | 0,0 | 0,0 | Восстановление объекта культурного наследия (за отчетный год) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 04 00000 | Основное мероприятие 4: выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Проведение административных комиссий | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных комиссий (за отчетный год) | ед. | 232 | 214 | 262 | 258 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие 5: санитарная очистка территории городского округа | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Привлечение граждан к уборке городской территории | Администрации районов, УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество привлеченных граждан (за отчетный год) | чел. | 72000 | 72394 | 2764 | 6752 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Администрации районов, УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 117069 | 117569 | 8599,38 | 1674,96 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 5625,25 | 17524,49 | Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год) | куб. м | 500 | 470 | 1325 | 2830,6 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 62380, 05 69990 | Уборка случайного мусора | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 1616,29 | 2092,12 | Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 1400 | 1414 | 15166 | 13704,49 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 239,00 | 0,00 | Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год) | тонн | 2035 | 2055 | 83 | 0 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 4478,28 | 5952,33 | Количество вырубленных деревьев (за отчетный год) | ед. | 692 | 586 | 774 | 1494 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 05 05400 | Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | РБ | 2782,49 | 1430,32 | Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) | голов | 2422 | 1751 | 851 | 407 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Задача 2: реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения | | | | | | Индикатор: доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) | % | 93,5 | 92,5 | 100 | 99,6 |
| 11 | 01 | 06 00000 | Основное мероприятие 6: развитие и модернизация наружного освещения | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Строительство сетей наружного освещения | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Общее количество светоточек (нарастающим итогом) | шт. | 30427 | 31199 | 32485 | 33932 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 06 62300 | Восстановление нерабочих установок наружного освещения | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 117947,90 | 129709,18 | Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом) | шт. | 28449 | 28858 | 32485 | 33802 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП) | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Протяженность замененного самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (за отчетный год) | км | 0 | 1,376 | 4,611 | 0 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество замененных аварийных опор (за отчетный год) | шт. | 150 | 120 | 18 | 20 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 |  | [Подпрограмма 2](#P370): Организация транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта | | | | | | Ожидаемый конечный результат: увеличение количества перевезенных пассажиров (по отношению к предыдущему году) | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,7 |
| 11 | 02 |  | Задача: стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения | | | | | | Индикатор 1: доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом) | % | 9,23 | 9,56 | 12,53 | 28,71 |
| 11 | 02 | 01 62560 | Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год) | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 | 01 00130 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | УБиООС | 2020 - 2021 | РБ | 0,00 | 91192,80 |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 | 01 08571 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | УБиООС | 2020 - 2021 | РБ | 0,00 | 74792,18 |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 |  | Обновление парка пассажирского транспорта | УБиООС | 2020 - 2021 | Иные источники | 0,00 | 0,00 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок (нарастающим итогом) | ед. | 780 | 774 | 790 | 787 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 |  | Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год) | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 |  | [Подпрограмма 3](#P529): Развитие дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение безопасности дорожного движения | | | | | | Ожидаемый конечный результат: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) | % | 26,33 | 35,18 | 31,95 | 34,44 |
| 11 | 03 |  | Задача: создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам | | | | | | Индикатор 1: доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом) | % | 55,7 | 59,5 | 62,0 | 47,7 |
| Индикатор 2: доля светофоров, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом) | % | 37,5 | 50 | 64,58 | 73 |
| Индикатор 3: снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог (по отношению к предыдущему году) | % | 1,56 | 1,56 | 36,96 | 31,00 |
| 11 | 03 | 01 00000 | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62510, 01 62512, 01 62518, 01 62519, 01 S1380, | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | РБ | 0,00 | 0,00 | Площадь автомобильных дорог, на которой выполнены работы по зимнему и летнему содержанию (за отчетный год) | кв. м | 8709147,0 | 8944210,0 | 8944210,0 | 8946100,0 |
| МБ | 708442,53 | 832228,28 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62520 | Нанесение дорожной разметки | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 29716,08 | 54498,54 | Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год) | пог. м | 633091 | 635049 | 663300 | 686310 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62580 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 9052,22 | 10348,85 | Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год) | пог. м | 7211,50 | 8876,66 | 14452,00 | 16161,92 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62530 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 60805,97 | 62059,56 | Площадь выкошенных газонов (за отчетный год) | тыс. кв. м | 12786,00 | 8629,94 | 12011,39 | 12011,39 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 |  | Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта (за отчетный год) | ед. | 0 | 1641 | 1641 | 1641 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62600, 01 62601, | Установка навесов на остановках общественного транспорта | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 5954,23 | 26232,91 | Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год) | шт. | 15 | 12 | 17 | 20 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62540 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 45283,81 | 34173,42 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту системы водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (за отчетный год) | км | 74,0 | 74,0 | 81,8 | 82,9 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 62550, 01 6255Д | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 30624,49 | 31404,23 | Количество светофорных объектов, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом) | ед. | 160 | 164 | 178 | 209 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 |  | Внесение изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156910) Администрации города Ижевска от 13.07.2010 N 700/1 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые не включены в перечень, с последующим включением) | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество выявленных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (за отчетный год) | ед. | 66 | 50 | 36 | 34 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 |  | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | Иные источники | 0,00 | 0,00 | Количество подземных пешеходных переходов, содержащихся за счет инвестора | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 |  | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | Иные источники | 0,00 | 0,00 | Количество новых остановочных комплексов, установленных за счет средств инвесторов (за отчетный год) | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 02 00000 | Основное мероприятие 2: реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 01 5390F, 02 S4650; 02 L3900; R1 53930, 02 62513 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" и за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | ФБ | 250000,00 | 8828,23 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год) | км | 66,05 | 38,64 | 30,69 | 9,46 |
| РБ | 419525,32 | 361453,62 |
| МБ | 167,69 | 10146,67 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 02 62610, 01 62390 | Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 6566,89 | 1940,00 | Исполнение МБУ "АПБ" муниципального задания (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 03 00000 | Основное мероприятие 3: обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 03 62620, 03 62628 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 2733,66 | 7942,37 | Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год) | кв. м | 31927 | 45984 | 98519 | 39166 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 04 00000 | Основное мероприятие 4: реализация проекта "Единого парковочного пространства" | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 04 61170 | Расходы по оплате Сервисного контракта в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 0,00 | 0,00 | Количество оплаченных часов парковки | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 04 |  | [Подпрограмма 4](#P730): Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Ожидаемый конечный результат 2: снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к отчетному году) | % | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 04 |  | Задача 1: модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы | | | | | | Индикатор 1: количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 2: количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 3: количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (нарастающим итогом) | ед. | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Индикатор 4: количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 5: количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 6: количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 04 |  | Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска" | УБиООС | 2020 - 2021 | иные источники | 9000,00 | 0,00 | Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году) | тыс. кВт.ч | 104,2 | 107,326 | 110,546 | 110,546 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 04 |  | Задача 2: модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности | | | | | | Индикатор 1: доля установленных энергосберегающих светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом) | % | 11,33 | 29,99 | 30,88 | 38,08 |
|  | Индикатор 2: удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (убывающим итогом) | кВт.ч | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> |
| 11 | 04 |  | Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники | УБиООС | 2020 - 2021 | иные источники | 0,00 | 0,00 | Количество современных энергоэффективных светильников (нарастающим итогом) | шт. | 3331 | 9136 | 10030 | 12921 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 05 |  | [Подпрограмма 5](#P966): Создание условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| Цель: организация управления муниципальной программой | | | | | | Ожидаемый конечный результат: степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (за отчетный год) | % | 81 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 05 |  | Задача: реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и администраций районов города Ижевска | | | | | | Индикатор: достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) подпрограмм (за отчетный год) | % | 90 | 100 | 78 | 100 |
| 11 | 05 | 01 60160, 01 69000 | Выполнение функции муниципального заказчика | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2020 - 2021 | МБ | 58239,93 | 18049,78 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 05 | 01 60030, 01 69000 | Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств | УБиООС | 2020 - 2021 | МБ | 19827,08 | 62772,20 | Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 05 | 01 60030, 01 60350 | Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска | Администрации районов | 2020 - 2021 | МБ | 104036,90 | 92703,03 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100140), от 05.07.2023  [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=148752&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по [подпрограмме 1](#P108) | | | | | | | 234667,25 | 272779,05 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 234667,25 | 272779,05 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 224544,63 | 270634,57 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 7340,13 | 714,16 |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 2782,49 | 1430,32 |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого по [подпрограмме 2](#P370) | | | | | | | 0,00 | 165984,98 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 165984,98 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 0,00 | 165984,98 |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | |
| Итого по [подпрограмме 3](#P529) | | | | | | | 1568872,90 | 1441256,68 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1568872,90 | 1441256,68 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 899347,58 | 1070974,83 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 250000,00 | 8828,23 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 419525,32 | 361453,62 |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого по [подпрограмме 4](#P730) | | | | | | | 9000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | | 9000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого по [подпрограмме 5](#P966) | | | | | | | 182103,90 | 173525,01 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 182103,90 | 173525,01 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 182103,90 | 173525,01 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Итого по программе | | | | | | | 1994644,05 | 2053545,73 |  |  |  |  |  | |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1985644,05 | 2053545,73 |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1305996,11 | 1515134,41 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 250000,00 | 8828,23 |  |  |  |  |  | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 426865,45 | 528152,76 |  |  |  |  |  | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 2782,49 | 1430,32 |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| иные источники | | | | | | | 9000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Предоставить данные не представляется возможным в связи с тем, что для расчета данного показателя Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска совместно с МКП г. Ижевска "Горсвет" не найден вариант определения площади освещаемой территории, т.к.:  - с целью освещения на территории города используются различные опоры для установки светильников наружного освещения (железобетонные опоры, опоры контактной сети, деревянные опоры);  - используются различные по мощности лампы в светильниках наружного освещения;  - в зависимости от территории используется различный угол наклона кронштейнов и светильников;  - используются различные кронштейны (консольный, приставной, одно-, двух-, трехрожковые, с горизонтальным относительно друг к другу расположением, либо вертикальным - друг над другом) | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100072) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2024 N 516)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (оценка) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) |
| МП | Пп | ОМ М | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 11 |  |  | Цель программы: развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройство территории МО "Город Ижевск" | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий | % | 69,1 | 70,2 | 77,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| Ожидаемый конечный результат 2: увеличение количества перевезенных пассажиров (по отношению к предыдущему году) | % | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ожидаемый конечный результат 3: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) | % | 60,7 | 60,60 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 |
| Ожидаемый конечный результат 4: снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ожидаемый конечный результат 5: снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения (по отношению к предыдущему году) | % | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 01 |  | [Подпрограмма 1](#P108). Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий | % | 69,1 | 70,2 | 77,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| 11 | 01 |  | Задача 1: приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий | | | | | | | | | | | Индикатор 1: уровень благоустройства общественных городских территорий (за отчетный год) | % | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 |
| Индикатор 2: доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год) | % | 85,62 | 87,85 | 58,63 | 58,89 | 59,14 | 59,39 | 59,64 |
| 11 | 01 | 0100000 | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города Ижевска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 0162330, 0162332, 0162334, 016233D | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрации районов, УБиООС, Управление строительства | 2022 - 2028 | МБ | 71967,03 | 86932,49 | 115323,40 | 109642,20 | 111404,90 | 111404,90 | 111404,90 | Количество парков и скверов, на территории которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчетный год) | ед. | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | 01 | 0162440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 498,44 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество памятников, в отношении которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчетный год) | шт. | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 11 | 01 | 0162340, 0164229; 016234D, 0160091 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрации районов, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 25672,10 | 31265,11 | 38140,90 | 39681,60 | 40645,10 | 40645,10 | 40645,10 | Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (за отчетный год) | тыс. кв. м | 704,085 | 711,11821 | 704,085 | 704,085 | 704,085 | 704,085 | 704,085 |
| 11 | 01 | 0162450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 4783,39 | 8333,50 | 11929,00 | 11929,00 | 11929,00 | 11929,00 | 11929,00 | Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год) | тыс. кв. м | 2698,7 | 17261,716 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |
| 11 | 01 |  | Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выделенных участков (за отчетный год) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 01 | 01S8810, 01S8811, 01S8812 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | УБиООС, администрации районов | 2022 - 2028 | РБ | 4400,56 | 7238,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчетный год) | ед. | 9 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| МБ | 2176,78 | 3776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 0200000 | Основное мероприятие 2. Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (за отчетный год) | ед. | 12 | 6 | 147 | 148 | 149 | 150 | 160 |
| 11 | 01 | 0262460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается (за отчетный год) | ед. | 4 | 6 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 11 | 01 |  | Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов, закрепленных за ответственными исполнителями (нарастающим итогом) | ед. | 60 | 10 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 11 | 01 | 0300000 | Основное мероприятие 3. Организация содержания мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год) | тыс. руб. | 37469,91 | 54714,76 | 37700 | 37800 | 37900 | 38000 | 38100 |
| 11 | 01 | 0362320, 0362322, 0360092 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 45220,03 | 28613,33 | 28690,30 | 27755,10 | 28899,90 | 28899,90 | 28899,90 | Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год) | тонн | 1462,86 | 1215,82 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 11 | 01 | 03L2994, 03L2990 | Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов | МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС | 2022 - 2028 | РБ | 3481,23 | 0,00 | 3366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Восстановление объекта культурного наследия (за отчетный год) | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МБ | 35,16 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 0305400 | Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2024 - 2028 | РБ | 0,00 | 0,00 | 10381,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) | голов | - | - | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
| 11 | 01 | 0400000 | Основное мероприятие 4. Выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Проведение административных комиссий | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных комиссий (за отчетный год) | ед. | 251 | 259 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 |
| 11 | 01 | 0500000 | Основное мероприятие 5. Санитарная очистка территории городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 |  | Привлечение граждан к уборке городской территории | Администрации районов, УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество привлеченных граждан (за отчетный год) | чел. | 24772 | 27927 | 74364 | 74758 | 75152 | 75546 | 75940 |
| 11 | 01 |  | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Администрации районов, УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 5020,36 | 5456,05 | 120071 | 120571 | 121071 | 121571 | 122071 |
| 11 | 01 | 0562360, 0562361 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 13193,51 | 19933,51 | 21036,60 | 21036,60 | 21036,60 | 21036,60 | 21036,60 | Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год) | куб. м | 2389,21 | 3802,62 | 320 | 290 | 260 | 230 | 200 |
| 11 | 01 | 0562380, 0569990 | Уборка случайного мусора | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 2580,92 | 4162,67 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год) | тыс. кв. м | 12729,68 | 12754,08 | 1484 | 1498 | 1512 | 1526 | 1540 |
| 11 | 01 | 0562400 | Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год) | тонн | 37,50 | 217 | 2155 | 2175 | 2195 | 2215 | 2235 |
| 11 | 01 | 0562410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 6373,45 | 10277,06 | 11024,20 | 11024,20 | 11024,20 | 11024,20 | 11024,20 | Количество вырубленных деревьев (за отчетный год) | ед. | 867 | 915 | 643 | 649 | 655 | 661 | 667 |
| 11 | 01 | 0505400 | Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2023 | РБ | 5810,97 | 10517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) | голов | 559 | 795 | - | - | - | - | - |
| 11 | 01 |  | Задача 2: реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения | | | | | | | | | | | Индикатор: доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) | % | 97,9 | 97,9 | 97,4 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 98,6 |
| 11 | 01 | 0600000 | Основное мероприятие 6. Развитие и модернизация наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 0662350 | Строительство сетей наружного освещения | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общее количество светоточек (включающее восстановление нерабочих установок наружного освещения, устройство сетей наружного освещения в рамках реализации Муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=157698&dst=100023) по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска и Реестра наказов избирателей депутатам Государственного Совета УР, передачу в муниципальную собственность сетей наружного освещения, имеющих признаки бесхозяйных, ведомственных сетей наружного освещения физических и юридических лиц) (нарастающим итогом) | шт. | 36077 | 38195 | 39112 | 40041 | 40686 | 41416 | 41416 |
| иные источники | 29093,85 | 34808,40 | 36561,00 | 39293,00 | 34993,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 11 | 01 | 0662300 | Восстановление нерабочих установок наружного освещения | УБиООС | 2022 | МБ | 135059,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом) | шт. | 35305 | - | - | - | - | - | - |
| Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП) | УБиООС | 2022 - 2028 | 0,00 | 575,05 | 575,05 | 575,05 | 575,05 | 575,05 | Протяженность замененного самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (за отчетный год) | км | 0,243 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт | УБиООС | 2022 - 2028 | 0,00 | 5607,26 | 5800,61 | 5993,97 | 6187,32 | 6380,67 | Количество замененных аварийных опор (за отчетный год) | шт. | 24 | 51 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Замена перегоревших ламп в светильниках | УБиООС | 2023 - 2028 | МБ | 0,00 | 4494,14 | 5375,87 | 5375,87 | 5375,87 | 5375,87 | 5375,87 | Количество замененных перегоревших ламп в светильниках | шт. | - | 2839 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
| Замена перегоревших (вышедших из строя) светодиодных светильников на светодиодные светильники | 0,00 | 1753,10 | 2685,60 | 2685,60 | 2685,60 | 2685,60 | 2685,60 | Количество замененных перегоревших (вышедших из строя) светодиодных светильников на светодиодные светильники | шт. | - | 188 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Ремонт светильников | 0,00 | 3467,85 | 3989,40 | 3989,40 | 3989,40 | 3989,40 | 3989,40 | Количество отремонтированных светильников | шт. | - | 1137 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| Мероприятия по ежесуточному обеспечению освещения, в том числе оплата электроэнергии | 0,00 | 123485,84 | 133115,92 | 138976,57 | 145079,32 | 144885,96 | 144692,61 | Количество потребленной наружным освещением электроэнергии (за отчетный год) | тыс. кВт/ч | - | 13701 | 14601 | 15501 | 16401 | 17301 | 18201 |
| 11 | 02 |  | [Подпрограмма 2](#P370). Организация транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат: увеличение количества перевезенных пассажиров (по отношению к предыдущему году) | % | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | 02 |  | Задача: стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения | | | | | | | | | | | Индикатор 1: доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом) | % | 36,13 | 38,27 | 37,09 | 37,56 | 38,02 | 38,47 | 38,92 |
| 11 | 02 | 0162560 | Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год) | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 02 | 0100130 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | УБиООС | 2022 - 2028 | РБ | 91192,80 | 91192,80 | 152372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 0108571 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | УБиООС | 2022 - 2028 | РБ | 191105,25 | 236489,17 | 298513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 |  | Обновление парка пассажирского транспорта | УБиООС | 2022 - 2028 | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок (нарастающим итогом) | ед. | 656 | 635 | 666 | 671 | 676 | 681 | 686 |
| 11 | 02 |  | Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год) | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 11 | 02 | 01S3500 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью | УБиООС | 2023 | РБ | 0,00 | 914,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятий по заявленным в рамках инициативного бюджетирования проектам, выдвигаемым лицами с инвалидностью | ед. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,00 | 161,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 |  | [Подпрограмма 3](#P529). Развитие дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) | % | 60,7 | 60,60 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 |
| 11 | 03 |  | Задача: создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам | | | | | | | | | | | Индикатор 1: доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом) | % | 60,9 | 62,8 | 71,3 | 73,4 | 75,3 | 77,3 | 79,2 |
| Индикатор 2: доля светофоров, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом) | % | 98,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индикатор 3: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог (по отношению к предыдущему году) | % | -32,00 | -6,34 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 11 | 03 | 0100000 | Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 0101380, 0162410, 0162510, 0162512, 0162518, 0162519, 01S1380, 0160091, 0160232 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | РБ | 0,00 | 0,00 | 211562,00 | 5332,00 | 5332,00 | 5332,00 | 5332,00 | Площадь автомобильных дорог, на которой выполнены работы по зимнему и летнему содержанию (за отчетный год) | кв. м | 11164820,0 | 11164821,0 | 11164822,0 | 11164823,0 | 11164824,0 | 11164825,0 | 11164826,0 |
| МБ | 940532,70 | 971493,03 | 1138527,40 | 1169859,90 | 1213893,40 | 1213893,40 | 1213893,40 |
| 11 | 03 | 0162520 | Нанесение дорожной разметки | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 24014,74 | 54235,90 | 55873,00 | 59895,90 | 62411,50 | 62411,50 | 62411,50 | Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год) | пог. м | 550000 | 834250 | 635049 | 635049 | 635049 | 635049 | 635049 |
| 11 | 03 | 0162580 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 9814,15 | 9307,58 | 9931,40 | 10646,50 | 11093,70 | 11093,70 | 11093,70 | Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год) | пог. м | 24517,00 | 24879,00 | 11000,00 | 11500,00 | 12000,00 | 12500,00 | 13000,00 |
| 11 | 03 | 0162530 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 42375,58 | 74490,76 | 100000,00 | 49463,30 | 51540,80 | 51540,80 | 51540,80 | Площадь выкошенных газонов (за отчетный год) | тыс. кв. м | 9880,97 | 9880,97 | 9100,00 | 9200,00 | 9300,00 | 9400,00 | 9500,00 |
| 11 | 03 | 0162590 | Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 930,66 | 646,61 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Количество автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта (за отчетный год) | ед. | 1791 | 2062 | 2072 | 2082 | 2092 | 2102 | 2112 |
| 11 | 03 | 0162600, 0162601, | Установка навесов на остановках общественного транспорта | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 426,36 | 6423,61 | 12000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год) | шт. | 11 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11 | 03 | 0162540 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 23516,49 | 37116,02 | 29702,30 | 31840,90 | 33178,20 | 33178,20 | 33178,20 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту системы водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (за отчетный год) | км | 83,1 | 84,5 | 85,1 | 86,1 | 87,1 | 88,1 | 89,1 |
| 11 | 03 | 0162550, 016255Д | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 47418,16 | 47812,60 | 49460,00 | 53021,10 | 55248,10 | 55248,10 | 55248,10 | Количество светофорных объектов, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом) | ед. | 220 | 225 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 |
| 11 | 01 | 01S8810, 01S8811, 01S8812 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | УБиООС, Администрации районов | 2023 | РБ | 0,00 | 3576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчетный год) | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,00 | 1670,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 |  | Внесение изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156910) Администрации города Ижевска от 13.07.2010 N 700/1 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые не включены в перечень, с последующим включением) | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выявленных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (за отчетный год) | ед. | 239 | 4 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 11 | 03 |  | Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество подземных пешеходных переходов, содержащихся за счет инвестора | ед. | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | 03 |  | Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | иные источники | 6061,25 | 14947,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество новых остановочных комплексов, установленных за счет средств инвесторов (за отчетный год) | ед. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 11 | 03 | 0200000 | Основное мероприятие 2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 015390F, 02S4650; 0264650; 02L3900; R153930, R153940, 0262513, 0260232, 01L7840 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" и за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | ФБ | 71824,46 | 121229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год) | км | 13,30 | 11,86 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
| РБ | 275599,97 | 411574,02 | 1200000,00 | 393239,00 | 393239,00 | 393239,00 | 393239,00 |
| МБ | 14179,13 | 66635,17 | 29848,50 | 21699,40 | 21699,40 | 21699,40 | 21699,40 |
| 11 | 03 | 0262610, 0262390 | Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 4829,85 | 11909,86 | 18700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проектов и их реализация | шт. | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 03 | 0300000 | Основное мероприятие 3. Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 0362620, 0362628, 0360232 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 9011,09 | 4735,23 | 11521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год) | кв. м | 30925 | 51809, 12 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 11 | 03 | 0300000 | Основное мероприятие 4. Развитие велокаркаса на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 0362620, 0362628 | Ремонт и устройство велодорожек | УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2024 - 2028 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность отремонтированных и обустроенных велодорожек (за отчетный год) | м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 0400000 | Основное мероприятие 5. "Реализация проекта "Единого парковочного пространства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | 0461160, 0461170, 0461180, 0460091 | Расходы по оплате Сервисного контракта в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство" | УБиООС, МКУ г. Ижевска "ЦЦК" | 2022 - 2028 | МБ | 4745,34 | 71765,97 | 100742,60 | 100489,20 | 100759,60 | 100759,60 | 100759,60 | Количество оплаченных часов парковки | ед. | 0,00 | 221104, 13 | 300000, 00 | 300000, 00 | 300000, 00 | 300000, 00 | 300000, 00 |
| 11 | 03 | 0500000 | Основное мероприятие 6. "Внедрение интеллектуальных транспортных систем" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 03 | R254180, R254181, 0554182 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | УБиООС, МКУ г. Ижевска "ЦЦК" | 2022 - 2028 | ФБ | 81100,57 | 79722,79 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 | Количество светофорных объектов, оборудованных в городской агломерации, для подключения к центру управления дорожным движением и обеспечения адаптивного светофорного регулирования | шт. | 32 | 73 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| РБ | 0,00 | 51701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 11697,76 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 |
| 11 | 04 |  | [Подпрограмма 4](#P730). Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат 1: снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ожидаемый конечный результат 2: снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к отчетному году) | % | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 04 |  | Задача 1: модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы | | | | | | | | | | | Индикатор 1: количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 2: количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 3: количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (нарастающим итогом) | ед. | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Индикатор 4: количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 5: количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 6: количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 04 |  | Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска" | УБиООС | 2022 - 2028 | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году) | тыс. кВт.ч | 110,546 | 110,546 | 124,420 | 128,153 | 131,813 | 135,492 | 139,170 |
| 11 | 04 |  | Задача 2: модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности | | | | | | | | | | | Индикатор 1: доля установленных энергосберегающих светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом) | % | 39,37 | 42,08 | 47,55 | 53,08 | 58,25 | 63,25 | 69,28 |
| Индикатор 2: удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (убывающим итогом) | кВт.ч | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> |
| 11 | 04 |  | Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники | УБиООС | 2022 - 2028 | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество современных энергоэффективных светильников (нарастающим итогом) | шт. | 14205 | 16059 | 18599 | 21253 | 23698 | 26195 | 28692 |
| 11 | 05 |  | [Подпрограмма 5](#P966). Создание условий для реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: организация управления муниципальной программой | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат: степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (за отчетный год) | % | 71,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 05 |  | Задача: реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и администраций районов города Ижевска | | | | | | | |  |  |  | Индикатор: Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) подпрограмм (за отчетный год) | % | 52,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 05 | 0160160, 0169000, 0160033, 0160230, 0169091 | Выполнение функции муниципального заказчика | МКУ г. Ижевска "СБиДХ" | 2022 - 2028 | МБ | 61216,78 | 63222,76 | 67798,80 | 70350,90 | 72974,70 | 72974,70 | 72974,70 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 05 | 0160030, 0160033, 0160350, 0169000 | Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств | УБиООС | 2022 - 2028 | МБ | 20449,17 | 23012,68 | 55700,80 | 30097,80 | 30120,60 | 30120,60 | 30120,60 | Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 05 | 0160030, 0160033, 0160350, 0160091, 0160092 | Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска | Администрации районов | 2022 - 2028 | МБ | 77736,42 | 79768,67 | 115078,60 | 114830,30 | 115243,80 | 115243,80 | 115243,80 | Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по [подпрограмме 1](#P108) | | | | | | | 349848,66 | 380549,68 | 432336,12 | 422164,80 | 428031,90 | 423038,90 | 423038,90 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 320754,81 | 345741,28 | 395775,12 | 382871,80 | 393038,90 | 393038,90 | 393038,90 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 307062,05 | 327985,70 | 382027,60 | 382871,80 | 393038,90 | 393038,90 | 393038,90 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 7881,79 | 7238,42 | 3366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 5810,97 | 10517,16 | 10381,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | 29093,85 | 34808,40 | 36561,00 | 39293,00 | 34993,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 2](#P370) | | | | | | | 282298,06 | 328758,13 | 450885,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 282298,06 | 328758,13 | 450885,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,01 | 161,43 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 282298,05 | 328596,70 | 450885,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 3](#P529) | | | | | | | 1556380,51 | 2052691,38 | 3044170,70 | 1989068,38 | 2180577,70 | 2180577,70 | 2180577,70 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1550319,26 | 2037744,33 | 3044170,70 | 1989068,38 | 2180577,70 | 2180577,70 | 2180577,70 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1121794,26 | 1369940,41 | 1576478,60 | 1541088,20 | 1593996,70 | 1593996,70 | 1593996,70 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 152925,03 | 200951,89 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 275599,97 | 466852,03 | 1411562,00 | 398571,00 | 398571,00 | 398571,00 | 398571,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | 6061,25 | 14947,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 4](#P730) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#P966) | | | | | | | 159402,37 | 166004,11 | 238578,20 | 215279,00 | 218339,10 | 218339,10 | 218339,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 159402,37 | 166004,11 | 238578,20 | 215279,00 | 218339,10 | 218339,10 | 218339,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 159402,37 | 166004,11 | 238578,20 | 215279,00 | 218339,10 | 218339,10 | 218339,10 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Итого по программе | | | | | | | 2347929,59 | 2928003,30 | 4165970,92 | 2626512,28 | 2826948,80 | 2821955,80 | 2821955,80 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 2312774,49 | 2878247,86 | 4129409,92 | 2587219,28 | 2791955,80 | 2791955,80 | 2791955,80 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 1588258,67 | 1864091,65 | 2197084,50 | 2139239,10 | 2205374,80 | 2205374,80 | 2205374,80 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 152925,03 | 200951,89 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 565779,82 | 802687,15 | 1865813,97 | 398571,00 | 398571,00 | 398571,00 | 398571,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 5810,97 | 10517,16 | 10381,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| иные источники | | | | | | | 35155,10 | 49755,45 | 36561,00 | 39293,00 | 34993,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  | | |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Предоставить данные не представляется возможным в связи с тем, что для расчета данного показателя Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска совместно с МКП г. Ижевска "Горсвет" не найден вариант определения площади освещаемой территории, т.к.:

- с целью освещения на территории города используются различные опоры для установки светильников наружного освещения (железобетонные опоры, опоры контактной сети, деревянные опоры);

- используются различные по мощности лампы в светильниках наружного освещения;

- в зависимости от территории используется различный угол наклона кронштейнов и светильников;

- используются различные кронштейны (консольный, приставной, одно-, двух-, трехрожковые, с горизонтальным относительно друг к другу расположением, либо вертикальным - друг над другом).

Приложение N 2

к муниципальной программе

Администрации города Ижевска

"Благоустройство, дорожное хозяйство

и развитие транспортной системы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 [N 590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136846&dst=100039),  от 29.03.2023 [N 428](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100143), от 28.03.2024 [N 516](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100073)) |  |

Таблица 1

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146619&dst=100144) Администрации г. Ижевска

от 29.03.2023 N 428)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | |
| МП | ПП | ОМ М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 | 2021 |
| 11 | 0 | 00 00000 | "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1985644,05 | 2053545,73 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 1804736,24 | 1871947,63 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 30890,84 | 35603,84 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 63963,08 | 60412,86 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 34620,15 | 35000,96 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 21774,95 | 24501,60 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 29658,79 | 26078,83 |
| 11 | 01 | 00 00000 | ["Благоустройство"](#P108) | Всего |  |  |  |  |  | 234667,25 | 272779,04 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 157796,34 | 183883,98 |
| Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 9626,95 | 14913,00 |
| Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 41542,54 | 42145,27 |
| Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 12933,21 | 15501,82 |
| Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 3119,21 | 7260,88 |
| Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 9648,99 | 9074,10 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 17579,47 | 21999,65 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 9063,71 | 12508,33 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 9063,71 | 12508,33 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 7963,76 | 8456,24 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 7963,76 | 7473,24 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 247 | 0,00 | 983,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 407,86 | 821,28 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 407,86 | 821,28 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 61,34 | 106,67 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 61,34 | 106,67 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 82,80 | 107,12 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 82,80 | 107,12 |
| 11 | 01 | 03 00000 | Основное мероприятие: "Организация содержания мест захоронения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110300000 |  | 19486,48 | 30744,83 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 000 | 19100,28 | 30639,79 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 244 | 18926,00 | 28804,83 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 414 | 174,28 | 1834,96 |
| 11 | 01 | 03 62322 | Содержание и благоустройство мест погребения ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119541) Адм. N 366 от 13.03.2020) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362322 | 000 | 386,20 | 105,04 |
| 11 | 01 | 03 62322 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362322 | 244 | 386,20 | 105,04 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477816&dst=100009) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (ремонтные, реставрационные работы и благоустройство воинских захоронений) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 414 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 2782,49 | 1430,32 |
| 11 | 01 | 05 05400 | Расходы по отлову и содержание безнадзорных животных (2020 г.)/расходы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (2021 - 2025 гг.) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110505400 | 000 | 2782,49 | 1430,32 |
| 11 | 01 | 05 05400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110505400 | 244 | 2782,49 | 1430,32 |
| 11 | 01 | 06 00000 | Основное мероприятие: "Развитие и модернизация наружного освещения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110600000 |  | 117947,90 | 129709,18 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Уличное освещение | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 000 | 117947,90 | 129709,18 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 244 | 2198,91 | 1283,50 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 812 | 115749,00 | 128425,68 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 6561,50 | 6832,97 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 1991,84 | 2622,89 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 1991,84 | 2622,89 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 1356,72 | 3333,50 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 1356,72 | 3333,50 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 255,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 255,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 456,52 | 621,58 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 456,52 | 621,58 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 2185,37 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 2185,37 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 285,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 285,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 285,74 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 285,74 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 439,45 | 160,36 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 439,45 | 160,36 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 439,45 | 160,36 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 2625,99 | 7919,67 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 1312,80 | 5920,49 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 1312,80 | 5920,49 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 262,24 | 373,72 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 262,24 | 373,72 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1015,55 | 1625,46 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1015,55 | 1625,46 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Выплата денежного поощрения победителям конкурса "Ижевск - цветущий город" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110569990 | 000 | 35,40 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110569990 | 244 | 35,40 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 38283,00 | 37692,29 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 29978,76 | 34206,10 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 29978,76 | 34206,10 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 2539,77 | 2349,59 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 2539,77 | 2349,59 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 858,50 | 1136,60 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 858,50 | 1136,60 |
| 11 | 01 | 01 64229 | Дотация из бюджета Удмуртской Республики на расходы по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110164229 | 000 | 571,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 64229 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110164229 | 244 | 571,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 3368,99 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 3368,99 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 550,65 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 550,65 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 415,02 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 415,02 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 79,21 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 79,21 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 79,21 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 3180,33 | 4452,98 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 1201,83 | 2857,05 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 1201,83 | 2857,05 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 409,50 | 566,70 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 409,50 | 566,70 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1369,00 | 1029,23 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1369,00 | 1029,23 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Выплата денежного поощрения победителям конкурса "Ижевск - цветущий город" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110569990 | 000 | 200,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110569990 | 244 | 200,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 8919,06 | 8443,46 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 4593,64 | 4663,21 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 4593,64 | 4663,21 |
| 11 | 01 | 01 62334 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов (распоряжение Администрации города Ижевска от 18.12.2019 N 403) | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162334 | 000 | 179,34 | 20,63 |
| 11 | 01 | 01 62334 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162334 | 244 | 179,34 | 20,63 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 1010,31 | 2053,01 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 1010,31 | 2053,01 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 174,50 | 290,01 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 174,50 | 290,01 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 872,89 | 1416,60 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 872,89 | 1416,60 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 1749,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 1749,32 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 244,46 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 244,46 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 94,60 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 94,60 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 4014,15 | 7058,36 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 2626,47 | 5449,70 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 2626,47 | 5449,70 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 259,98 | 326,53 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 259,98 | 326,53 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 99,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 99,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1028,70 | 1282,13 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1028,70 | 1282,13 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 2272,21 | 4360,50 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 565,28 | 1162,85 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 565,28 | 1162,85 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 959,00 | 939,90 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 959,00 | 939,90 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 111016234D | 000 | 0,00 | 1620,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 111016234D | 244 | 0,00 | 1620,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 140,40 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 140,40 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 607,53 | 637,75 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 607,53 | 637,75 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 847,01 | 2900,38 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 223,22 | 1095,32 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 223,22 | 1095,32 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 344,25 | 466,93 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 344,25 | 466,93 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 279,54 | 1338,13 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 279,54 | 1338,13 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Индустриального района | 917 |  |  | 1110100000 |  | 8357,65 | 5836,55 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 6159,35 | 4406,99 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 6159,35 | 4406,99 |
| 11 | 01 | 01 6233D | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016233D | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 6233D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016233D | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 689,75 | 1068,55 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 689,75 | 1068,55 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016234D | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016234D | 244 |  | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 587,60 | 361,02 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 587,60 | 361,02 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 730,41 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 730,41 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 95,27 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 95,27 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 95,27 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 95,27 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 1291,34 | 3237,54 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 260,94 | 2201,93 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 260,94 | 2201,93 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 104,91 | 358,23 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 104,91 | 358,23 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 140,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 140,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 785,49 | 677,39 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 785,49 | 677,39 |
| 11 | 02 | 00 00000 | ["Организация транспортного обслуживания населения"](#P370) | Всего |  |  |  |  |  | 0,00 | 165984,99 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 0,00 | 165984,99 |
| 11 | 02 | 01 00000 | Основное мероприятие "Предоставление транспортных услуг населению" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100000 |  | 0,00 | 165984,99 |
| 11 | 02 | 01 00130 | Мероприятия по приобретению подвижного состава городского электрического транспорта по договорам лизинга (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100130 | 000 | 0,00 | 91192,80 |
| 11 | 02 | 01 00130 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100130 | 811 | 0,00 | 91192,80 |
| 11 | 02 | 01 08571 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120108571 | 000 | 0,00 | 74792,19 |
| 11 | 02 | 01 08571 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120108571 | 244 | 0,00 | 74792,19 |
| 11 | 02 | 01 62560 | Организация конкурсов на маршруты регулярных перевозок | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120162560 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 62560 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120162560 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 00 00000 | ["Развитие дорожного хозяйства"](#P529) | Всего | 861 |  |  |  |  | 1568872,90 | 1441256,68 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 1568872,90 | 1441256,68 |
| 11 | 03 | 01 0000 | Основное мероприятие: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130100000 |  | 889879,33 | 1059774,02 |
| 11 | 03 | 01 5390F | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113015390F | 000 | 0,00 | 8828,23 |
| 11 | 03 | 01 5390F | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113015390F | 244 | 0,00 | 8828,23 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 000 | 708442,53 | 687365,50 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 244 | 708442,53 | 684125,60 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 247 | 0,00 | 3239,90 |
| 11 | 03 | 01 62512 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог (распоряжение Администрации г. Ижевска от 12.07.2021 N 214) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162512 | 000 | 0,00 | 224,60 |
| 11 | 03 | 01 62512 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162512 | 244 | 0,00 | 224,60 |
| 11 | 03 | 01 62518 | Вывоз снега | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162518 | 000 | 0,00 | 58410,28 |
| 11 | 03 | 01 62518 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162518 | 244 | 0,00 | 58410,28 |
| 11 | 03 | 01 62519 | Приобретение противогололедных материалов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162519 | 000 | 0,00 | 86227,91 |
| 11 | 03 | 01 62519 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162519 | 244 | 0,00 | 86227,91 |
| 11 | 03 | 01 62520 | Нанесение дорожной разметки | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162520 | 000 | 29716,08 | 54498,54 |
| 11 | 03 | 01 62520 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162520 | 244 | 29716,08 | 54498,54 |
| 11 | 03 | 01 62530 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162530 | 000 | 60805,97 | 62059,56 |
| 11 | 03 | 01 62530 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162530 | 244 | 60805,97 | 62059,56 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 000 | 45283,81 | 34173,42 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 243 | 7476,87 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 244 | 37806,94 | 34173,42 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 000 | 30624,49 | 31404,23 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 243 | 1603,00 | 5623,34 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 244 | 29021,49 | 25780,89 |
| 11 | 03 | 01 6255Д | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков (в рамках плана мероприятий по обеспечению БДД. направленных на снижение аварийности и ликвидации мест концентрации ДТП на дорогах городского округа) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113016255Д | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 6255Д | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113016255Д | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62580 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162580 | 000 | 9052,22 | 10348,85 |
| 11 | 03 | 01 62580 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162580 | 244 | 9052,22 | 10348,85 |
| 11 | 03 | 01 62600 | Установка навесов на остановках общественного транспорта | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162600 | 000 | 5954,23 | 6541,34 |
| 11 | 03 | 01 62600 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162600 | 244 | 5954,23 | 6541,34 |
| 11 | 03 | 01 62601 | Установка навесов на остановках общественного транспорта по распоряжению Администрации города Ижевска от 15.07.2021 N 220 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162601 | 000 | 0,00 | 19691,57 |
| 11 | 03 | 01 62601 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162601 | 244 | 0,00 | 19691,57 |
| 11 | 03 | 01S1380 | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, приобретение дорожной техники | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S1380 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01S1380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S1380 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 S4650 | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S4650 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 S4650 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S4650 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 00000 | Основное мероприятие: "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130200000 |  | 174259,90 | 158610,11 |
| 11 | 03 | 02 62513 | Щебенение а/дорог общего пользования местного значения дорог | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262513 | 000 | 0,00 | 9999,99 |
| 11 | 03 | 02 62513 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262513 | 244 | 0,00 | 9999,99 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Формирование проектно-сметной документации на строительство и ремонт в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 000 | 6566,89 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 243 | 1487,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 414 | 5079,89 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62390 | Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262390 | 000 | 0,00 | 1940,00 |
| 11 | 03 | 02 62390 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262390 | 611 | 0,00 | 1940,00 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 000 | 167693,01 | 146670,12 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 243 | 4253,90 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 244 | 163439,11 | 146670,12 |
| 11 | 03 | 03 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130300000 |  | 2733,66 | 7942,37 |
| 11 | 03 | 03 62620 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362620 | 000 | 2733,66 | 6913,79 |
| 11 | 03 | 03 62620 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362620 | 244 | 2733,66 | 6913,79 |
| 11 | 03 | 03 62628 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136486) Правительства УР от 21.06.2021 N 624-р) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362628 | 000 | 0,00 | 1028,58 |
| 11 | 03 | 03 62628 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362628 | 244 | 0,00 | 1028,58 |
| 11 | 03 | 04 00000 | Основное мероприятие "Реализация проекта "Единое парковочное пространство" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130400000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 04 61170 | Расходы по оплате Сервисного контракта в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461170 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 04 61170 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461170 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 |  | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R100000 |  | 502000,00 | 214930,18 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 000 | 502000,00 | 214930,18 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 243 | 4759,93 | 0,00 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 244 | 497240,07 | 214930,18 |
| 11 | 05 | 00 00000 | ["Создание условий для реализации муниципальной программы"](#P966) | Всего |  |  |  |  |  | 182103,90 | 173525,01 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 78067,01 | 80821,98 |
| Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 21263,89 | 20690,85 |
| Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 22420,54 | 18267,59 |
| Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 21686,94 | 19499,14 |
| Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 18655,73 | 17240,72 |
| Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 20009,80 | 17004,73 |
| 11 | 05 | 01 0000 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150100000 |  | 78067,01 | 80821,98 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 000 | 19827,08 | 16942,34 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 121 | 13509,89 | 11573,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 129 | 4110,71 | 3388,09 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 244 | 2159,96 | 1119,06 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 537,38 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 831 |  | 268,52 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата прочих налогов, сборов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 852 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 853 | 46,52 | 54,10 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 000 | 57975,51 | 62772,20 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Фонд оплаты труда учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 111 | 40479,75 | 43017,28 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 112 | 0,00 | 47,29 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 119 | 12224,10 | 13205,18 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 244 | 4933,91 | 4759,41 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 247 | 0,00 | 926,36 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 321 | 0,00 | 175,05 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 831 | 47,09 | 380,09 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Уплата прочих налогов, сборов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 852 | 236,61 | 200,33 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Уплата иных платежей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 853 | 54,05 | 61,21 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 000 | 264,42 | 1055,20 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 242 | 264,42 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 244 | 0,00 | 1055,20 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 |  | 0,00 | 52,24 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 0,00 | 40,12 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 0,00 | 12,12 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 21263,89 | 20690,85 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 21263,89 | 20690,85 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 12717,88 | 11396,28 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 4,26 | 3,06 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 3943,13 | 3238,15 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 3674,33 | 3282,04 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 2408,08 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 832,29 | 335,35 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 92,00 | 27,89 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 22420,54 | 18267,59 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 22337,89 | 18267,59 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 14232,32 | 11176,80 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 3812,76 | 2991,30 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 3847,25 | 2420,97 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 1483,01 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 445,55 | 193,77 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 0,00 | 1,75 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации города Ижевска от 16 июля 2008 года N 534 | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 82,65 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 63,48 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 19,17 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 21686,94 | 19465,91 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1110160030 | 000 | 21686,94 | 19465,91 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 13327,91 | 11489,51 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 0,33 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 3790,40 | 3171,78 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 4200,21 | 3061,26 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 1502,10 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 363,42 | 240,93 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 831 | 5,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 0,00 | 33,23 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 0,00 | 25,52 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 0,00 | 7,71 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 18655,73 | 17160,15 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 18655,73 | 17160,15 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 12338,21 | 11014,07 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 3411,76 | 3503,53 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 2422,47 | 1589,80 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 639,97 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 473,75 | 407,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 831 | 9,08 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 0,46 | 5,59 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 0,00 | 80,57 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 0,00 | 61,88 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 0,00 | 18,69 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 20009,80 | 17004,73 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 19981,00 | 16867,76 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 12653,42 | 10568,82 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 3652,35 | 2912,79 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 3319,90 | 1942,31 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 0,00 | 1180,53 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 355,10 | 263,05 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 0,22 | 0,26 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 28,80 | 136,97 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 22,12 | 105,20 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 6,68 | 31,77 |

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100073) Администрации г. Ижевска

от 28.03.2024 N 516)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | | | | | | |
| МП | ПП | ОМ М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 11 | 0 | 00 00000 | "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" | Всего |  |  |  |  |  | 2312774,49 | 2878247,86 | 4129409,92 | 2587219,28 | 2791955,80 | 2791955,80 | 2791955,80 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 2142125,06 | 2682293,71 | 3879838,92 | 2342996,58 | 2547319,60 | 2547319,60 | 2547319,60 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 37103,25 | 41726,97 | 53546,30 | 53522,10 | 53635,50 | 53635,50 | 53635,50 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 57088,29 | 60471,72 | 77450,70 | 77500,60 | 77594,30 | 77594,30 | 77594,30 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Управление строительства | 914 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 29393,03 | 39962,00 | 45771,90 | 45227,30 | 45326,90 | 45326,90 | 45326,90 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 18587,04 | 23637,34 | 30484,80 | 30552,50 | 30594,90 | 30594,90 | 30594,90 |
| 11 | 00 | 00 00000 | Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 28477,83 | 30156,12 | 37317,30 | 37420,20 | 37484,60 | 37484,60 | 37484,60 |
| 11 | 01 | 00 00000 | ["Благоустройство"](#P108) | Всего |  |  |  |  |  | 320754,81 | 345741,29 | 395775,12 | 382871,80 | 393038,90 | 393038,90 | 393038,90 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 227841,81 | 229555,81 | 261282,72 | 253479,40 | 263646,50 | 263646,50 | 263646,50 |
| Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 19879,23 | 24547,63 | 28445,20 | 28445,20 | 28445,20 | 28445,20 | 28445,20 |
| Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 42668,75 | 45629,89 | 54791,20 | 54691,20 | 54691,20 | 54691,20 | 54691,20 |
| Управление строительства | 914 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 14081,47 | 24146,27 | 22020,00 | 22020,00 | 22020,00 | 22020,00 | 22020,00 |
| Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 4879,69 | 8328,01 | 9266,00 | 9266,00 | 9266,00 | 9266,00 | 9266,00 |
| Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 11403,86 | 13533,68 | 14970,00 | 14970,00 | 14970,00 | 14970,00 | 14970,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Всего | 000 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 108999,85 | 138044,21 | 165493,30 | 161252,80 | 163979,00 | 163979,00 | 163979,00 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 38234,73 | 56231,97 | 67461,70 | 68321,20 | 71047,40 | 71047,40 | 71047,40 |
| Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 11836,63 | 10665,89 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 |
| Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 38324,75 | 40686,79 | 48400,00 | 48300,00 | 48300,00 | 48300,00 | 48300,00 |
| Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 8290,48 | 15299,15 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 |
| Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 2946,88 | 4836,24 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 |
| Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 9366,39 | 10324,17 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 |
|  | 01 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
|  | 01 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 20297,74 | 40237,14 | 42650,00 | 41968,80 | 43731,50 | 43731,50 | 43731,50 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 20297,74 | 40237,14 | 42650,00 | 41968,80 | 43731,50 | 43731,50 | 43731,50 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 16794,59 | 15994,83 | 24605,70 | 26146,40 | 27109,90 | 27109,90 | 27109,90 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 14845,51 | 14092,53 | 22299,00 | 23839,70 | 24803,20 | 24803,20 | 24803,20 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 247 | 1949,08 | 1902,30 | 2306,70 | 2306,70 | 2306,70 | 2306,70 | 2306,70 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110162340 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 118,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 00000 | Основное мероприятие: "Организация содержания мест захоронения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110300000 |  | 48736,43 | 28613,33 | 42471,92 | 27755,10 | 28899,90 | 28899,90 | 28899,90 |
| 11 | 01 | 03 60092 | Уплата земельного налога | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110360092 | 000 | 0,00 | 0,00 | 498,30 | 498,30 | 498,30 | 498,30 | 498,30 |
| 11 | 01 | 03 60092 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110360092 | 244 | 0,00 | 0,00 | 498,30 | 498,30 | 498,30 | 498,30 | 498,30 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 000 | 45220,03 | 28613,33 | 28192,00 | 27256,80 | 28401,60 | 28401,60 | 28401,60 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 243 | 22229,11 | 45,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 244 | 22990,92 | 28568,01 | 28192,00 | 27256,80 | 28401,60 | 28401,60 | 28401,60 |
| 11 | 01 | 03 62320 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362320 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 62322 | Содержание и благоустройство мест погребения ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119541) Адм. N 366 от 13.03.2020) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362322 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 62322 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110362322 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477816&dst=100009) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (ремонтные, реставрационные работы и благоустройство воинских захоронений) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 000 | 3516,40 | 0,00 | 3400,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 243 | 3516,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3400,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 L2990 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 11103L2990 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 05400 | Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110305400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 10381,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 03 05400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110305400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 10381,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Всего | 000 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 27958,85 | 44890,40 | 36460,80 | 36460,80 | 36460,80 | 36460,80 | 36460,80 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 5810,97 | 10517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 8042,61 | 13881,74 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 |
| Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 4344,00 | 4943,10 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 |
| Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 5790,99 | 8847,12 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 |
| Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 1932,81 | 3491,77 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 2037,47 | 3209,51 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 |
| 11 | 01 | 05 05400 | Расходы по отлову и содержание безнадзорных животных (2020 г.)/расходы по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (2021 - 2028 гг.) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110505400 | 000 | 5810,97 | 10517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 05400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110505400 | 244 | 5810,97 | 10517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 06 00000 | Основное мероприятие: "Развитие и модернизация наружного освещения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110600000 |  | 135059,67 | 134193,35 | 151349,10 | 157403,10 | 163699,20 | 163699,20 | 163699,20 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Уличное освещение | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 000 | 135059,67 | 133200,93 | 151349,10 | 157403,10 | 163699,20 | 163699,20 | 163699,20 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 244 | 1126,56 | 133200,93 | 151349,10 | 157403,10 | 163699,20 | 163699,20 | 163699,20 |
| 11 | 01 | 06 62300 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662300 | 812 | 133933,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 06 62350 | Мероприятия по развитию наружного освещения | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662350 | 000 | 0,00 | 992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 06 62350 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 03 | 1110662350 | 244 | 0,00 | 992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 11836,63 | 10665,89 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 | 12484,20 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 6362,08 | 3310,97 | 6025,20 | 6025,20 | 6025,20 | 6025,20 | 6025,20 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 6193,87 | 3310,93 | 5995,20 | 5995,20 | 5995,20 | 5995,20 | 5995,20 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162330 | 247 | 168,21 | 0,04 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 3810,23 | 2086,42 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 3810,23 | 2086,42 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 | 3320,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162340 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 818,39 | 2227,97 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 818,39 | 2227,97 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 | 3139,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 670,91 | 2411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 670,91 | 2411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 87,51 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 87,51 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 87,51 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 87,51 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 8042,61 | 13881,74 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 | 15961,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 6108,74 | 10597,53 | 12211,00 | 12211,00 | 12211,00 | 12211,00 | 12211,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 6108,74 | 10597,53 | 12171,00 | 12171,00 | 12171,00 | 12171,00 | 12171,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562360 | 247 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | 01 | 05 62361 |  | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562361 | 000 | 0,00 | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62361 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562361 | 244 | 0,00 | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 450,00 | 264,37 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 450,00 | 264,37 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1483,86 | 2623,93 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1483,86 | 2623,93 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Выплата денежного поощрения победителям конкурса "Ижевск - цветущий город" | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110569990 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 05 | 03 | 1110569990 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 38324,75 | 40686,79 | 48400,00 | 48300,00 | 48300,00 | 48300,00 | 48300,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 31939,62 | 26129,96 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 31939,62 | 26129,96 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 | 39500,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 996,11 | 9121,23 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 996,11 | 9121,23 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 800,00 | 1600,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 800,00 | 1600,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| 11 | 01 | 01 64229 | Дотация из бюджета Удмуртской Республики на расходы по подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110164229 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 64229 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110164229 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 3483,70 | 2630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 3483,70 | 2630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 454,31 | 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 454,31 | 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 651,02 | 862,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 651,02 | 862,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 4344,00 | 4943,10 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 | 6391,20 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 2904,50 | 1809,29 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 2904,50 | 1809,29 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 610,90 | 1029,26 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 610,90 | 1029,26 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 828,60 | 2104,55 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 828,60 | 2104,55 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 | 1991,20 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Выплата денежного поощрения победителям конкурса "Ижевск - цветущий город" | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110569990 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 69990 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 05 | 03 | 1110569990 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Управление строительства | 914 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Октябрьского района | 914 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 914 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 8290,48 | 15299,15 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 | 15196,40 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 5576,90 | 9406,58 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 5576,90 | 9406,58 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 | 11498,20 |
| 11 | 01 | 01 62332 |  | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162332 | 000 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62332 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162332 | 244 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 1323,59 | 2492,84 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 1323,59 | 2492,84 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 | 2308,20 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 1390,00 | 1774,74 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 1390,00 | 1774,74 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 0,00 | 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 0,00 | 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 5790,99 | 8847,12 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 | 6823,60 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 3195,25 | 4871,06 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 3195,25 | 4871,06 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 600,00 | 871,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 600,00 | 871,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1995,74 | 3104,56 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1995,74 | 3104,56 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 | 2683,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 2946,88 | 4836,24 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 | 5366,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 1388,25 | 985,60 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 1388,25 | 985,60 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 558,63 | 603,04 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 558,63 | 603,04 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 | 1366,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 111016234D | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 111016234D | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162440 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62440 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162440 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 1000,00 | 1734,36 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 1000,00 | 1734,36 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 0,00 | 1200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 0,00 | 1200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 0,00 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 0,00 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 0,00 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 0,00 | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 00000 | Основное мероприятие "Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110200000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110262460 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 02 62460 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110262460 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 1932,81 | 3491,77 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 542,81 | 641,98 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 542,81 | 641,98 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 667,00 | 1530,79 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 667,00 | 1530,79 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 723,00 | 1319,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 723,00 | 1319,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| 11 | 01 | 01 00000 | Основное мероприятие: "Организация благоустройства территории города Ижевска" | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110100000 |  | 9366,39 | 10324,17 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 | 11585,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162330 | 000 | 5681,07 | 6621,06 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 |
| 11 | 01 | 01 62330 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162330 | 244 | 5681,07 | 6621,06 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 | 8650,00 |
| 11 | 01 | 01 6233D | Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016233D | 000 | 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 6233D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016233D | 244 | 721,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162340 | 000 | 750,00 | 966,75 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 |
| 11 | 01 | 01 62340 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162340 | 244 | 750,00 | 966,75 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 | 1335,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=131295) Правительства УР от 05.08.2021 N 803-р) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016234D | 000 | 1438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 6234D | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 111016234D | 244 | 1438,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Кошение травы и уборка скошенной травы | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162450 | 000 | 775,00 | 996,43 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 11 | 01 | 01 62450 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110162450 | 244 | 775,00 | 996,43 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8810 | 000 | 0,00 | 1379,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8810 | 244 | 0,00 | 1379,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8811 | 000 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8811 | 244 | 0,00 | 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8812 | 000 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 11101S8812 | 244 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 00000 | Основное мероприятие: "Санитарная очистка территории городского округа" | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110500000 |  | 2037,47 | 3209,51 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 | 3385,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562360 | 000 | 442,21 | 1617,74 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 11 | 01 | 05 62360 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562360 | 244 | 442,21 | 1617,74 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 | 1285,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Уборка случайного мусора | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562380 | 000 | 253,02 | 466,75 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | 01 | 05 62380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562380 | 244 | 253,02 | 466,75 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Сбор и вывоз мусора с территорий городских лесов | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62400 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562410 | 000 | 1342,24 | 1125,02 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11 | 01 | 05 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 05 | 03 | 1110562410 | 244 | 1342,24 | 1125,02 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11 | 02 | 00 00000 | ["Организация транспортного обслуживания населения"](#P370) | Всего |  |  |  |  |  | 282298,06 | 328758,13 | 450885,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 282298,06 | 328758,13 | 450885,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | 02 | 01 00000 | Основное мероприятие "Предоставление транспортных услуг населению" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100000 |  | 282298,06 | 328758,13 | 450885,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | 02 | 01 00130 | Мероприятия по приобретению подвижного состава городского электрического транспорта по договорам лизинга (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100130 | 000 | 91192,80 | 91192,80 | 152372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 00130 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120100130 | 811 | 91192,80 | 91192,80 | 152372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 08571 | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120108571 | 000 | 191105,25 | 236489,17 | 298513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 08571 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120108571 | 244 | 191105,25 | 236489,17 | 298513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 62560 | Организация конкурсов на маршруты регулярных перевозок | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120162560 | 000 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | 02 | 01 62560 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 1120162560 | 244 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | 02 | 01 S3500 | На реализацию в Удмуртской Республике проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 11201S3500 | 000 | 0,00 | 1076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 01 S3500 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 08 | 11201S3500 | 244 | 0,00 | 1076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 00 00000 | ["Развитие дорожного хозяйства"](#P529) | Всего | 861 |  |  |  |  | 1550319,26 | 2037744,33 | 3044170,70 | 1989068,38 | 2180577,70 | 2180577,70 | 2180577,70 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 1550319,26 | 2037744,33 | 3044170,70 | 1989068,38 | 2180577,70 | 2180577,70 | 2180577,70 |
| 11 | 03 | 01 0000 | Основное мероприятие: "Реализация проекта "Единое парковочное пространство" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130400000 |  | 0,00 | 7742,55 | 7478,20 | 7738,20 | 8008,60 | 8008,60 | 8008,60 |
| 11 | 03 | 01 0000 | Основное мероприятие: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130100000 |  | 1089028,84 | 1296494,88 | 1608556,10 | 1405559,60 | 1458197,70 | 1458197,70 | 1458197,70 |
| 11 | 03 | 01 01380 | "Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в части проведения работ по зимнему содержанию, диагностике, обследованию и оценке технического состояния (иной МБТ УР)" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130101380 | 000 | 0,00 | 0,00 | 213699,00 | 5386,00 | 5386,00 | 5386,00 | 5386,00 |
| 11 | 03 | 01 01380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130101380 | 244 | 0,00 | 0,00 | 213699,00 | 5386,00 | 5386,00 | 5386,00 | 5386,00 |
| 11 | 03 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 11 | 03 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 11 | 03 | 01 60232 | Выполнение работ (оказание услуг) по решениям судов и контрольно-надзорных органов (содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130160232 | 000 | 0,00 | 20870,86 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 60232 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130160232 | 244 | 0,00 | 20870,86 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62410 | Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162410 | 000 | 0,00 | 5633,48 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 11 | 03 | 01 62410 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162410 | 244 | 0,00 | 5633,48 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 000 | 652604,40 | 663055,77 | 848109,30 | 890333,30 | 927368,40 | 927368,40 | 927368,40 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 244 | 649212,66 | 658711,75 | 843609,30 | 885833,30 | 922868,40 | 922868,40 | 922868,40 |
| 11 | 03 | 01 62510 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162510 | 247 | 3391,75 | 4344,02 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 11 | 03 | 01 62512 | Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог (распоряжение Администрации г. Ижевска от 12.07.2021 N 214) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162512 | 000 | 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62512 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162512 | 244 | 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62518 | Вывоз снега | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162518 | 000 | 166711,69 | 191965,28 | 155437,10 | 166628,60 | 173627,00 | 173627,00 | 173627,00 |
| 11 | 03 | 01 62518 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162518 | 244 | 166711,69 | 191965,28 | 155437,10 | 166628,60 | 173627,00 | 173627,00 | 173627,00 |
| 11 | 03 | 01 62519 | Приобретение противогололедных материалов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162519 | 000 | 120925,46 | 89967,64 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 |
| 11 | 03 | 01 62519 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162519 | 244 | 120925,46 | 89967,64 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 | 105800,00 |
| 11 | 03 | 01 62520 | Нанесение дорожной разметки | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162520 | 000 | 24014,74 | 54235,90 | 55873,00 | 59895,90 | 62411,50 | 62411,50 | 62411,50 |
| 11 | 03 | 01 62520 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162520 | 244 | 24014,74 | 54235,90 | 55873,00 | 59895,90 | 62411,50 | 62411,50 | 62411,50 |
| 11 | 03 | 01 62530 | Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162530 | 000 | 42375,58 | 74490,76 | 100000,00 | 49463,30 | 51540,80 | 51540,80 | 51540,80 |
| 11 | 03 | 01 62530 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162530 | 244 | 42375,58 | 74490,76 | 100000,00 | 49463,30 | 51540,80 | 51540,80 | 51540,80 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 000 | 23516,49 | 37116,02 | 29702,30 | 31840,90 | 33178,20 | 33178,20 | 33178,20 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62540 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162540 | 244 | 23516,49 | 37116,02 | 29702,30 | 31840,90 | 33178,20 | 33178,20 | 33178,20 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 000 | 28092,36 | 30358,75 | 49460,00 | 53021,10 | 55248,10 | 55248,10 | 55248,10 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 243 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62550 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162550 | 244 | 27212,36 | 30358,75 | 49460,00 | 53021,10 | 55248,10 | 55248,10 | 55248,10 |
| 11 | 03 | 01 6255Д | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков (в рамках плана мероприятий по обеспечению БДД, направленных на снижение аварийности и ликвидации мест концентрации ДТП на дорогах городского округа) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113016255 Д | 000 | 19325,79 | 17453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 6255Д | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113016255 Д | 243 | 19325,79 | 17453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 6255Д | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113016255 Д | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62580 | Содержание и ремонт пешеходных ограждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162580 | 000 | 9814,15 | 9307,58 | 9931,40 | 10646,50 | 11093,70 | 11093,70 | 11093,70 |
| 11 | 03 | 01 62580 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162580 | 244 | 9814,15 | 9307,58 | 9931,40 | 10646,50 | 11093,70 | 11093,70 | 11093,70 |
| 11 | 03 | 01 62590 | Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162590 | 000 | 930,66 | 646,61 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11 | 03 | 01 62590 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162590 | 244 | 930,66 | 646,61 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11 | 03 | 01 62600 | Установка навесов на остановках общественного транспорта | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162600 | 000 | 426,36 | 6423,61 | 12000, 00 | 24000, 00 | 24000, 00 | 24000, 00 | 24000, 00 |
| 11 | 03 | 01 62600 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162600 | 244 | 426,36 | 6423,61 | 12000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 11 | 03 | 01 62601 | Установка навесов на остановках общественного транспорта по распоряжению Администрации города Ижевска от 15.07.2021 N 220 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162601 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 62601 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130162601 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 S1380 | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, приобретение дорожной техники | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S1380 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 S1380 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301S1380 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 L7840 | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301L7840 | 000 | 0,00 | 89721,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 01 L7840 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11301L7840 | 244 | 0,00 | 89721,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8810 | 000 | 0,00 | 4113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8810 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8810 | 244 | 0,00 | 4113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства физических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8811 | 000 | 0,00 | 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8811 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8811 | 244 | 0,00 | 597,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | На реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования (средства юридических лиц) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8812 | 000 | 0,00 | 536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 S8812 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11101S8812 | 244 | 0,00 | 536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 00000 | Основное мероприятие: "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130200000 |  | 182299,74 | 351490,81 | 1023548,50 | 189938,40 | 189938,40 | 189938,40 | 189938,40 |
| 11 | 03 | 02 60232 |  | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130260232 | 000 | 0,00 | 39765,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 60232 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130260232 | 243 | 0,00 | 20727,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 60232 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130260232 | 244 | 0,00 | 19038,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62513 | Щебенение а/дорог общего пользования местного значения дорог | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262513 | 000 | 11199,98 | 19807,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 11 | 03 | 02 62513 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262513 | 244 | 11199,98 | 19807,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт а/дорог, организация и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 000 | 4829,85 | 10551,63 | 18700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 243 | 4829,85 | 10551,63 | 18700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62610 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262610 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62390 | Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262390 | 000 | 0,00 | 1358,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 62390 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130262390 | 611 | 0,00 | 1358,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 64650 | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики (за счет средств местного бюджета) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130264650 | 000 | 616,93 | 4508,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 64650 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130264650 | 414 | 616,93 | 4508,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Развитие сети автомобильных дорог Удмуртской Республики | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 000 | 165652,99 | 275499,90 | 984848,50 | 169938,40 | 169938,40 | 169938,40 | 169938,40 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 243 | 6997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 244 | 1,47 | 259253,66 | 968686,90 | 169938,40 | 169938,40 | 169938,40 | 169938,40 |
| 11 | 03 | 02 S4650 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 11302S4650 | 414 | 158653,56 | 16246,24 | 16161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 00000 | Основное мероприятие "Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130300000 |  | 9011,09 | 4735,23 | 11521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 60232 | Выполнение работ (оказание услуг) по решениям судов и контрольно-надзорных органов (содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130360232 | 000 | 0,00 | 0,00 | 8323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 60232 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130360232 | 244 | 0,00 | 0,00 | 8323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 62620 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362620 | 000 | 9011,09 | 4735,23 | 3198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 62620 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362620 | 244 | 9011,09 | 4735,23 | 3198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 62628 | Ремонт и устройство пешеходных тротуаров (дотация из бюджета УР по [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136486) Правительства УР от 21.06.2021 N 624-р) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362628 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 03 62628 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130362628 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 04 00000 | Основное мероприятие "Реализация проекта "Единое парковочное пространство" | Всего | 861 | 00 | 00 | 1130400000 |  | 9232,03 | 71765,97 | 100742,60 | 100489,20 | 100759,60 | 100759,60 | 100759,60 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130400000 |  | 4745,34 | 64023,42 | 93264,40 | 92751,00 | 92751,00 | 92751,00 | 92751,00 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130400000 |  | 4486,69 | 7742,55 | 7478,20 | 7738,20 | 8008,60 | 8008,60 | 8008,60 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461160 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461160 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 04 61170 | Расходы по оплате Сервисного контракта в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461170 | 000 | 0,00 | 52202,52 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 11 | 03 | 04 61170 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461170 | 244 | 0,00 | 52202,52 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| 11 | 03 | 04 61180 | Обеспечение прочих мероприятий в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461180 | 000 | 258,66 | 11820,90 | 3264,40 | 2751,00 | 2751,00 | 2751,00 | 2751,00 |
| 11 | 03 | 04 61180 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130461180 | 244 | 258,66 | 11820,90 | 3264,40 | 2751,00 | 2751,00 | 2751,00 | 2751,00 |
| 11 | 03 | 04 60091 | Уплата налога на имущество | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130460091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 11 | 03 | 04 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130460091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 000 | 4486,69 | 7742,55 | 7476,30 | 7736,30 | 8006,70 | 8006,70 | 8006,70 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Фонд оплаты труда учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 111 | 2875,04 | 5583,65 | 4993,60 | 5193,30 | 5401,00 | 5401,00 | 5401,00 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 119 | 860,09 | 1668,37 | 1508,00 | 1568,30 | 1631,00 | 1631,00 | 1631,00 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 244 | 721,22 | 416,10 | 897,70 | 897,70 | 897,70 | 897,70 | 897,70 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 247 | 30,35 | 73,93 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 11 | 03 | 04 61160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1130461160 | 853 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | 05 541820 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (сверх установленного уровня софинансирования за счет средств бюджета МО) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130500000 | 000 | 0,00 | 11697,76 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 |
| 11 | 03 | 05 541820 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (сверх установленного уровня софинансирования за счет средств бюджета МО) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130554182 | 000 | 0,00 | 11697,76 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 |
| 11 | 03 | 05 541820 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 1130554182 | 244 | 0,00 | 11697,76 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 | 18672,00 |
| 11 | 03 | R1 00000 | Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R100000 |  | 184133,67 | 170135,76 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 000 | 111583,71 | 138625,09 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R1 53930 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153930 | 244 | 111583,71 | 138625,09 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 |
| 11 | 03 | R1 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153940 | 000 | 72549,96 | 31510,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R1 53940 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153940 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R1 53940 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153940 | 244 | 72549,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R1 53940 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R153940 | 414 | 0,00 | 31510,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R2 00000 | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R200000 |  | 81100,57 | 131423,92 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 |
| 11 | 03 | R2 54180 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R254180 | 000 | 81100,57 | 79722,79 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 |
| 11 | 03 | R2 54180 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R254180 | 244 | 81100,57 | 79722,79 | 56130,10 | 49409,18 | 188010,00 | 188010,00 | 188010,00 |
| 11 | 03 | R2 54181 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R254181 | 000 | 0,00 | 51701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03 | R2 54181 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 04 | 09 | 113R254181 | 244 | 0,00 | 51701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 00 00000 | ["Создание условий для реализации муниципальной программы"](#P966) | Всего |  |  |  |  |  | 159402,37 | 166004,11 | 238578,20 | 215279,00 | 218339,10 | 218339,10 | 218339,10 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 |  |  |  |  | 81665,95 | 86235,44 | 123499,60 | 100448,70 | 103095,30 | 103095,30 | 103095,30 |
| Администрация Ленинского района | 904 |  |  |  |  | 17224,01 | 17179,34 | 25101,10 | 25076,90 | 25190,30 | 25190,30 | 25190,30 |
| Администрация Октябрьского района | 905 |  |  |  |  | 14419,54 | 14841,83 | 22659,50 | 22809,40 | 22903,10 | 22903,10 | 22903,10 |
| Администрация Первомайского района | 915 |  |  |  |  | 15311,56 | 15815,73 | 23751,90 | 23207,30 | 23306,90 | 23306,90 | 23306,90 |
| Администрация Устиновского района | 916 |  |  |  |  | 13707,35 | 15309,33 | 21218,80 | 21286,50 | 21328,90 | 21328,90 | 21328,90 |
| Администрация Индустриального района | 917 |  |  |  |  | 17073,97 | 16622,44 | 22347,30 | 22450,20 | 22514,60 | 22514,60 | 22514,60 |
| 11 | 05 | 01 0000 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Всего | 000 | 00 | 00 | 1150100000 |  | 159402,37 | 166004,11 | 238578,20 | 215279,00 | 218339,10 | 218339,10 | 218339,10 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150100000 |  | 81608,26 | 86200,80 | 123499,60 | 100448,70 | 103095,30 | 103095,30 | 103095,30 |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 57,69 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 17224,01 | 17153,09 | 25101,10 | 25076,90 | 25190,30 | 25190,30 | 25190,30 |
| Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 14419,54 | 14841,83 | 22659,50 | 22809,40 | 22903,10 | 22903,10 | 22903,10 |
| Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 15311,56 | 15815,73 | 23751,90 | 23207,30 | 23306,90 | 23306,90 | 23306,90 |
| Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 13707,35 | 15271,94 | 21218,80 | 21286,50 | 21328,90 | 21328,90 | 21328,90 |
| Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 17073,97 | 16622,44 | 22347,30 | 22450,20 | 22514,60 | 22514,60 | 22514,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 000 | 18825,50 | 20068,62 | 29943,10 | 29979,60 | 30002,40 | 30002,40 | 30002,40 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 121 | 12252,10 | 13306,88 | 20633,00 | 20633,00 | 20633,00 | 20633,00 | 20633,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 129 | 3657,96 | 3992,14 | 6231,20 | 6231,20 | 6231,20 | 6231,20 | 6231,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 244 | 2595,56 | 2312,23 | 2600,00 | 2618,20 | 2629,60 | 2629,60 | 2629,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 247 | 306,93 | 448,18 | 406,90 | 425,20 | 436,60 | 436,60 | 436,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата прочих налогов, сборов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160030 | 853 | 12,95 | 9,19 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 000 | 60592,25 | 63188,12 | 67798,80 | 70350,90 | 72974,70 | 72974,70 | 72974,70 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Фонд оплаты труда учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 111 | 43010,93 | 44434,53 | 47603,30 | 49507,40 | 51487,70 | 51487,70 | 51487,70 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 112 | 0,00 | 420,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 119 | 12743,07 | 13231,16 | 14376,10 | 14951,20 | 15549,20 | 15549,20 | 15549,20 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 244 | 3564,46 | 4086,11 | 4610,30 | 4646,80 | 4669,60 | 4669,60 | 4669,60 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Закупка энергетических ресурсов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 247 | 819,88 | 896,44 | 768,10 | 804,50 | 827,20 | 827,20 | 827,20 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 831 | 40,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Уплата прочих налогов, сборов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 852 | 346,80 | 64,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Уплата иных платежей | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160160 | 853 | 67,10 | 55,34 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160033 | 000 | 1080,17 | 2284,23 | 25050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160033 | 244 | 1080,17 | 2284,23 | 25050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 69091 | "Уплата налога на имущество" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 118,20 |
| 11 | 05 | 01 69091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 118,20 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 000 | 1110,34 | 659,83 | 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 69000 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 05 | 05 | 1150169000 | 244 | 1110,34 | 659,83 | 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Расходы на исполнение судебных актов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160160 | 000 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60160 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160160 | 831 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60230 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160230 | 000 | 30,09 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60230 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Управление благоустройства и охраны окружающей среды | 861 | 01 | 13 | 1150160230 | 831 | 30,09 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 00000 |  | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 17224,01 | 17153,09 | 25101,10 | 25076,90 | 25190,30 | 25190,30 | 25190,30 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 15956,64 | 17153,09 | 23827,70 | 24009,10 | 24122,50 | 24122,50 | 24122,50 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 8896,09 | 9187,90 | 13943,86 | 13943,86 | 13943,86 | 13943,86 | 13943,86 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,30 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 2622,49 | 2748,50 | 4211,04 | 4211,04 | 4211,04 | 4211,04 | 4211,04 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 2297,58 | 2910,03 | 3330,59 | 3421,29 | 3477,99 | 3477,99 | 3477,99 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 2051,60 | 2302,86 | 2342,21 | 2432,91 | 2489,61 | 2489,61 | 2489,61 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 852 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160033 | 000 | 1231,43 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160033 | 244 | 1231,43 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации города Ижевска от 16 июля 2008 года N 534 | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160350 | 000 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160350 | 121 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160350 | 129 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 470,22 | 470,22 | 470,22 | 470,22 | 470,22 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 470,22 | 470,22 | 470,22 | 470,22 | 470,22 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата земельного налога | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160092 | 000 | 0,00 | 0,00 | 597,58 | 597,58 | 597,58 | 597,58 | 597,58 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 04 | 1150160092 | 851 | 0,00 | 0,00 | 597,58 | 597,58 | 597,58 | 597,58 | 597,58 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Ленинского района | 904 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 14419,54 | 14841,83 | 22659,50 | 22809,40 | 22903,10 | 22903,10 | 22903,10 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 14419,54 | 14841,83 | 22355,00 | 22504,90 | 22598,60 | 22598,60 | 22598,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 8388,27 | 8583,40 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 2339,61 | 2454,34 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 2252,45 | 2360,90 | 2675,80 | 2683,70 | 2695,40 | 2695,40 | 2695,40 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 1439,21 | 1442,14 | 1825,00 | 1967,00 | 2049,00 | 2049,00 | 2049,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 |
|  |  | 01 60092 | Уплата земельного налога | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160092 | 000 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Октябрьского района | 905 | 01 | 04 | 1150160092 | 851 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 15311,56 | 15815,73 | 23751,90 | 23207,30 | 23306,90 | 23306,90 | 23306,90 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1110160030 | 000 | 15311,56 | 15815,73 | 22672,20 | 22811,30 | 22910,90 | 22910,90 | 22910,90 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 8969,50 | 9036,56 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 | 13713,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 2464,56 | 2786,55 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 | 4141,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 2195,45 | 2289,89 | 2718,42 | 2706,40 | 2711,47 | 2711,47 | 2711,47 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 1661,20 | 1673,83 | 2099,58 | 2250,70 | 2345,23 | 2345,23 | 2345,23 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 20,85 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160033 | 000 | 0,00 | 0,00 | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160033 | 244 | 0,00 | 0,00 | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата земельного налога | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160092 | 000 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 395,20 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Первомайского района | 915 | 01 | 04 | 1150160092 | 851 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 395,20 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 13707,35 | 15271,94 | 21218,80 | 21286,50 | 21328,90 | 21328,90 | 21328,90 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 13707,35 | 15271,94 | 21025,30 | 21093,00 | 21135,40 | 21135,40 | 21135,40 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 8473,72 | 8904,44 | 13398,70 | 13398,70 | 13398,70 | 13398,70 | 13398,70 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 2473,95 | 2659,08 | 4046,40 | 4046,40 | 4046,40 | 4046,40 | 4046,40 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 1993,08 | 2984,22 | 2760,30 | 2760,30 | 2760,30 | 2760,30 | 2760,30 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 762,98 | 720,40 | 809,50 | 877,20 | 919,60 | 919,60 | 919,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 831 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 1,62 | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата земельного налога | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160092 | 000 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 |
| 11 | 05 | 01 60092 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 04 | 1150160092 | 851 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 0,00 | 37,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 0,00 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Устиновского района | 916 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150100000 |  | 17073,97 | 16622,44 | 22347,30 | 22450,20 | 22514,60 | 22514,60 | 22514,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150100000 |  | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Центральный аппарат | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 000 | 15270,32 | 16622,44 | 22267,60 | 22370,50 | 22434,90 | 22434,90 | 22434,90 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 121 | 9041,42 | 9417,69 | 13407,00 | 13407,00 | 13407,00 | 13407,00 | 13407,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 122 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 129 | 2646,32 | 2777,19 | 4049,00 | 4049,00 | 4049,00 | 4049,00 | 4049,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 244 | 2511,35 | 3166,33 | 3436,60 | 3488,10 | 3520,30 | 3520,30 | 3520,30 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Закупка энергетических ресурсов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 247 | 1071,08 | 1208,79 | 1375,00 | 1426,40 | 1458,60 | 1458,60 | 1458,60 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 321 | 0,00 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60030 | Уплата иных платежей | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160030 | 853 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160033 | 000 | 1726,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60033 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160033 | 244 | 1726,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата земельного налога | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160091 | 000 | 0,00 | 0,00 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 11 | 05 | 01 60091 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 04 | 1150160091 | 851 | 0,00 | 0,00 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=165737) Администрации г. Ижевска от 16.07.08 N 534 | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 000 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 121 | 61,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 05 | 01 60350 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | Администрация Индустриального района | 917 | 01 | 13 | 1150160350 | 129 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

Администрации города Ижевска

"Благоустройство, дорожное хозяйство

и развитие транспортной системы"

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156711&dst=100074) Администрации г. Ижевска от 28.03.2024 N 516) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | Пп | ОМ, М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 3 |  | [Подпрограмма 3](#P529). Развитие дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 |  | Основное мероприятие 2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 01 62390, 02 62390 | Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения | Количество разработанных проектов | единица | 0 | 281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1940,00 | 0,00 | 1358,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |