Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2019 г. N 2413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 13.04.2020 [N 555](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119885&dst=100005),  от 02.04.2021 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128622&dst=100005), от 04.10.2021 [N 1684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=132568&dst=100005), от 31.03.2022 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136604&dst=100005),  от 06.04.2023 [N 468/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100005), от 27.03.2024 [N 508](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156997&dst=100005), от 18.11.2024 [N 2283](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=162768&dst=100005),  от 25.03.2025 [N 427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100005)) |  |

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=155295&dst=100023) Администрации города Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166585&dst=100012) города Ижевска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109475) Администрации города Ижевска от 09.10.2014 N 1117/1 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации на 2015 - 2020 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=73360) Администрации города Ижевска от 30.03.2015 N 265/1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=79347) Администрации города Ижевска от 22.12.2015 N 505 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=81825) Администрации города Ижевска от 30.03.2016 N 54/2 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=91023) Администрации города Ижевска от 22.03.2017 N 81/2 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=97741) Администрации города Ижевска от 01.12.2017 N 523 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=109344) Администрации города Ижевска от 6.03.2019 N 504 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 9 октября 2014 года N 1117/1".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации - Руководителя Аппарата Администрации города Ижевска.

Глава муниципального образования

"Город Ижевск"

О.Н.БЕКМЕМЕТЬЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации города Ижевска

от 9 декабря 2019 г. N 2413

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 13.04.2020 [N 555](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=119885&dst=100006),  от 02.04.2021 [N 509](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128622&dst=100006), от 04.10.2021 [N 1684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=132568&dst=100006), от 31.03.2022 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136604&dst=100006),  от 06.04.2023 [N 468/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100006), от 27.03.2024 [N 508](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156997&dst=100006), от 18.11.2024 [N 2283](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=162768&dst=100006),  от 25.03.2025 [N 427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100006)) |  |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие информатизации" |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города) |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=132568&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 04.10.2021 N 1684) | |
| Соисполнители | МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=132568&dst=100011) Администрации г. Ижевска от 04.10.2021 N 1684) | |
| Цели | Повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий |
| Задачи | Внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" |
| Сроки реализации | 2020 - 2028 годы |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100007) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 98946,14 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году - 9981,84 тыс. рублей.  в 2021 году - 23749,17 тыс. рублей.  в 2022 году - 6945,05 тыс. рублей.  в 2023 году - 18371,19 тыс. рублей.  в 2024 году - 10767,89 тыс. рублей.  в 2025 году - 16012,0 тыс. рублей.  в 2026 году - 4373,0 тыс. рублей.  в 2027 году - 4373,0 тыс. рублей.  в 2028 году - 4373,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и на плановый период.  Для выполнения мероприятий, предусмотренных программой, могут привлекаться средства из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100006) Администрации г. Ижевска от 25.03.2025 N 427) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации программы ожидается достижение следующих результатов:  - к 2028 значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") должно составить 68,84 балла |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100017) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках

которой реализуется муниципальная программа, в том числе

основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития,

а также возможность решения проблем путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Использование передовых цифровых и инженерных технологий в управлении городом является одним из решающих факторов для повышения качества процессов управления и уровня жизни горожан.

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" утвержден национальный [проект](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854) "Цифровая экономика", включающий в себя шесть федеральных проектов: ["Нормативное регулирование цифровой среды"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=100189), ["Информационная инфраструктура"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=100285), ["Кадры для цифровой экономики"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=100561), ["Информационная безопасность"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=100732), ["Цифровые технологии"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=101023) и ["Цифровое государственное управление"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328854&dst=101181).

Ключевые цели национального проекта - увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

4 марта 2019 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило стандарт федерального проекта "Умный город" - набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам - участникам проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 года. Мероприятия включают восемь направлений: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Город Ижевск в 2019 г. вошел в число городов, в которых реализуется пилотный проект по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Администрацией города Ижевска разработана дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск", рассчитанная на реализацию в 2019 - 2024 гг.

Абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156997&dst=100012) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 508.

В соответствии с требованиями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494996) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществлять межведомственное информационное взаимодействие при их предоставлении. В Удмуртской Республике инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг сформирована, требуется обеспечить ее бесперебойную работу и развитие.

В соответствии с требованиями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422007) от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления должна размещаться в сети Интернет. Официальный сайт муниципального образования "Город Ижевск" необходимо развивать, создавать на нем новые электронные сервисы для организаций и граждан.

Органам местного самоуправления города Ижевска необходимо расширять использование передовых цифровых и инженерных технологий в управлении муниципальным образованием. Необходимо иметь ведомственные информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений, информационные ресурсы, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных управленческих решений, системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия.

В современных условиях, когда зависимость от информационных технологий становится критической, важно обеспечивать надежную и производительную работу информационных систем, вычислительной техники, иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивать безопасность информации.

Необходимо обеспечить органы местного самоуправления современными техническими и программными средствами, соответствующими решаемым задачам, устранить разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов. На сегодняшний день доля морально и физически устаревшей, но находящейся в использовании вычислительной техники доходит до 14%, лицензионного программного обеспечения, не поддерживаемого разработчиком, - до 29%.

Решение указанных проблем требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих проведение скоординированных организационно-технологических мероприятий и согласованных действий в рамках единой политики.

Для снижения затрат бюджета города Ижевска на реализацию программы будут использоваться возможности участия города Ижевска в реализуемых региональных, федеральных, частных проектах, программах и мероприятиях в области информатизации на условиях софинансирования или в качестве пилотной площадки. С этой целью будет осуществляться работа по мониторингу планируемых к реализации проектов, программ и мероприятий в области информатизации во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики и представителями бизнеса. При наличии возможности будут применяться механизмы муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

В соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216363&dst=100018) развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203, для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры необходимо заменить импортное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=162768&dst=100012) Администрации г. Ижевска от 18.11.2024 N 2283)

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического

развития муниципального образования "Город Ижевск"

в сфере реализации программы

Абзац утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156997&dst=100013) Администрации г. Ижевска от 27.03.2024 N 508.

Цель программы:

повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий.

Для достижения данной цели необходимо внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск".

3. Показатели, характеризующие достижения поставленных целей

и задач, обоснование их состава и значений

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128622&dst=100010) Администрации г. Ижевска

от 02.04.2021 N 509)

Достижение целей муниципальной программы характеризуется следующим ожидаемым конечным результатом:

1) индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов").

Индекс рассчитывается по [методике](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=838325&dst=100347), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2023 N 696/пр "Об организации исполнения ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации цифровизации городского хозяйства "Умный город" и признании утратившими силу некоторых актов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100011) Администрации г. Ижевска от 25.03.2025 N 427)

Абзацы четвертый - девятнадцатый утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=128622&dst=100013) Администрации г. Ижевска от 02.04.2021 N 509.

Решение задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1) доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в [части 3 статьи 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494996&dst=100012) Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг.

Значение рассчитывается как доля количества услуг, оказанных на основании заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных гражданами в Администрацию г. Ижевска через ЕПГУ, или РПГУ, или официальные сайты органов, оказывающих услуги, от общего количества предоставленных услуг;

2) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Показатель и его значения предусмотрены в [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129336) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования государственного управления";

3) доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры.

Показатель характеризует надежность работы информационной инфраструктуры. Значение показателя рассчитывается как суммарная доля времени неплановых простоев элементов инфраструктуры, информационных систем к общему времени их работы.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации программы представлены в [приложении 1](#P240) к программе.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2020 - 2028 годах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100023) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1)

5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные

на достижение целей и задач в сфере реализации

муниципальной программы, в том числе путем применения

механизмов муниципально-частного партнерства

и (или) концессионного механизма

[Система](#P240) программных мероприятий приведена в приложении 1 к программе.

По каждому мероприятию указаны: ответственный исполнитель и соисполнитель, сроки выполнения, ожидаемый непосредственный результат.

В рамках программы обеспечивается создание, внедрение, развитие и сопровождение таких информационных систем как: система электронного документооборота Администрации г. Ижевска, геоинформационная система Администрации г. Ижевска, бухгалтерские системы, информационная система в сфере управления муниципальными закупками в соответствии с [44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483361), информационная система обеспечения градостроительной деятельности, сервис информирования граждан об объектах аренды и продажи муниципальной собственности города Ижевска, система мониторинга выполнения Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска и др.

Реализация мероприятий дорожной карты пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск", утвержденной в соответствии с соглашением о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства "Умный город" между Администрацией города Ижевска и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, осуществляется по следующим направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. В рамках дорожной карты реализуются следующие мероприятия:

по направлению "Городское управление":

- создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный горожанин");

- создание цифрового двойника города;

- создание интеллектуального центра городского управления;

по направлению "умное" ЖКХ:

- внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов;

- сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях;

- внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий;

- внедрение цифровой модели управления объектами коммунального хозяйства;

- внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том числе уровня шума, температуры, исправности лифтового оборудования, систем противопожарной безопасности и газового оборудования;

- внедрение возможности проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах посредством электронного голосования;

по направлению "Инновации для городской среды":

- энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку;

- автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники;

- внедрение системы управления и мониторинга ливневой канализацией;

по направлению "Умный городской транспорт":

- внедрение системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- интеллектуальное управление городским общественным транспортом;

- интеллектуальное управление движением;

- создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта;

по направлению "Интеллектуальные системы общественной безопасности":

- создание системы интеллектуального видеонаблюдения;

- внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- внедрение интеллектуальной системы контроля исправности противопожарных систем в местах массового скопления людей;

- внедрение системы "умный" домофон;

- обеспечение точек с повышенной опасностью и мест массового скопления людей кнопкой 112;

по направлению "Интеллектуальные системы экологической безопасности":

- автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами;

- внедрение систем онлайн-мониторинга атмосферного воздуха;

- внедрение систем онлайн-мониторинга воды;

по направлению "Инфраструктура сетей связи":

- создание единой городской инфраструктуры сетей связи;

по направлению "Туризм и сервис":

- внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей города;

- система информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде "Говорящий город";

- система "Интерактивная карта спортивных объектов".

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

осуществляемых в рамках муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в рамках программы не формируются.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100013) Администрации г. Ижевска

от 25.03.2025 N 427)

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 98946,14 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 9981,84 тыс. рублей.

в 2021 году - 23749,17 тыс. рублей.

в 2022 году - 6945,05 тыс. рублей.

в 2023 году - 18371,19 тыс. рублей.

в 2024 году - 10767,89 тыс. рублей.

в 2025 году - 16012,0 тыс. рублей.

в 2026 году - 4373,0 тыс. рублей.

в 2027 году - 4373,0 тыс. рублей.

в 2028 году - 4373,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и на плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных программой, могут привлекаться средства из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в [приложении 1](#P240) и в [приложении 2](#P1198) к муниципальной программе.

8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования мероприятий программы из бюджета города Ижевска. Мерами по управлению данной группой рисков являются своевременное формирование обоснованной бюджетной заявки на очередной финансовый год, привлечение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией программы, необходимостью координировать действия большого количества соисполнителей программы, что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Мерами по управлению данной группой рисков являются мониторинг реализации мероприятий программы, закрепление персональной ответственности руководителей за достижение непосредственных и конечных результатов.

9. Конечные результаты реализации муниципальной программы,

оценка планируемой эффективности ее реализации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100051) Администрации г. Ижевска

от 06.04.2023 N 468/1)

В результате реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

- к 2028 значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") должно составить 68,84 балла.

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Развитие информатизации"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 31.03.2022 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=136604&dst=100029),  от 06.04.2023 [N 468/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100055), от 27.03.2024 [N 508](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=156997&dst=100041), от 18.11.2024 [N 2283](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=162768&dst=100030),  от 25.03.2025 [N 427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100029)) |  |

Таблица 1

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100058) Администрации г. Ижевска

от 06.04.2023 N 468/1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) |
| МП | Пп | ОМ М | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | 0 |  | Цель: повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | | | | | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | балл | 33 | 41,45 | 49,36 |
| 14 | 0 |  | Задача: внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | | | | | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в [части 3 статьи 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494996&dst=100012) Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 81,2 | 82,55 | 89,73 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 72 | 74,4 | 68,6 |
| Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 97 | 99 | 99 |
| 14 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск", в том числе: | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 9981,84 |  |  |  |  |  |
| Планируемые к привлечению из бюджета УР | 0,00 |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 89,8 | 89,8 | 73,91 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 734,16 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 86,05 | 86,05 | 78,35 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 417,52 | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 71,5 | 71,5 | 43,72 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 3458,68 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 100 | 99 | 99 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 380,03 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 932,79 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Информационно-аналитическое управление | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 490,00 | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | н/д | 13,27 | 37,8 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Планируемые к привлечению из бюджета УР | 0,00 | Доля документов в области градостроительной деятельности размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 0 | 0 | 38,37 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 841,91 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 0,06 | 0.1 | 10,63 |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=146592&dst=100057) Администрации г. Ижевска от 06.04.2023 N 468/1) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:  - городское управление;  - "умное" ЖКХ;  - инновации для городской среды;  - "умный" городской транспорт;  - интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;  - инфраструктура сетей связи;  - туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2024 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 2726,75 | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 0 | 1,75 | 7,36 |
| Планируемые к привлечению из бюджета УР | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Итого по программе | 9981,84 | 23749,17 | 20912,00 | 7407,00 | 7407,00 | 7407,00 |
| Всего | 9981,84 | 23749,17 | 20912,00 | 7407,00 | 7407,00 | 7407,00 |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 9981,84 | 23749,17 | 18912,00 | 5407,00 | 5407,00 | 5407,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 9981,84 | 23749,17 | 18912,00 | 5407,00 | 5407,00 | 5407,00 |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" утверждена до 2024 г.

Таблица 2

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100029) Администрации г. Ижевска

от 25.03.2025 N 427)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Наименование ожидаемого конечного результата/целевого показателя (индикатора)/показателя ожидаемого непосредственного результата | Ед. изм. | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год (оценка) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) |
| МП | Пп | ОМ М | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14 | 0 |  | Цель. Повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | | | | | | | | | | | | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | балл | 68,84 | 39,87 | 10,79 | н/д | 68,84 | 68,84 | 68,84 | 68,84 |
| 14 | 0 |  | Задача. Внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | | | | | | | | | | | | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в [части 3 статьи 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494996&dst=100012) Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 94,13 | 94,87 | 71,3 | 31,26 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 76,2 | 83,4 | 80,9 | н/д | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 |
| Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 |
| 14 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 73,51 | 81,69 | 82,86 | 82,86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 6335,49 | 80,49 | 10091,8 | 726,27 | 34,93 | 124,83 | 124,83 | 124,83 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 61,9 | 63,41 | 55,1 | 55,66 | 88,15 | 88,45 | 88,75 | 89,05 |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 2262,41 | 637,29 | 3434,50 | 0,00 | 9960,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 37,58 | 41,75 | 7,4 | 7,4 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 2385,93 | 3254,65 | 1288,38 | 1113,80 | 2614,00 | 1255,00 | 1255,00 | 1255,00 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 378,32 | 376,88 | 419,37 | 458,32 | 486,11 | 486,11 | 486,11 | 486,11 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 857,82 | 834,34 | 864,4 | 915,99 | 981,44 | 970,24 | 970,24 | 970,24 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Информационно-аналитическое управление | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | 31,63 | 41,3 | 41,3 | 35,61 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля документов в области градостроительной деятельности размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 16,86 | 46,5 | 73.8 | 90,6 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 2020 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 722,45 | 815,09 | 879,91 | 914,48 | 1501,5 | 1120,37 | 1120,37 | 1120,37 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 38,0 | 46,8 | 47,08 | 88,29 | 88,4 | 88,6 | 88,8 | 90 |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям [<\*>](#P1184)  - городское управление;  - "умное" ЖКХ;  - инновации для городской среды;  - "умный" городской транспорт;  - интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;  - инфраструктура сетей связи;  - туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2020 - 2024 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 10806,75 | 774,31 | 1392,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 37,7 | 45,61 | 47,36 | 47,36 | [<\*>](#P1184) | [<\*>](#P1184) | [<\*>](#P1184) | [<\*>](#P1184) |
| 14 | 0 | 0011 | Разработка и внедрение информационных систем (бухгалтерских, кадровых, геоинформационных и т.д.) | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2024 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанных и внедренных информационных систем, автоматизирующих деятельность структурных подразделений, для повышения качества и оперативности принятия и организации выполнения обоснованных управленческих решений | Шт. | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0012 | Развитие, сопровождение и поддержка информационных систем (бухгалтерских, кадровых, геоинформационных и т.д.) | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2024 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6439,03 | 234,02 | 216,45 | 216,45 | 216,45 | Доля времени бесперебойной работы информационных систем | % | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 0013 | Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2024 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Количество сотрудников обученных в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности | Чел. | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | [<\*\*>](#P1185) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 0 | 0014 | Перевод автоматизированных рабочих мест структурных подразделений, муниципальных учреждений на отечественное программное обеспечение (импортозамещение) | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 2025 - 2028 годы | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля импортозамещения отечественным программным обеспечением автоматизированных рабочих мест | % | [<\*\*\*>](#P1186) | [<\*\*\*>](#P1186) | [<\*\*\*>](#P1186) | [<\*\*\*>](#P1186) | 0 | 66 | 100 | 100 |
| Год | | | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | | | | | | | | | |
| Итого по программе | | | | | | | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |  | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |  | | | | | | | | | |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |  | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | | | | | | | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |  | | | | | | | | | |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |
| средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |
| иные источники | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" утверждена до 2024 г.

<\*\*> Реализация мероприятий планируется с 2024 года при условии выделения финансирования.

<\*\*\*> Реализация мероприятий планируется с 2025 года при условии выделения финансирования.

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Город Ижевск"

"Развитие информатизации"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW053&n=166519&dst=100030) Администрации г. Ижевска от 25.03.2025 N 427) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. руб. | | | | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 14 | 0 | 0000000 | Муниципальная программа муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации" | всего |  |  |  |  |  | 9981,84 | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 1400000000 |  | 7255,09 | 13849,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 05 | 02 | 1400000000 |  | 2726,75 | 9900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 0100000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | всего |  |  |  |  |  | 9981,84 | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 1400100000 |  | 7255,09 | 13849,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 05 | 02 | 1400100000 |  | 2726,75 | 9900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 0160420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | всего |  |  |  |  |  | 9981,84 | 23749,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 912 | 01 | 13 | 1400160420 | 240 | 7255,09 | 13849,17 | 6945,05 | 18371,19 | 10767,89 | 16012,00 | 4373,00 | 4373,00 | 4373,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 843 | 05 | 02 | 1400160420 | 240 | 2726,75 | 9900,00 | - | - | - | - | - | - | - |