**­Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информатизации» за 2020 г.**

Аналитическая записка

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» выделено 20671,52 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа составила 801,44 тыс. руб. Кассовый расход на реализацию мероприятий программы составил 9981,84 тыс. руб.

С 2019 года город Ижевск входит в число городов-пилотов ведомственного проекта Министерства строительства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В Администрации г. Ижевска создан проектный офис «Умный город», разработана и реализуется «дорожная карта» проекта. В рамках в 2020 году разработана информационная система «ЕДС – Город» для аварийно-диспетчерской службы «072», ведутся работы по разработке информационной системы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Администрация г. Ижевска в качестве пилота принимала участие во внедрении республиканских информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, информационной системы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития на территории Удмуртской Республики.

Существенную часть средств программы составляют текущие расходы: затраты на поддержание работоспособности существующих систем и оплата услуг связи. Без достаточного финансирования остались мероприятия по обеспечению лицензионным программным обеспечением, не выделялись средства на обновление вычислительной техники, перевод уникальных муниципальных услуг в электронную форму.

В 2020 году была обеспечена бесперебойная работа корпоративной вычислительной сети, корпоративной телефонной сети, информационных систем Администрации г. Ижевска, защита конфиденциальной информации в информационных системах.

Было продолжено развитие системы электронного документооборота Директум, развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения.

В рамках работ по переходу к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме обеспечена работа с информационными системами оказания услуг в электронной форме, обеспечена работа 16 центров обслуживания единой системы идентификации и аутентификации в подразделениях и муниципальных учреждениях Администрации г. Ижевска.

Обоснование причин отклонений значений показателей от плановых представлено в форме № 5 отчета.

План по реализации основных мероприятий программы исполнялся без нарушения запланированных сроков.

Начальник Управления по информатизации

Администрации г. Ижевска Л.А. Кузьмин

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации –

Руководитель аппарата Администрации г. Ижевска Д.А. Логинов

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ М | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации" | всего |  |  |  | 14 0 00 00000 |  | 5 389,22 | 20671,52 | 9981,84 | 0,23 | 9900 | 185,22 | 48,29 |
| Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 |  | 5 389,22 | 7271,52 | 7255,09 | 0,23 | 0,00 | 134,62 | 99,77 |
| Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 14 0 00 00000 |  | 0,00 | 13400 | 2726,75 | 0,00 | 9900 | - | 20,35 |
| 14 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | всего |  |  |  | 14 0 01 00000 |  | 5 389,22 | 20671,52 | 9981,84 | 0,23 | 9900 | 185,22 | 48,29 |
| Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 01 00000 |  | 5 389,22 | 7271,52 | 7255,09 | 0,23 | 0,00 | 134,62 | 99,77 |
| Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 14 0 01 00000 |  | 0,00 | 13400 | 2726,75 | 0,00 | 9900 | - | 20,34 |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912843 | 0105 | 1302 | 14 0 01 60420 | 240 | 5 389,22 | 20671,52 | 9981,84 | 0,23 | 9900 | 185,22 | 48,29 |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0002 | 240 | 0,00 | 734,16 | 734,16 | 0,00 | 0,00 | - | 100 |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0003 | 240 | 0,00 | 423,95 | 417,52 | 0,00 | 0,00 | - | 98,48 |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0004 | 240 | 3481,57 | 3458,68 | 3458,68 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | 100 |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Управление по информатизации | 912 | 01 | 13 | 14 0 0005 | 240 | 395,80 | 380,03 | 380,03 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | 100 |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Управление по информатизации | 912 | 01 | 13 | 14 0 0006 | 240 | 917,13 | 932,79 | 932,79 | 0,23 | 0,00 | 101,71 | 100 |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Управление по информатизации, Информационно-аналитическое управление | 912 | 01 | 13 | 14 0 0007 | 240 | 0,00 | 500 | 490 | 0,00 | 0,00 | - | 98 |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Управление по информатизации, Управление документационного обеспечения и обращения граждан | 912 | 01 | 13 | 14 0 0008 | 240 | 594,72 | 841,91 | 841,91 | 0,00 | 0,00 | 141,56 | 100 |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:- городское управление;- "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Управление по информатизации,Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 14 0 00010 | 240 | 0,00 | 13400 | 2726,75 | 0,00 | 9900 | - | 20,34 |

Начальник Управления по информатизации Администрации г. Ижевска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.А. Кузьмин

Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Расходы, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата | Выполнено/не выполнено мероприятие  | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| МП | Пп | ОМ М | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату  | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план  | факт | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации" |
| 14 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе:) | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 2020-2025 | В течение года | 7389,22 | 19881,61, | 269,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Управление по информатизации | 2020-2025 | В течение года | 0,00 | 0,00 | - | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 91 | 73,91 | 81,22 | Не выполнено | Перевод типовых муниципальных услуг в электронную форму выполняется за счет средств государственной программы УР «Развитие информационного общества в УР», централизовано для всех муниципальных образований. Для уникальных услуг г.Ижевска перевод услуг осуществляется за счет средств муниципальной программы развития информатизации. В 2020 году перевод новых услуг в электронную форму не осуществлялся в связи с малым количеством обращений по данным услугам и недостаточным финансированием региональной и муниципальной программы. |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 2020-2025 | В течение года | 0,00 | 734,16 | - | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 86,7 | 78,35 | 90,37 | Не выполнено | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса вычислительной до 86,7 %; |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 2020-2025 | В течение года | 0,00 | 417,52 | - | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 77,8 | 43,72 | 56,20 | Не выполнено | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком до 77,8 %; |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 2020-2025 | В течение года | 4481,57 | 3458,68 | 99,34 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 100 | 99 | 99 | НеВыполнено | В связи с недостатком финансирования мероприятий обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением, нет возможности обновить устаревшие операционные системы. На устаревшие операционные системы не устанавливаются современные средства защиты. |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Управление по информатизации | 2020-2025 | В течение года | 395,80 | 380,03 | 96,02 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Управление по информатизации | 2020-2025 | В течение года | 917,13 | 932,56 | 101,68 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Управление по информатизации, Информационно-аналитическое управление | 2020-2025 | В течение года | 0,00 | 490,00 | - | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | 22 | 37,8 | 171,82 | Выполнено |  |
| 14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Управление по информатизации | 2020-2025 | В течение года | 1000,00 | 0,00 | - | Доля документов в области градостроительной деятельности размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 20 | 38,37 | 191,85 | Выполнено |  |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Управление по информатизации, Управление документационного обеспечения и обращения граждан | 2020-2025 | В течение года | 594,72 | 841,91 | 141,56 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 89 | 79,17 | 88,96 | Не выполнено | Общее количество исходящих документов в 2020 году снизилось на 9 %, в связи с этим наблюдается снижение количества исходящих документов в электронном виде. Кроме того, увеличилось общее количество запросов, требующих ответов (отчетов) подписываемых на бумажном носителе. |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:- городское управление;- "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Управление по информатизации,Управление ЖКХ | 2020-2025 | В течение года | 0,00 | 12626,75 | - | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 5 | 7,36 | 147,2 | Выполнено |  |
| Итого по программе | 7389,22 | 19881,61 | 269,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7389,22 | 19881,61 | 269,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 5389,22 | 19881,61 | 368,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 5389,22 | 19881,61 | 368,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2000,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в программе не предусмотрено

Начальник Управления по информатизации Администрации г. Ижевска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.А. Кузьмин

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | Исполнение плана за отчетный год, % | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % ([гр. 8](#P2297)/[гр. 6](#P2295) x 100%) | Обоснование отклонений значений показателя |
| для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений гр. 8 / гр. 7 x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений ((гр. 7 - гр. 8) / гр. 7) x 100 + 100 |
| МП | Пп | факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий |
| 14 | 0 | 1 | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | % к плану Минстроя РФ | - | 102 | Нет данных | - | - | - | Индекс рассчитывается Министерством строительства РФ по итогам года. На отчетную дату информация отсутствует. |
| 14 | 0 | 2 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 82,55 | 83 | 89,73 | 108,11 | - | 108,70 |  |
| 14 | 0 | 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 74,4 | 74 | Нет данных | - | - | - | Значение показателя рассчитывается по результатам государственного статистического наблюдения по Удмуртской Республике (в разрезе г. Ижевска стат. наблюдение по данному показателю не ведется). Показатель за 2020 год будет опубликован в марте 2021 г. |
| 14 | 0 | 4 | Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 99 | 99 | 99 | 100 | - | 1 | Суммарное время простоя компонентов информационной инфраструктуры в 2020 г. не превысило 1 календарного дня |

Начальник Управления по информатизации Администрации г. Ижевска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.А. Кузьмин

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» | 13.04.2020 | 555 | Постановление Администрации г.Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработан с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |

Начальник Управления по информатизации Администрации г. Ижевска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.А. Кузьмин