Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период | | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений:  СДПЗ = ЗПф / ЗПп | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений:  СДПЗ = ЗПп / ЗПф | Обоснование отклонений значений показателей |
|  |  |
| Муниципальная программа «Развитие информатизации» | | | | | | |
| Цель. Повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | | | | | | |
| 1. | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | 102 | Нет данных | - | - | Индекс рассчитывается Министерством строительства РФ по итогам года. На отчетную дату информация отсутствует. |
| Задача. Внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | | | | | | |
| 2. | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | 83 | 89,73 | 1 |  |  |
| 3. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 74 | Нет данных | - |  | Значение показателя рассчитывается по результатам государственного статистического наблюдения по Удмуртской Республике (в разрезе г. Ижевска стат. наблюдение по данному показателю не ведется). Показатель за 2020 год будет опубликован в марте 2021 г. |
| 4. | Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | 99 | 99 | 1 |  | Суммарное время простоя компонентов информационной инфраструктуры в 2020 г. не превысило 1 календарного дня |
|  | = | | | 2 | | Два показателя, по которым нет данных, не учитываются |

Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия | | | | | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | | план | факт | степень достижения СДОНР |
| Муниципальная программа «Развитие информатизации» | | | | | | | | |
| Задача. Внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | | | | | | | | |
| 1 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | 91 | | 73,91 | 0,81 | Не выполнено | Перевод типовых муниципальных услуг в электронную форму выполняется за счет средств государственной программы УР «Развитие информационного общества в УР», централизовано для всех муниципальных образований. Для уникальных услуг г.Ижевска перевод услуг осуществляется за счет средств муниципальной программы развития информатизации. В 2020 году перевод новых услуг в электронную форму не осуществлялся в связи с малым количеством обращений по данным услугам и недостаточным финансированием региональной и муниципальной программы. |
| 2 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Удельный вес современной вычислительной техники | 86,7 | | 78,35 | 0,90 | Не выполнено | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса вычислительной до 86,7 %; |
| 3 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | 77,8 | | 43,72 | 0,56 | Не выполнено | Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком до 77,8 %; |
| 4 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | 100 | | 99 | 0,99 | Не выполнено |  |
| 5 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | 100 | | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 6 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | 100 | | 100 | 1 | Выполнено |  |
| 7 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | 22 | | 37,8 | 1 | Выполнено |  |
| 8 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Доля документов в области градостроительной деятельности размещенных и обрабатываемых средствами системы | 20 | | 38,37 | 1 | Выполнено |  |
| 9 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | 89 | | 79,17 | 0,89 | Не выполнено |  |
| 10 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:  - городское управление;  - "умное" ЖКХ;  - инновации для городской среды;  - "умный" городской | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | 5 | | 7,36 | 1 | Выполнено |  |
|  | Итого по программе: |  |  | | base_23605_126767_32775 | 9,15 |  |  |

Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной

программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов

бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск",  ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие информатизации» | 20671,52 | 19881,61\* | 0,961787 |  |

\* – 9981,84 тыс. руб.(кассовый расход 2020 года) – 0,23 тыс. руб. (кредиторская задолженность 2019 г. оплаченная в 2020 г. за счет бюджетных ассигнований 2020 г.)+9900(кредиторская задолженность 2020 г.) = 19881,61 тыс. руб.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур=0,5\*0,583+0,3\*0,915+0,2\*0,961787=0,9668574 (**Эффективность программы высокая**).

СДм/п= ∑ СДц/п / N= 2/2=1;

СРм= ∑ СДонр / M=9,15/10=0,915;

ССур=0,961787;