**­Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информатизации» за 2021 г.**

Аналитическая записка

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» выделено 28183,90 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа составила 2433,47 тыс. руб. Кассовый расход на реализацию мероприятий программы составил 23749,17 тыс. руб.

С 2019 года город Ижевск входит в число городов-пилотов ведомственного проекта Министерства строительства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В Администрации г. Ижевска создан проектный офис «Умный город», разработана и реализуется «дорожная карта» проекта. В рамках муниципальной программы в 2021 году введена в эксплуатацию информационная система «ЕДС – Город» для аварийно-диспетчерской службы «072», разработана информационная система проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Существенную часть средств программы составляют текущие расходы: затраты на поддержание работоспособности существующих систем, информационной безопасности и оплата услуг связи. Без достаточного финансирования остались мероприятия по обеспечению лицензионным программным обеспечением, на обновление вычислительной техники, перевод уникальных муниципальных услуг в электронную форму.

В 2021 году была обеспечена бесперебойная работа корпоративной вычислительной сети, корпоративной телефонной сети, информационных систем, защита конфиденциальной информации в информационных системах Администрации г. Ижевска, приобретено 158 системных блоков в рамках обновления вычислительной техники, продолжено развитие системы электронного документооборота Директум, автоматизированной информационной системы анализа структуры землепользования территорий муниципального образования «Город Ижевск».

В рамках работ по переходу к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме обеспечена работа с информационными системами оказания услуг в электронной форме, обеспечена работа 16 центров обслуживания единой системы идентификации и аутентификации в подразделениях и муниципальных учреждениях Администрации г. Ижевска.

В рамках работ по переходу к оказанию массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме для структурных подразделений и учреждений Администрации г. Ижевска организована работа на платформе государственных сервисов v2.0.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы уровень эффективности муниципальной программы признан средним (0,85).

Одним из основных факторов, повлиявших на недостижение плановых показателей мероприятий за отчетный период явилось недостаточное финансирование каждого из мероприятий.

Обоснование причин невыполнения мероприятий представлены в Форме 3 данного Отчета.

План по реализации основных мероприятий программы исполнялся без нарушения запланированных сроков.

И.о. заместителя Главы Администрации –

Руководителя аппарата Администрации г. Ижевска М.Ю. Вавилов

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОМ М | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Ижевск" "Развитие информатизации" | всего |  |  |  | 14 0 00 00000 |  | 2200,00 | 28183,90 | 23749,17 | 9900,00 | 13,11 | 1079,51 | 84,27 |
| Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 00 00000 |  | 2200,00 | 18283,90 | 13849,17 | 0,00 | 13,11 | 629,51 | 75,75 |
| Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 14 0 00 00000 |  | 0,00 | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 14 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск" | всего |  |  |  | 14 0 01 00000 |  | 2200,00 | 28183,90 | 23749,17 | 9900,00 | 13,11 | 1079,51 | 84,27 |
| Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 01 00000 |  | 2200,00 | 18283,90 | 13849,17 | 0,00 | 13,11 | 629,51 | 75,75 |
| Управление ЖКХ | 843 | 05 | 02 | 14 0 01 00000 |  | 0,00 | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Управление по информатизации, структурные подразделения Администрации г. Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, муниципальные учреждения | 912843 | 0105 | 1302 | 14 0 01 60420 | 240 | 2200,00 | 28183,90 | 23749,17 | 9900,00 | 13,11 | 1079,51 | 84,27 |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0002 | 240 | 0,00 | 8047,62 | 6335,49 | 0,00 | 0,00 | - | 78,73 |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0003 | 240 | 0,00 | 4926,87 | 2262,41 | 0,00 | 0,00 | - | 45,92 |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0004 | 240 | 241,41 | 2439,05 | 2385,93 | 0,00 | 13,11 | 988,33 | 97,82 |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 912 | 01 | 13 | 14 0 0005 | 240 | 378,32 | 378,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 912 | 01 | 13 | 14 0 0006 | 240 | 857,82 | 862,84 | 857,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 99,42 |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | 912 | 01 | 13 | 14 0 0009 | 240 | 722,45 | 722,45 | 722,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:- городское управление;- "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | 912 | 01 | 13 | 14 0 0010 | 240 | 0,00 | 906,75 | 906,75 | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 |
| Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Управление жилищно-коммунального хозяйства  | 843 | 05 | 02 | 14 0 00010 | 240 | 0,00 | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 | 0,00 | - | 100,00 |

И.о. заместителя Главы Администрации –

Руководителя аппарата Администрации г. Ижевска М.Ю. Вавилов

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов

Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета (Ссур) (гр.8/гр.7-гр.9) 3 | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | Выполнено/не выполнено. Причины невыполнения (недостижения)7 |
| МП | Пп | ОМ М | план1 | факт2 | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план4 | факт | степень достижения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)5 | степень достижения ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)6 |
| с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14) | с тенденцией увеличения значений (гр.14/гр.13) | с тенденцией снижения значений (гр.13/гр.14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14 | 0 |  | Цель программы: повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | балл | 46 | н/д | Х | Х | Х | Х | Индекс рассчитывается Министерством строительства РФ по итогам года. На отчетную дату информация отсутствует. |
| 14 | 0 |  | Задача. Внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 83,5 | 94,13 | 1 | Х | Х | Х | Выполнено |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75 | н/д | Х | Х | Х | Х | Значение показателя рассчитывается по результатам государственного статистического наблюдения по Удмуртской Республике (в разрезе г. Ижевска стат. наблюдение по данному показателю не ведется). Показатель за 2021 год будет опубликован в марте 2022 г. |
| Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 99,1 | 99,1 | 1 | Х | Х | Х | Выполнено |
| **14** | **1** | **01 00000** | **Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск**" |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 28183,90 | 13 862,28 | 2065,14 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые к привлечению из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| 14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0 | 0 | Х | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 96 | 73,51 | Х | Х | 0,77 | Х | Не выполненоПеревод типовых муниципальных услуг в электронную форму выполняется за счет средств государственной программы УР «Развитие информационного общества в УР», централизовано для всех муниципальных образований. Для уникальных услуг г. Ижевска перевод услуг осуществляется за счет средств муниципальной программы развития информатизации. В 2021 году перевод новых услуг в электронную форму не осуществлялся в связи с малым количеством обращений по данным услугам и недостаточным финансированием региональной и муниципальной программы. |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 8047,62 | 6335,49 | 1712,13 | 1 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 87 | 61,9 | Х | Х | 0,71 | Х | Не выполнено.Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса вычислительной техники до 87 % |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 4926,87 | 2262,41 | 353,01 | 0,5 | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 78 | 37,58 | Х | Х | 0,48 | Х | Не выполнено.Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком до 78 %, так же в конце 2020 года закончилась поддержка MS Office 2010. |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 2439,05 | 2399,04 | 0,00 | 1 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 100 | 99 | Х | Х | 0,99 | Х | Не выполнено.Часть вычислительной техники не соответствует техническим требованиям для установки средств защиты |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 378,32 | 378,32 | 0,00 | 1 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | Х | Х | 1 | Х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 862,84 | 857,82 | 0,00 | 1 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | Х | Х | 1 | Х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Информационно-аналитическое управление | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | 24 | 31,63 | Х | Х | 1 | Х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Планируемые к привлечению из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Доля документов в области градостроительной деятельности, размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 60 | 16,86 | Х | Х | 0,28 | Х | Проведен процесс реорганизации, нехватка специалистов обученных работе в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 722,45 | 722,45 | 0,00 | 1 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 30 | 38 | Х | Х | 1 | Х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям:- городское управление;- "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 10806,75 | 10806,75 | 0,00 | 1 | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 20 | 37,7 | Х | Х | 1 | Х | Выполнено |
| Планируемые к привлечению средства из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 28183,90 | 13862,28 | 2065,14 | **0,53** | Итого по программе ΣСДпз | 2 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 28183,90 | 13862,28 | 2065,14 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) | 2 | х | х |
| в том числе: |  |  |  | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N** | 1 | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 28183,90 | 13862,28 | 2065,14 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | Итого по программе 1 ΣСдонр | х | 8,23 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 10 | х |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | **Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М** | х | 0,82 | х |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Эффективность реализации программы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x Ссур** | 0,85 | х |
|  |  |  |  |  | **Уровень эффективности программы 18** | средний | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года. |
| 2 Под фактическими расходами понимается сумма расходов за счёт средств бюджета на реализованные в отчетном году мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средства, привлеченные из иных источников, не учтенные в бюджете (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период + средства из иных источников, не учтенные в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение). |
| 3 В случае если фактические расходы (Рф) на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году больше разницы плановых расходов и неиспользованной экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных закупок по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Рп - Бэ), ССУР принимается равной единице. |
| 4 В случае изменения в течение отчетного периода плановых значений показателей указываются значения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы по состоянию на 31 октября отчетного финансового года. |
| 5 Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением СДПЗ принимается равной единице.Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением СДПЗ принимается равной единице. |
| 6 Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над плановым значением СДОНР принимается равной единице.Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над фактическим значением СДОНР принимается равной единице.Для ожидаемых непосредственных результатов, качественно отражающих выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), значение степени достижения планового значения:принимается равным "1" в случае, если ожидаемый непосредственный результат достигнут;принимается равным "0" в случае, если ожидаемый непосредственный результат не достигнут.Для ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, капитального ремонта, результат считается достигнутым (мероприятие выполненным) в случае окончания соответствующих работ в установленные сроки. |
| 7 В графе должны быть указаны слова «выполнено» или «не выполнено», при этом цель муниципальной программы (подпрограммы) считается достигнутой (задача решена, мероприятие выполнено) в случае достижения ожидаемого конечного результата (целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия). В случае недостижения цели, нерешения задачи, невыполнения мероприятия необходимо указать причины недостижения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата/ невыполнения мероприятия. |
| 8 Уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы) определяется по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может быть признана высокой (если значение ЭР не менее 0,95), средней (если значение ЭР не менее 0,8), удовлетворительной (если значение ЭР не менее 0,7), неудовлетворительной (если значение ЭР менее 0,7). |

И.о. заместителя Главы Администрации –

Руководителя аппарата Администрации г. Ижевска М.Ю. Вавилов

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в программе не предусмотрено

И.о. заместителя Главы Администрации –

Руководителя аппарата Администрации г. Ижевска М.Ю. Вавилов

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» | 02.04.2021 | 509 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».В связи с утверждением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказом от 31.12.2019 №924/пр методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) и расчета в 2020 году значения данного индекса за 2018 и 2019 года, вносятся изменения в методику расчета и значения индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства («IQ городов»). В связи с изменением методики расчета индикатора «Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска» изменены фактические и плановые значения соответствующего индикатора. В действующей методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, отправленных в электронном виде, что недостаточно точно отражает достижение ожидаемого непосредственного результата мероприятия. По измененной методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, подписанных электронной подписью. |
| 2 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» | 04.10.2021 | 1684 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано в связи со структурными изменениями Администрации города Ижевска (Решение Городской думы города Ижевска от 17 февраля 2011 года № 63 «Об утверждении структуры Администрации города Ижевска» (в ред. от 25.03.2021 г. №95) и в соответствии постановлением Администрации г. Ижевска от 08 июня 2021 года №991 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 30 декабря 2013 г. N 1651 «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (в ред. от 16.08.2019 N 1629)». Управление по информатизации являлось ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие информатизации», в связи с упразднением Управления по информатизации, ответственным исполнителем назначается Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города). В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) вносятся изменения с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации». |

И.о. заместителя Главы Администрации –

Руководителя аппарата Администрации г. Ижевска М.Ю. Вавилов

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов