**­Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информатизации» за 2022 г. и оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Аналитическая записка

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» выделено 9027,6 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа составила 693,81 тыс. руб. Кассовый расход на реализацию мероприятий программы составил 6945,05 тыс. руб.

Минстроем России с 2018 г. реализуется ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В 2019 г. утвержден первый стандарт проекта «Умный город» — набор базовых и дополнительных мероприятий, которые должны выполнить все города-участники проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 года. Город Ижевск с 2019 г вошел в число городов, в которых реализуется пилотный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Мероприятия проекта, реализуемые в Ижевске включали восемь направлений: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

В 2022 году г. Ижевск по результатам оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства Российской Федерации по итогам 2021 года проведенного Минстроем России занял 11 место в категории крупные города (250 тыс.- 1 млн.чел.) из 63 городов Российской Федерации.

Существенную часть средств программы составляют текущие расходы: затраты на поддержание работоспособности существующих систем, информационной безопасности и оплата услуг связи. Без достаточного финансирования остались мероприятия по обеспечению лицензионным программным обеспечением, на обновление вычислительной техники.

В 2022 году была обеспечена бесперебойная работа корпоративной вычислительной сети, корпоративной телефонной сети, информационных систем, защита конфиденциальной информации в информационных системах Администрации г. Ижевска, продолжено развитие системы электронного документооборота Директум.

В рамках работ по переходу к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме обеспечена работа с информационными системами оказания услуг в электронной форме, обеспечена работа 16 центров обслуживания единой системы идентификации и аутентификации в подразделениях и муниципальных учреждениях Администрации г. Ижевска.

В рамках работ по переходу к оказанию массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме для структурных подразделений и учреждений Администрации г. Ижевска организована работа на платформе государственных сервисов v2.0.

В рамках работ по обеспечению работы систем защиты информации и криптографических средств закуплены носители ключевой и идентификационной информации для электронной подписи в количестве 200 шт. для замены носителей с истекшим сертификатом соответствия. Проведен аудит информационной безопасности и установка требуемых средств защиты информации для муниципальных информационных систем Администрации города Ижевска (муниципальной информационной системы Администрации города Ижевска «Общественные обсуждения города Ижевска», муниципальной информационной системы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Город Ижевск», муниципальной информационной системы «Система электронного документооборота в Администрации города Ижевска»). Проведены мероприятия по аттестации на соответствие требованиям по защите информации муниципальной информационной системы Администрации города Ижевска «Общественные обсуждения города Ижевска» и муниципальной информационной системы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Город Ижевск». Приобретен сертифицированный межсетевой экран для обеспечения информационной защиты корпоративной сети Администрации города Ижевска от несанкционированного внешнего доступа.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы уровень эффективности муниципальной программы признан средним (0,925).

Одним из основных факторов, повлиявших на недостижение плановых показателей мероприятий за отчетный период явилось недостаточное финансирование каждого из мероприятий.

Обоснование причин невыполнения мероприятий представлены в Форме 1 данного Отчета.

План по реализации основных мероприятий программы исполнялся без нарушения запланированных сроков.

Заместитель Главы Администрации –

Руководитель аппарата Администрации г. Ижевска В.В. Решетникова

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов

Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий

и достигнутых значениях показателей, результатах оценки

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8 |
| МП | Пп | ОМ М | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7 |
| всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14 | 0 |   | Цель программы: повышение качества управления городом и уровня жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства ("IQ городов") | балл | 50 | н/д |  | х | х | х | Не учитывается в соответсвии с постановлением Администрации г. Ижевска от 27.12.13 №1648. Индекс рассчитывается Министерством строительства РФ. На отчетную дату за 2022 год информация отсутствует.  |
| 14 | 0 |   | Задача: внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в муниципальном образовании "Город Ижевск" | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 84 | 94,87 | 1,000 | х | х | х | Выполнено |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 75,5 | н/д |  | х | х | х | Не учитывается в соответсвии с постановлением Администрации г. Ижевска от 27.12.13 №1648. Значение показателя рассчитывается по результатам государственного статистического наблюдения по Удмуртской Республике (в разрезе г. Ижевска стат. наблюдение по данному показателю не ведется). На отчетную дату за 2022 год информация отсутствует.  |
| Доля времени бесперебойной работы компонентов информационной инфраструктуры | % | 99,2 | 99,2 | 1,000 | х | х | х | Выполнено |
| **14** | **1** | **01 00000** | **Основное мероприятие "Развитие информатизации муниципального образования "Город Ижевск**" |
| 14 | 0 | 01 60420 | Мероприятия по информатизации муниципального образования "Город Ижевск" в том числе: | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 9027,60 | 6945,05 | 13,00 | 109,13 | 7041,18 | 693,81 | 0,845 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | 0 | 0001 | Перевод муниципальных услуг Администрации г. Ижевска в электронную форму | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Доля муниципальных услуг Администрации г. Ижевска, переведенных в электронную форму | % | 100 | 81,69 | х | х | 0,817 | х | Не выполнено.Перевод типовых муниципальных услуг в электронную форму выполняется за счет средств государственной программы УР «Развитие информационного общества в УР», централизовано для всех муниципальных образований. Для уникальных услуг г. Ижевска перевод услуг осуществляется за счет средств муниципальной программы развития информатизации. В 2022 году перевод новых услуг в электронную форму не осуществлялся в связи с малым количеством обращений по данным услугам и недостаточным финансированием региональной и муниципальной программы. |
| 14 | 0 | 0002 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, телекоммуникационным оборудованием, запасными частями | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 80,49 | 80,49 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 0,00 | 1,000 | Удельный вес современной вычислительной техники | % | 87,3 | 63,41 | х | х | 0,726 | х | Не выполнено.Недостаточное финансирование программы не позволило достичь планируемого значения показателя доведение удельного веса вычислительной техники до 87,3 % |
| 14 | 0 | 0003 | Обеспечение структурных подразделений, муниципальных учреждений лицензионным программным обеспечением | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 1720,09 | 637,29 | 0,00 | 0,00 | 637,29 | 0,00 | 0,370 | Удельный вес лицензий на программное обеспечение, поддерживаемых разработчиком | % | 78,5 | 41,75 | х | х | 0,532 | х | Не выполнено.По причине ухода с российского рынка компании Microsoft. |
| 14 | 0 | 0004 | Обеспечение работы систем защиты информации и криптографических средств | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 4105,91 | 3254,65 | 13,11 | 0,00 | 3241,54 | 693,81 | 0,950 | Удельный вес рабочих мест, обеспеченных требуемыми средствами защиты | % | 100 | 99 | х | х | 0,990 | х | Не выполнено.Часть вычислительной техники не соответствует техническим требованиям для установки средств защиты |
| 14 | 0 | 0005 | Обеспечение работы корпоративной вычислительной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 376,88 | 376,88 | 0,00 | 0,00 | 376,88 | 0,00 | 1,000 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной вычислительной сети | % | 100 | 100 | х | х | 1,000 | х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0006 | Обеспечение работы корпоративной телефонной сети | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 846,9 | 834,34 | 0,00 | 8,00 | 842,34 | 0,00 | 0,995 | Доля обособленных структурных подразделений, подключенных к корпоративной телефонной сети | % | 100 | 100 | х | х | 1,000 | х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0007 | Развитие официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", мобильного приложения, создание на сайте электронных сервисов для организаций и граждан | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", Информационно-аналитическое управление | Бюджет МО "Город Ижевск" | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 1,000 | Доля жителей муниципального образования "Город Ижевск", пользующихся официальным сайтом муниципального образования "Город Ижевск" | % | 26 | 41,3 | х | х | 1,000 | х | Выполнено |
| 14 | 0 | 0008 | Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Главное управление архитектуры и градостроительства, Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Доля документов в области градостроительной деятельности, размещенных и обрабатываемых средствами системы | % | 99 | 46,5 | х | х | 0,470 | х | Не выполнено. В связи с сокращением штатной численности в Главном управлении архитектуры и градостроительства Администрации г.Ижевска, нехватает специалистов, для занесения информации в систему |
| 14 | 0 | 0009 | Сопровождение системы электронного документооборота "Директум" | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" | Бюджет МО "Город Ижевск" | 878,85 | 815,09 | 0,00 | 28,96 | 844,05 | 0,00 | 0,960 | Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска | % | 45 | 46,8 | х | х | 1,000 | х | Выполнено |
| 14 | 0 | 00010 | Реализация мероприятий дорожной карты реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства муниципального образования "Город Ижевск" по следующим направлениям: - городское управление; - "умное" ЖКХ;- инновации для городской среды;- "умный" городской транспорт;- интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности;- инфраструктура сетей связи;- туризм и сервис | Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города), МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска", территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, структурные подразделения Городской думы города Ижевска, иные муниципальные учреждения | Бюджет МО "Город Ижевск" | 846,48 | 774,31 | 0,00 | 72,17 | 846,48 | 0,00 | 1,000 | Доля реализованных мероприятий дорожной карты | % | 40 | 45,61 | х | х | 1,000 | х | Выполнено |
| Средства бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по программе** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего | **9027,60** | **6945,05** | **13,11** | **109,13** | **7041,07** | **693,81** | **0,845** | Итого по программе ΣСДпз | 2,000 | х | х |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 9027,60 | 6945,05 | 13,11 | 109,13 | 7041,07 | 693,81 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) | 2 | х | х |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   | х | **Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N** | **1,000** | х | х |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 9027,60 | 6945,05 | 13,11 | 109,13 | 7041,07 | 693,81 | х |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | Итого по программе ΣСДонр | х | 8,535 | х |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | х | 10 | х |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | **Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М** | х | **0,853** | х |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **Эффективность реализации программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур** | **0,925** | х |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **Уровень эффективности программы**8 | **Средняя эффективность** | х |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации – Руководитель аппарата Администрации г. Ижевска | В.В. Решетникова |
| Руководитель службы информационно-коммуникационных технологий | А.В. Сафонов |

Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска | 09.12.2019 | 2413 | Утверждение муниципальной программы. |
| 2 | Постановление Администрации города Ижевска | 13.04.2020 | 555 | Постановление Администрации г.Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработан с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019 г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |
| 3 | Постановление Администрации города Ижевска | 02.04.2021 | 509 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».В связи с утверждением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказом от 31.12.2019 №924/пр методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов) и расчета в 2020 году значения данного индекса за 2018 и 2019 года, вносятся изменения в методику расчета и значения индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства («IQ городов»). В связи с изменением методики расчета индикатора «Доля электронного межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Ижевска» изменены фактические и плановые значения соответствующего индикатора. В действующей методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, отправленных в электронном виде, что недостаточно точно отражает достижение ожидаемого непосредственного результата мероприятия. По измененной методике значение индикатора рассчитывается как доля исходящих документов, подписанных электронной подписью. |
| 4 | Постановление Администрации города Ижевска | 04.10.2021 | 1684 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» разработано в связи со структурными изменениями Администрации города Ижевска (Решение Городской думы города Ижевска от 17 февраля 2011 года № 63 «Об утверждении структуры Администрации города Ижевска» (в ред. от 25.03.2021 г. №95) и в соответствии постановлением Администрации г. Ижевска от 08 июня 2021 года №991 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 30 декабря 2013 г. N 1651 «Об утверждении Перечня муниципальных программ» (в ред. от 16.08.2019 N 1629)». Управление по информатизации являлось ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие информатизации», в связи с упразднением Управления по информатизации, ответственным исполнителем назначается Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города). В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 г. №64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) вносятся изменения с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации». |
| 5 | Постановление Администрации города Ижевска | 31.03.2022 | 592 | Постановление Администрации г. Ижевска "О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 09.12.2019 г. №2413 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации»" разработано с целью приведения объема финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие информатизации» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 16.12.2021 г. №208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также приведение в соответствии с кассовым исполнением бюджета в отношении отчетных периодов.  |

Заместитель Главы Администрации –

Руководитель аппарата Администрации г. Ижевска В.В. Решетникова

Руководитель службы

информационно-коммуникационных технологий А.В. Сафонов